Додаток 2

до рішення міської ради

від 31.08.2022р. № 736

**Конкурсна документація**

**з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства з** **управління, експлуатації та часткової реконструкції систем централізованого водопостачання та водовідведення в місті Новомосковськ**

**м. Новомосковськ, 2022**

**ЗМІСТ**

І. Загальні положення

І.1. Терміни, що використовуються у Конкурсній документації, та їх визначення

ІІ. Умови проведення Конкурсу

ІІ.1. Опис об’єкта державно-приватного партнерства, зокрема відомості щодо наявності обмежень та/або обтяжень щодо об’єкта державно-приватного партнерства

ІІ.2. Строк проведення Конкурсу

ІІ.3. Загальний опис вимог до кваліфікації Претендентів та критеріїв обрання переможця Конкурсу

ІІ.4. Перелік робіт та послуг, що повинні виконуватись (надаватись) приватним партнером за договором ДПП та Прогнозовані джерела доходу Приватного партнера

ІІ.5. Розмір реєстраційного внеску, що підлягає сплаті Претендентом

ІІ.6. Граничний обсяг та форма державної підтримки

ІІ.7. Вимоги до розміру та форми забезпечення Конкурсної пропозиції

ІІ.8. Утворення юридичної особи-резидента України для укладення договору ДПП

ІІ.9. Інші умови Конкурсу

ІІІ. Інструкція для Претендентів

ІІІ.1. Вимоги до Претендентів для допущення їх до часті у Конкурсі

ІІІ.2. Перелік документів, необхідних для подання комісії у складі заявки для підтвердження відповідності Претендентів кваліфікаційним вимогам

ІІІ.3. Вимоги до оформлення та змісту Заявок (порядок підписання і завірення документів, внесення виправлень; вимоги до пакування, нанесення підписів і опечатування документів тощо)

ІІІ.4. Порядок подання заявок та їх реєстрації

ІІІ.5. Порядок отримання додаткової інформації, необхідної для подання заявки

ІІІ.6. Порядок внесення змін до заявки та порядок її відкликання

ІІІ.7. Порядок розгляду заявок та прийняття рішення про допущення (недопущення) Претендентів до участі в Конкурсі пропозицій

ІІІ.8. Порядок повідомлення Претендентів про результати розгляду їх заявок

ІІІ.9. Критерії попереднього відбору

ІІІ.10. Розмір реєстраційного внеску, що підлягає сплаті Претендентом

IV. Інструкція для Учасників

IV.1. Інформація про процедурні питання

IV.2. Вимоги до оформлення Конкурсної пропозиції(вимоги щодо повноти документації, яка надається; порядок підписання і завірення документів, внесення виправлень; вимоги до пакування, нанесення надписів і опечатування документів, порядок внесення змін до Конкурсних пропозицій тощо)

IV.3. Порядок розгляду та оцінки Конкурсних пропозицій

IV.4. Строк подання Конкурсної пропозиції

IV.5. Строк, протягом якого Конкурсні пропозиції вважаються чинними

IV.6. Вимоги до інформації та документів, що мають міститись в технічній та фінансово-економічній частинах Конкурсної пропозиції

IV.7. Вимоги щодо досягнення приватним партнером показників результативності проекту, що здійснюється на умовах ДПП

IV.8. Критерії оцінки Конкурсних пропозицій та питома вага кожного з них

IV.9. Методика здійснення оцінки Конкурсної пропозиції

IV.10. Соціальні зобов’язання, що покладаються на Приватного партнера

IV.11. Інформація про необхідність отримання згоди органу Антимонопольного комітету

IV.12. Інформація про розмір, форму, строк дії забезпечення Конкурсної пропозиції та перелік випадків, коли забезпечення Конкурсної пропозиції не повертається Учаснику

IV.13. Умови відшкодування витрат на підготовку пропозиції про здійснення ДПП

V. Укладання Договору в рамках державно-приватного партнерства із зазначенням його істотних умов та умов, які можуть бути змінені під час проведення Конкурсу

V.1. Укладення Договору державно-приватного партнерства

V.2. Істотні умови Договору

V.3. Умови Договору, які можуть бути змінені під час проведення Конкурсу

VІ. Висновок за результатами проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства

VІІ. Додатки

1. Форма Заявки на участь у Конкурсі

2. Форма довідки про наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій

3. Критерії та методика оцінки Конкурсних пропозицій

4. Анотація Конкурсної пропозиції

5. Проект Договору, що укладатиметься в рамках державно-приватного партнерства

**І. Загальні положення**

Конкурсна документація розроблена у відповідності до Законів України «Про державно-приватне партнерство», зі змінами та доповненнями, «Про місцеве самоврядування в Україні» зі змінами та доповненнями, Постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 року №384 «Деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства» та відповідно до рішення Новомосковської міської ради від 14.07.2022р. за № 727 «Про здійснення державно-приватного партнерства з управління, експлуатації та часткової реконструкції систем централізованого водопостачання та водовідведення», загального положення про конкурсну комісію по організації та проведенню конкурсу з відбору приватного партнера з управління, експлуатації та часткової реконструкції систем централізованого водопостачання та водовідведення.

Конкурс проводиться на основі принципів прозорості, об'єктивності та недискримінаційності. Претендентам та Учасникам Конкурсу гарантуються рівні умови участі в ньому.

**Терміни,**

**що використовуються у Конкурсній документації, та їх визначення**

**АМКУ** - Антимонопольний комітет України;

**державний партнер** – територіальна громада міста Новомосковська в особі Новомосковської міської ради;

**державно-приватне партнерство (далі - ДПП)** – співробітництво між Новомосковською міською радою, що згідно із Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" здійснює управління об’єктами комунальної власності, та юридичними особами, крім державних та комунальних підприємств, установ, організацій (приватних партнерів), що здійснюється на основі Договору в порядку, встановленому Законами та іншими законодавчими актами України, та відповідає ознакам державно-приватного партнерства, визначеним Законом;

**договір ДПП** – Договір, укладений в рамках державно-приватного партнерства;

**законодавство України** - національне законодавство, включаючи Закони України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України та органів місцевого самоврядування, Укази Президента України та інші підзаконні акти (державні будівельні норми України, специфікації та інші положення тощо), прийняті законно створеним органом державної влади або органом місцевого самоврядування України;

**заявка** –заявка претендента на участь у цьому Конкурсі, комплект документів, який готує і подає Претендент для допущення до участі у Конкурсі відповідно до вимог щодо оформлення та змісту, встановлених цією Конкурсною документацією;

**ініціатор Пропозиції** – ТОВ «КОМСІТІ» (код згідно з ЄДРПОУ 40131916; місцезнаходження юридичної особи – Дніпропетровська область, Новомосковський район, селище міського типу Меліоративне, вул. Молодіжна, будинок 13, приміщення 1);

**конкурс** – конкурс з вибору Приватного Партнера для здійснення ДПП щодо Проєкту;

**конкурсна пропозиція** – конкурсна пропозиція учасника Конкурсу, подана відповідно до вимог цієї Конкурсної документації;

**конкурсна комісія** – комісія по організації та проведенню конкурсу з відбору приватного партнера з управління, експлуатації та часткової реконструкції систем централізованого водопостачання та водовідведення, затверджена рішенням Новомосковської міської ради від 14.07.2022р. за № 727 «Про здійснення державно-приватного партнерства з управління, експлуатації та часткової реконструкції систем централізованого водопостачання та водовідведення»;

**КП «Новомосковськ водоканал»/балансоутримувач** - комунальне підприємство «Новомосковськ водоканал», код згідно з ЄДРПОУ 36615515, місцезнаходження юридичної особи - 51200, м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 40, комунальне підприємство, 100 відсотків часток якого належать територіальній громаді міста Новомосковська в особі Новомосковської міської ради, на балансі якого перебуває майно, що є об’єктом державно-приватного партнерства;

**незалежний експерт** - особа, яка відповідає встановленим цією Конкурсною документацією та Порядком проведення конкурсу вимогам, володіє спеціальними знаннями у певній галузі та може надати роз’яснення, рекомендації, консультації, висновки з питань, що потребують таких спеціальних знань, під час проведення конкурсу і за договором з державним партнером залучається до роботи конкурсної комісії з правом дорадчого голосу;

**об’єкти ДПП** – об’єкти та майно комунальної власності, які мають бути передані Приватному партнеру та/або створені ним для реалізації Проєкту на умовах, визначених Договором ДПП, відповідно до Висновку за результатами проведення аналізу ефективності здійснення ДПП, наведеному у розділі VІ цієї Конкурсної документації;

**порядок проведення конкурсу** – Порядок проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо об'єктів державної, комунальної власності та об'єктів, які належать Автономній Республіці Крим, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 р. № 384 «Деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України [від 20 травня 2020 р. № 401](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/401-2020-%D0%BF#n8));

**претендент** - юридичні особи (резиденти та/або нерезиденти) або об’єднання таких юридичних осіб (резидентів та/або нерезидентів), які в процедурі попереднього відбору (прекваліфікації) подали в установленому державним партнером порядку заявку на участь у конкурсі;

**пропозиція про здійснення ДПП** – пропозиція про здійснення державно-приватного партнерства з управління, експлуатації та часткової реконструкції систем централізованого водопостачання та водовідведення, що була подана Державному Партнеру Ініціатором Пропозиції;

**проєкт** – державно-приватне партнерство з управління, експлуатації та часткової реконструкції систем централізованого водопостачання та водовідведення у м. Новомосковську, зміст та умови реалізації якого визначено у Пропозиції про Здійснення ДПП, рішення про здійснення ДПП щодо якого було затверджене рішенням Новомосковської міської ради від 14.07.2022р. за № 727 «Про здійснення державно-приватного партнерства з управління, експлуатації та часткової реконструкції систем централізованого водопостачання та водовідведення»;

**приватний партнер** – переможець Конкурсу та Сторона Договору ДПП;

**реєстр документів** - оформлений належним чином документ для реєстрації заявок і конкурсних пропозицій та інших документів, що надходять на адресу конкурсної комісії;

**учасник** - претендент, який за результатами процедури попереднього відбору (прекваліфікації) в установленому державним партнером порядку допущений до участі в конкурсі, сплатив реєстраційний внесок (за наявності) та уклав з державним партнером договір про конфіденційність наданої інформації (в разі потреби);

**уповноважена особа** — особа, якій відповідно до встановленого порядку (наказом, розпорядженням керівника тощо) надані (передані) повноваження щодо здійснення певних дій у зв’язку з участю у конкурсній процедурі з визначення переможця ДПП.

**ІІ. Умови проведення конкурсу**

1. **Опис об’єкта державно-приватного партнерства, зокрема відомості щодо наявності обмежень та/або обтяжень щодо об’єкта державно-приватного партнерства**

Учасником ДПП від імені державного партнера є Новомосковська міська рада, як засновник комунального підприємства «Новомосковськ водоканал», яке монопольно надає послуги з централізованого водопостачання та водовідведення споживачам м. Новомосковська та здійснює реалізацію води оптовим споживачам Новомосковського та Дніпровського районів.

Основною метою діяльності КП «Новомосковськ водоканал» є забезпечення водопостачання, водовідведення та очистка стічних вод абонентів у визначеній зоні діяльності, із забезпеченням вимог щодо якості питної води, нормативного очищення стічних вод і охорони навколишнього середовища.

Предметом діяльності підприємства є забезпечення водопостачання та водовідведення м. Новомосковська та здійснення інших видів діяльності, передбачених Статутом Підприємства.

Об’єктом ДПП є майно комунальної власності, яке перебуває на праві господарського відання та на балансі КП «Новомосковськ водоканал», є власністю територіальної громади міста Новомосковська в особі Новомосковської міської ради: рухоме та нерухоме майно очисних споруд, каналізаційних насосних станцій, водопровідно-насосних станцій, станцій підвищення тиску води, мереж водопостачання та водовідведення м. Новомосковськ, необхідне для забезпечення питною водою мешканців міста та об'єктів, водовідведення від об’єктів стоків використаної води, та інше майно, що буде придбане приватним партнером та передане безкоштовно до комунальної власності за умовами договору.

На об’єкт ДПП відсутні будь які обмеження та/або обтяження, майно у заставі чи під арештом не перебуває.

**ОБЄКТ ДПП**

Об’єктом державно-приватного партнерства виступає рухоме та нерухоме майно територіальної громади міста Новомосковська, що знаходиться на балансі КП «Новомосковськ водоканал», та за рішенням Державного партнера і на підставі договору ДПП буде передано приватному партнеру на праві господарського відання без права розпорядження та відчуження терміном на 10 (десять) років, а саме:

* Приміщення каналізаційної насосної станції №1, розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Паланочна (колишня Комсомольська), буд. 22-В, загальною площею 125,5 кв.м. , реєстраційний номер майна 31728849, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:01:005:0001, цільове призначення: 03.12 для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування, загальна площа земельної ділянки 0,0575 га., реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 955295812119;
* Приміщення каналізаційної насосної станції №2, розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, провул. Кущівський (колишній провул. Дзержинського), буд. 18-В, загальною площею 207,7 кв.м., реєстраційний номер майна 31770507, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:01:005:0002, цільове призначення: 03.12 для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування, загальна площа земельної ділянки 0,3065 га., реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 955248112119;
* Приміщення каналізаційної насосної станції №3, розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, провул. Волгоградський, буд. 22-Д, загальною площею 44,4 кв.м., реєстраційний номер майна 31730271, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:01:002:0002, цільове призначення: 03.12 для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування, загальна площа земельної ділянки 0,011 га., реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 955009712119;
* Приміщення каналізаційної насосної станції №4, розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Кущівська (колишня Дзержинського), буд. 132-В, загальною площею 41,5 кв.м., реєстраційний номер майна 31731324, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:04:004:0038, цільове призначення: 03.12 для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування, загальна площа земельної ділянки 0,0125 га., реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 955174012119;
* Приміщення каналізаційної насосної станції №5, розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Волонтерська (колишня Горького), буд. 21-В, загальною площею 37,7 кв.м., реєстраційний номер майна 31730553, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:006:0081, цільове призначення: 03.12 для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування, загальна площа земельної ділянки 0,0117 га., реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 955207412119;
* Приміщення каналізаційної насосної станції №6, розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Барикадна, буд. 5-В, загальною площею 19,1 кв.м. , реєстраційний номер майна 31730761, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:01:005:0004, цільове призначення: 03.12 для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування, загальна площа земельної ділянки 0,0058 га., реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 955130912119;
* Приміщення каналізаційної насосної станції №7, розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, буд. 124-В, загальною площею 50,6 кв.м., кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:02:019:0091, цільове призначення: 11.04 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води), загальна площа земельної ділянки 0,0169 га., реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1938189112119;
* Приміщення каналізаційної насосної станції №8, розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Спаська, буд. 4-В, загальною площею 31,0 кв.м., реєстраційний номер майна 31770654, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:01:003:0001, цільове призначення: 03.12 для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування, загальна площа земельної ділянки 0,0073 га., реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 955430512119;
* Приміщення каналізаційної насосної станції №9, розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Гетьманська (колишня Радянська), буд. 251-В, загальною площею 46,4 кв.м., реєстраційний номер майна 31731000;
* Приміщення каналізаційної насосної станції №11, розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Космонавтів, буд. 30-В, загальною площею 29,6 кв.м., реєстраційний номер майна 31731117, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:02:001:0246, цільове призначення: 03.12 для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування, загальна площа земельної ділянки 0,0197 га., реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1613281212119;
* Приміщення каналізаційної насосної станції №12, розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Спаська, буд. 9-Г, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:02:018:0078, цільове призначення: 11.04 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води), загальна площа земельної ділянки 0,0064 га., реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1867226212119;
* Приміщення водопровідної насосної станції третього підйому, розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, буд. 118, загальною площею 282,0 кв.м., реєстраційний номер майна 31731700, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:01:002:0001, цільове призначення: 03.12 для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування, загальна площа земельної ділянки 1,8882 га., реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 955360412119;
* Комплекс будівель та споруд №15, розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, м. Підгородне (за межами населеного пункту), загальною площею 1662,6 кв.м., кадастровий номер земельної ділянки 1221411000:01:047:0002, цільове призначення: 03.12 для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування, загальна площа земельної ділянки 12,0 га., реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 856193812214;
* Земельна ділянка станції підвищення тиску, розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Зіни Білої, район буд. 1, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:02:016:0290, цільове призначення: 11.04 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води), загальна площа земельної ділянки 0,0007 га., реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 2352822012119;
* Земельна ділянка станції підвищення тиску, розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Микити Головка, район буд. 28А, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:012:0104, цільове призначення: 11.04 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води), загальна площа земельної ділянки 0,0008 га., реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 2352856112119;
* Земельна ділянка станції підвищення тиску, розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Велика Ковалівка, район буд. 8А, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:007:0305, цільове призначення: 11.04 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води), загальна площа земельної ділянки 0,0009 га., реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 2352676812119;
* Земельна ділянка станції підвищення тиску, розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Гетьманська, район буд. 32, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:006:0213, цільове призначення: 11.04 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води), загальна площа земельної ділянки 0,0007 га., реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 2352761312119;
* Земельна ділянка станції підвищення тиску, розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Паланочна, район буд. 35, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:006:0212, цільове призначення: 11.04 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води), загальна площа земельної ділянки 0,0006 га., реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 2352887812119;
* Земельна ділянка станції підвищення тиску, розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Зелінського, район буд. 10А, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:008:0078, цільове призначення: 11.04 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води), загальна площа земельної ділянки 0,0004 га.
* Автомобіль КО-514-1 на базі шасі МАЗ-5337, держ. номер АЕ 5556 ЕІ.

Водопровідні та каналізаційні мережі та споруди на них

КП «НОВОМОСКОВСЬК ВОДОКАНАЛ»

Рахунок 10 (Основні засоби)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Інвентар-ний номер** | **Рахунок обліку** | **Найменування** |
| 1 | 63 | 103 | Автодорога до площадок ОСВ |
| 2 | 1043853 | 104 | Автомат А3144 600А |
| 3 | 106908 | 106 | Автомат викл.АВМ 10 1000 А |
| 4 | 1043854 | 104 | Автомат трьохфазний 100А |
| 5 | 2338 | 103 | Агрегат радіаль, для збросу піску в квадрат пе |
| 6 | 2190 | 104 | Агрегат електронасосний |
| 7 | 2191 | 104 | Агрегат електронасосний |
| 8 | 2192 | 104 | Агрегат електронасосний |
| 9 | 2377 | 104 | Бак деаэратор |
| 10 | 0004 | 103 | блок АБК и побутові Приміщення |
| 11 | 54 | 103 | блок ємкостей |
| 12 | 2351 | 106 | Вертикально-сверлильний станок |
| 13 | 2516 | 106 | Ваги |
| 14 | 1239 | 103 | Внутрішньоплощадочні кабельні мережі |
| 15 | 1258 | 103 | Внутрішньоплощадочні мережі водопостачання труба стальн, |
| 16 | 1324 | 103 | Внутрішньоплощадочні технічні мережі дл,-349м |
| 17 | 1265 | 103 | Водопровід до ОСВ |
| 18 | 2446 | 104 | Воздуходувка |
| 19 | 2447 | 104 | Воздуходувка |
| 20 | 4020 | 104 | воздуходувка-турбокомпрессор |
| 21 | 1030122 | 103 | Гараж збірний ж/б |
| 22 | 8 | 103 | Дегельментизатор |
| 23 | 59 | 103 | мулові площадки |
| 24 | 75 | 103 | камера прибору обліку ергоміра |
| 25 | 1039213 | 103 | Комплект системи аерації АКВА-ЛАЙН-М (148п.м.+37.) |
| 26 | 1039249 | 103 | Комплект системи аерації АКВА-ТОР на базі аераторо |
| 27 | 10418699 | 104 | Компресор роторний ВР 65-20/1,5 Ш |
| 28 | 0015 | 104 | контактор 6053 |
| 29 | 0010 | 104 | контактор КТ6033 |
| 30 | 10690639 | 106 | Контейнер для ТПВ (1,1) ОСВ |
| 31 | 10690640 | 106 | Контейнер для ТПВ (1,1) ОСВ |
| 32 | 10690641 | 106 | Контейнер для ТПВ (1,1) ОСВ |
| 33 | 9003 | 104 | Котел опалювальний |
| 34 | 3 | 103 | котельня ОСВ |
| 35 | 1069002 | 106 | Лампа ЛБВК-М (ТУ4215-001-40037487-01) |
| 36 | 3023 | 106 | Драбина -стремянка |
| 37 | 0005 | 103 | матеріальний склад |
| 38 | 1049072 | 104 | Насос Grundfos NB 32-125/130 |
| 39 | 10418674 | 104 | Насос К 8/18 з е.д. 1,5 кВт/3000 об |
| 40 | 10418694 | 104 | Насос СМ100-65-250а/4-С-УХЛ4 на рамі з електродвигуном АИР 112М4 У 2 |
| 41 | 2450 | 104 | Насос ФГ-144-46 |
| 42 | 2451 | 104 | Насос ФГ-144-46 |
| 43 | 2448 | 104 | Насос ФГ-216-24 |
| 44 | 2449 | 104 | Насос ФГ-216-24 |
| 45 | 1043859 | 104 | Насос циркулярний |
| 46 | 0049 | 103 | насосна станція господарськопобутових і дренажних вод |
| 47 | 1238 | 103 | Огорожа |
| 48 | 1030050 | 103 | Пісколовка, піскові площадки |
| 49 | 10418683 | 104 | Повітродувка Robuschi Robox evolution EL 125/4C |
| 50 | 1060869 | 106 | Пожежна сигналізація |
| 51 | 10 | 103 | Приміщення побутові |
| 52 | 60 | 103 | Проїзди,площадки,тротуари |
| 53 | 0006 | 103 | виробничий корпус ОСВ |
| 54 | 1030056 | 103 | Протипожежний резервуар |
| 55 | 1240 | 103 | Збросний трубопровід |
| 56 | 1241 | 103 | Збросний трубопровід труба стальн,д/820 дл,-446;тр |
| 57 | 10690627 | 106 | Сигналізатор-аналізатор газів "Дозор-С-2-Хлор-625 |
| 58 | 1043860 | 104 | таль механічна |
| 59 | 2456 | 104 | Таль електрична 3,2т |
| 60 | 2453 | 104 | Таль електрична 5т |
| 61 | 103120 | 103 | топочна АБК |
| 62 | 3067 | 104 | Трансформатор зварювальний ТСМ М-250 |
| 63 | 1069035 | 106 | Хлоратор ЛОНИИ-100 КМ |
| 64 | 0057 | 103 | хлораторная осв |
| 65 | 3363 | 106 | шкаф побутовий |
| 66 | 3364 | 106 | шкаф побутовий |
| 67 | 3366 | 106 | шкаф побутовий |
| 68 | 3367 | 106 | шкаф побутовий |
| 69 | 3370 | 106 | шкаф побутовий |
| 70 | 3371 | 106 | шкаф побутовий |
| 71 | 3372 | 106 | шкаф побутовий |
| 72 | 3373 | 106 | шкаф побутовий |
| 73 | 3374 | 106 | шкаф побутовий |
| 74 | 3375 | 106 | шкаф побутовий |
| 75 | 3376 | 106 | шкаф побутовий |
| 76 | 3377 | 106 | шкаф побутовий |
| 77 | 3378 | 106 | шкаф побутовий |
| 78 | 3379 | 106 | шкаф побутовий |
| 79 | 3380 | 106 | шкаф побутовий |
| 80 | 3381 | 106 | шкаф побутовий |
| 81 | 3382 | 106 | шкаф побутовий |
| 82 | 3384 | 106 | шкаф побутовий |
| 83 | 3385 | 106 | шкаф побутовий |
| 84 | 3386 | 106 | шкаф побутовий |
| 85 | 3387 | 106 | шкаф побутовий |
| 86 | 3388 | 106 | шкаф побутовий |
| 87 | 3389 | 106 | шкаф побутовий |
| 88 | 3390 | 106 | шкаф побутовий |
| 89 | 3391 | 106 | шкаф побутовий |
| 90 | 1063627 | 106 | Шкаф для одежды |
| 91 | 3079 | 104 | шкаф ШУВ |
| 92 | 2445 | 104 | воздуходувка |
| 93 | 1069056 | 106 | Вузол комерційного обліку оборотних вод |
| 94 | 10418672 | 104 | Генератор бензиновий Konner&Sohnen KS 3000 |
| 95 | 10491008 | 104 | Гідронасос 3-Д 409 ТА |
| 96 | 1039233 | 103 | Засувка 30ч 6бр ДУ 200 |
| 97 | 1039244 | 103 | Засувка 30ч 6бр ДУ 200 (2шт) |
| 98 | 1039228 | 103 | Засувка 30ч 930бр Ду 600 |
| 99 | 1039229 | 103 | Засувка 30ч 930бр Ду 600 |
| 100 | 1039207 | 103 | Засувка 30ч6бДу200 Ру10 |
| 101 | 1039208 | 103 | Засувка 30ч6бДу200 Ру10 |
| 102 | 1039209 | 103 | Засувка 30ч6бДу200 Ру10 |
| 103 | 1039210 | 103 | Засувка 30ч6бДу200 Ру10 |
| 104 | 1039211 | 103 | Засувка 30ч6бДу200 Ру10 |
| 105 | 1039335 | 103 | Засувка 30ч 6бр ДУ 250 (дільниця ОСВ) |
| 106 | 1039278 | 103 | Засувка 30ч6брДу200Ру10 КНС-2 |
| 107 | 1039279 | 103 | Засувка 30ч6брДу200Ру10 КНС-2 |
| 108 | 1039338 | 103 | Засувка 30ч6брДу200Ру10 (КНС "СШ№12) |
| 109 | 1039337 | 103 | Засувка 30ч6брДу200Ру10 (КНС№2) |
| 110 | 10491005 | 104 | Інвертор Патон ВДІ-200S |
| 111 | 1039248 | 103 | КНС по ул.Спасской |
| 112 | 10418710 | 104 | Консольний насос фекальний Enduro Pro 80-250 15,0 kw |
| 113 | 10690636 | 106 | Контейнер для ТПВ (1,1) КНС парк |
| 114 | 10690637 | 106 | Контейнер для ТПВ (1,1) КНС парк |
| 115 | 10690638 | 106 | Контейнер для ТПВ (1,1) КНС парк |
| 116 | 10690634 | 106 | Контейнер для ТПВ (1,1) КНС-2 |
| 117 | 10690635 | 106 | Контейнер для ТПВ (1,1) КНС-2 |
| 118 | 10690642 | 106 | Контейнер для ТПВ (1,1) КНС-2 |
| 119 | 10690633 | 106 | Контейнер для ТПВ (1,1) КНС-2 |
| 120 | 1039348 | 103 | М.КНС №2 пер.Дзержинского,18-в |
| 121 | 1049081 | 104 | Насос DAB A 56/180 Х М230/50 |
| 122 | 1049042 | 104 | Насос SMP750/2/80 AOHT-E |
| 123 | 10491015 | 104 | Насос SQ 85-7.5 |
| 124 | 10491012 | 104 | Насос ZV.4.20.1.4110 з двигуном 30 кВт |
| 125 | 10418677 | 104 | Насос ГНОМ 25/20 |
| 126 | 1049038 | 104 | Насос ГРЮНДФОС |
| 127 | 1049043 | 104 | Насос ГРЮНДФОС (КНС№2) |
| 128 | 10418666 | 104 | Насос фекальний EL SPER SQ |
| 129 | 10418675 | 104 | Насосний агрегат СМ 150-125-315-6 з ел.дв. 11/1000 |
| 130 | 10490993 | 104 | Насосний агрегат СМ 200-150-400-6 з дв. 30/100 |
| 131 | 10491006 | 104 | Насосний агрегат СМ 80-50-200/4 з дв..4/1500 |
| 132 | 10418665 | 104 | Насосний агрегат СМ 80-50-200б-2 з двигуном 11/300 |
| 133 | 10490980 | 104 | Насосний агрегат СМ 100-65-250 |
| 134 | 1063364 | 106 | Уголок |
| 135 | 1049002 | 104 | Автомуфта DN 65-51(к фек.насосу НТЗ) |
| 136 | 3124 | 104 | Агрегат електронасосний с ел. двигуном Б-9-АНГ-150- |
| 137 | 1043642 | 104 | АОГВ 7,5 |
| 138 | 2567 | 104 | Вентилятор №4 |
| 139 | 9997 | 104 | Вентилятор ВЦ-4 |
| 140 | 1063600 | 106 | Вентиляція |
| 141 | 2631 | 104 | Граблі механічні |
| 142 | 1039087 | 103 | Засувка 30ч 65з Ду 400 |
| 143 | 1039097 | 103 | Засувка 30ч 6бр Ду 200 |
| 144 | 2569 | 103 | Засувка д200 |
| 145 | 2183 | 103 | Засувка д200 |
| 146 | 4043 | 103 | Засувка д200 |
| 147 | 4044 | 103 | Засувка д200 |
| 148 | 4045 | 103 | Засувка д200 |
| 149 | 4046 | 103 | Засувка д200 |
| 150 | 4047 | 103 | Засувка д200 |
| 151 | 3111 | 103 | Засувка д200 |
| 152 | 3112 | 103 | Засувка д200 |
| 153 | 3113 | 103 | Засувка д200 |
| 154 | 3115 | 103 | Засувка д200 |
| 155 | 3118 | 103 | Засувка д200 |
| 156 | 4058 | 103 | Засувка д200 |
| 157 | 4059 | 103 | Засувка д200 |
| 158 | 4060 | 103 | Засувка д200 |
| 159 | 4061 | 103 | Засувка д200 |
| 160 | 4053 | 103 | Засувка д200 |
| 161 | 2314 | 103 | Засувка д300 |
| 162 | 3537 | 103 | Засувка д300 |
| 163 | 4069 | 103 | Засувка д300 |
| 164 | 4065 | 103 | Засувка д300 |
| 165 | 3536 | 103 | Засувка д300 |
| 166 | 3116 | 103 | Засувка д300 |
| 167 | 3117 | 103 | Засувка д300 |
| 168 | 4057 | 103 | Засувка д300 |
| 169 | 4054 | 103 | Засувка д300 |
| 170 | 4055 | 103 | Засувка д300 |
| 171 | 4056 | 103 | Засувка д300 |
| 172 | 4048 | 103 | Засувка Д-300 |
| 173 | 2183 | 103 | Засувка д400 |
| 174 | 2270 | 103 | Засувка д400 |
| 175 | 2316 | 103 | Засувка д400 чугун |
| 176 | 2301 | 103 | Засувка д500 |
| 177 | 2277 | 103 | Засувка д600 |
| 178 | 2271 | 103 | Засувка д600 |
| 179 | 2272 | 103 | Засувка д600 |
| 180 | 2273 | 103 | Засувка д600 |
| 181 | 2274 | 103 | Засувка д600 |
| 182 | 2275 | 103 | Засувка д600 |
| 183 | 2276 | 103 | Засувка д600 |
| 184 | 2315 | 103 | Засувка с флянцами д300 |
| 185 | 2342 | 103 | Засувка с флянцами д300 |
| 186 | 2568 | 103 | Затвор д800, чугун на КНС-2 |
| 187 | 1039269 | 103 | Каналізаційна мережа НПВХ д.160 дл.79,5м ул.Сучкова |
| 188 | 2281 | 103 | Клапан д600, на КНС-2 |
| 189 | 2282 | 103 | Клапан д600, на КНС-2 |
| 190 | 39 | 103 | КНС №5"Техучилище" с 2 установл.насосами з електро |
| 191 | 74 | 103 | КНС №8на ПМК-36 с электродвигателем 5,5/1500 ул.Сп |
| 192 | 38 | 103 | КНС№1 "Парк" 1 підйому ул.Комсомольская,22-в |
| 193 | 73 | 103 | КНС№3 "СШ-12" с электродвиг.А261-217/3000пер.Волго |
| 194 | 37 | 103 | КНС№4 "Кущевка"ул.Дзержинского,132-в |
| 195 | 44 | 103 | КНС№6 "Критий ринок" с 2 установл.насос.с електрод |
| 196 | 1030114 | 103 | КНС№9 "Мирное"ул,Советская 251-в |
| 197 | 1226 | 103 | Колектор д150,дл.335,чугун,ул.Советская от ЦУМА д |
| 198 | 1227 | 103 | Колектор д150,дл660,чугун,ул.Красноармейская.-Суч |
| 199 | 1057 | 103 | Колектор д200,дл.300,чугун,от КНС к НТЗ ул.Сучко |
| 200 | 1111 | 103 | Колектор д200,дл.600,чугун,ул.Октябрская |
| 201 | 1270 | 103 | Колектор канализ.№2 ул.Октябрская-Дзержинского,д8 |
| 202 | 1052 | 103 | Колектор каналіз. напорний д300 мм,дл1103 пл.Ленин |
| 203 | 1225 | 103 | Колектор напірно-самотічний №3 д300ст,ж/б (от пар |
| 204 | 42326 | 103 | Колектор напорний,д.150,д200 дл.829,чугун от Теху |
| 205 | 1269 | 103 | Колектор самотічний №1,д500 дл1000 ул.Комсомольск |
| 206 | 42287 | 103 | Колектор самотічний каналізаціний д200,дл.359,ч |
| 207 | 1039100 | 103 | Колектора канализ.№1270 (ремонт)ул.Дзержинского |
| 208 | 2288 | 104 | Кран-балка |
| 209 | 2289 | 104 | Кран-балка |
| 210 | 2299 | 104 | Кран-балка |
| 211 | 1069032 | 106 | Лампа ЛБВК |
| 212 | 1069000 | 106 | Лампа ЛБВК-М (ТУ4215-001-40037487-01) |
| 213 | 3346 | 106 | Драбина -стремянка |
| 214 | 1039348 | 103 | М.КНС №2 пер.Дзержинского,18-в |
| 215 | 1039346 | 103 | М.Колектор напорний,д150,дл.760, чугун от КНС ПМК-3 |
| 216 | 1039349 | 103 | М.Мережі каналізаційні д600дл185,д500дл230,д400дл456 |
| 217 | 1039342 | 103 | М.Мережі каналізаційні напорні д1000, дл810ж/б, ул.О |
| 218 | 1241 | 103 | Напорний трубопровід от КНС до ОСВ труба ст. д/700 |
| 219 | 1049041 | 104 | Насос AFP 1575 (ABS Group) со щитом керування |
| 220 | 1049037 | 104 | Насос zinit DRP 1000/2/80 |
| 221 | 2207 | 104 | Насос НФ 2,5 ринок |
| 222 | 2182 | 104 | Насос погружний ГНОМ 25/20 |
| 223 | 2175 | 104 | Насос СД 250/22,5 |
| 224 | 2185 | 104 | Насос СД 800/32а |
| 225 | 2186 | 104 | Насос СД 800/32а |
| 226 | 3152 | 104 | насос СМ-100/65-200 |
| 227 | 1049000 | 104 | Насос фекальний DLC 65-51 |
| 228 | 2176 | 104 | Насос фекальний СД-250 |
| 229 | 2178 | 104 | Насос фекальний СД-450 |
| 230 | 2179 | 104 | Насос фекальний СД-450 |
| 231 | 3130 | 104 | Насос центробіжний |
| 232 | 3131 | 104 | Насос центробіжний |
| 233 | 10418673 | 104 | Обладнання і пусконалагодження системи охоронної сигналізації |
| 234 | 2514 | 104 | Зворотний клапан д150 |
| 235 | 1069005 | 106 | Противогаз ПШ2 (1 шланг 20м) |
| 236 | 1069011 | 106 | Противогаз ПШ2 (1 шланг 20м) |
| 237 | 1049039 | 104 | Пункт розподільний ПР |
| 238 | 1031155 | 103 | Розподільна камера КНС-2 |
| 239 | 1080 | 103 | Мережі каналізац. д150дл194,3 керам,ул.Советская,22 |
| 240 | 1144 | 103 | Мережі каналізац. д150дл533,д300дл117чугун,ул.Советс |
| 241 | 1067 | 103 | Мережі каналізац..д150дл10,д200дл131,керам,ул.Советс |
| 242 | 1357 | 103 | Мережі каналізац.внутриплощ.самотечные,д150,200,300- |
| 243 | 1314 | 103 | Мережі каналізац.д150,дл190,кер,ул.Горького,4до Ком |
| 244 | 1251 | 103 | Мережі каналізац.д150дл.157-керам,д300дл212-а/ц,д300 |
| 245 | 1077 | 103 | Мережі каналізац.д150дл128керам,ул.Комсомольськая,7 |
| 246 | 1085 | 103 | Мережі каналізац.д150дл131,керам,ул.Советская,20 |
| 247 | 1090 | 103 | Мережі каналізац.д150дл137.8,дл47,керам,ул.Комсомо |
| 248 | 1150 | 103 | Мережі каналізац.д150дл204,чугун,ул.Н.Головко20,22 |
| 249 | 1055 | 103 | Мережі каналізац.д150дл229,9,керам.,ул.Сучкова,23(ма |
| 250 | 1079 | 103 | Мережі каналізац.д150дл250,7 керам,ул.Советская,26 |
| 251 | 1089 | 103 | Мережі каналізац.д150дл46,керам,ул.Комосомольськая,6 |
| 252 | 1066 | 103 | Мережі каналізац.д150дл538,7,д200дл101,керам,д/я зав |
| 253 | 1075 | 103 | Мережі каналізац.д150дл59,5керам,ул.Сучкова,7,5,9,13 |
| 254 | 1073 | 103 | Мережі каналізац.д150дл63,д200дл270,керам,ул.Комсомо |
| 255 | 1148 | 103 | Мережі каналізац.д150дл688,д200дл188,д300дл125,чугун |
| 256 | 1133 | 103 | Мережі каналізац.ул.Больничная,д400-500,,дл 581ж/б(сонирован ПЕ трубой д.400,дл.37п.м.) |
| 257 | 1355 | 103 | Мережі каналізац.ул.Горького-Леван.д200дл49,керамик |
| 258 | 1032448 | 103 | Мережі каналізації і КНС№11 ул Космонавтов мережі-труб |
| 259 | 1304 | 103 | Мережі каналізаційні дл237,ул.Сучкова,18,30,42а,50а,6 |
| 260 | 1290 | 103 | Мережі каналізаційні д.200,дл46.1-чугун,ул.Советс |
| 261 | 1147 | 103 | Мережі каналізаційні 200дл29,чугун,ул.Кооперативна |
| 262 | 1315 | 103 | Мережі каналізаційні а/ц,вул.Комсомольская,37 |
| 263 | 42301 | 103 | Мережі каналізаційні д.100,дл.98,чугун,общежитие п |
| 264 | 1309 | 103 | Мережі каналізаційні д.150, дл45,ул.Кооперативная, |
| 265 | 1302 | 103 | Мережі каналізаційні д.150,250,300,40дл926,ул.В.Ко |
| 266 | 42304 | 103 | Мережі каналізаційні д.150,дл.75,чугун,по ул.Октяб |
| 267 | 1233 | 103 | Мережі каналізаційні д.150дл.60 кер,вул.Б.Ковалевк |
| 268 | 42299 | 103 | Мережі каналізаційні д.200,дл.255,чугун,к д.126 по |
| 269 | 42298 | 103 | Мережі каналізаційні д100,дл.58,чугун,к д.124 по у |
| 270 | 1312 | 103 | Мережі каналізаційні д100дл23,чугун,ул.Советская,5 |
| 271 | 42297 | 103 | Мережі каналізаційні д150,дл.135,чугун,к д.122 по |
| 272 | 1083 | 103 | Мережі каналізаційні д150дл108.1керам,ул.Красноарм |
| 273 | 1326 | 103 | Мережі каналізаційні д150дл10-керам,ул.Горького,2а |
| 274 | 1142 | 103 | Мережі каналізаційні д150дл122,чугун,ул.Сучкова,33 |
| 275 | 1222 | 103 | Мережі каналізаційні д150дл122.6,керамик.,ул.Сучко |
| 276 | 1081 | 103 | Мережі каналізаційні д150дл122керам,ул.Первомайс.1 |
| 277 | 1076 | 103 | Мережі каналізаційні д150дл136керам,ул.Первомайска |
| 278 | 1082 | 103 | Мережі каналізаційні д150дл153керам,ул.Сучкова,31 |
| 279 | 1050 | 103 | Мережі каналізаційні д150дл1805,керам.,ул.Сучкова |
| 280 | 1260 | 103 | Мережі каналізаційні д150дл26-чугун,д150дл14,ул.Бо |
| 281 | 1216 | 103 | Мережі каналізаційні д150дл405,сталь,ул.Красноарме |
| 282 | 1078 | 103 | Мережі каналізаційні д150дл49керам,ул.Украинская,2 |
| 283 | 1087 | 103 | Мережі каналізаційні д150дл54,керам,ул.Комосомольс |
| 284 | 1224 | 103 | Мережі каналізаційні д150дл57,керамик.,ул.Сучкова, |
| 285 | 1218 | 103 | Мережі каналізаційні д150дл57керамик.,пер.Шоссейны |
| 286 | 1053 | 103 | Мережі каналізаційні д150дл630,керам.,ул.Красноарм |
| 287 | 1271 | 103 | Мережі каналізаційні д150дл65.3-керам,ул.Б.Ковалев |
| 288 | 1084 | 103 | Мережі каналізаційні д150дл73.3,керам,ул.Сучкова,2 |
| 289 | 1268 | 103 | Мережі каналізаційні д150дл73-керам. Шевченко,33 |
| 290 | 1072 | 103 | Мережі каналізаційні д150дл75,керам,ул.Советская,2 |
| 291 | 1321 | 103 | Мережі каналізаційні д150дл79-чугун,д200дл46.5-чуг |
| 292 | 1064 | 103 | Мережі каналізаційні д150дл80,керам,д/к "Березка" |
| 293 | 1088 | 103 | Мережі каналізаційні д150дл85,д200дл435,керам,ул.К |
| 294 | 1069 | 103 | Мережі каналізаційні д150дл88.7,д200дл107.5,керам, |
| 295 | 1086 | 103 | Мережі каналізаційні д150дл93,керам,ул.Украинская, |
| 296 | 1074 | 103 | Мережі каналізаційні д150мм,тр.керам.дл=70м,ул.Ком |
| 297 | 42305 | 103 | Мережі каналізаційні д200,дл47,чугун,общежитие по |
| 298 | 1247 | 103 | Мережі каналізаційні д200дл.36-керам.Шевченко,31 |
| 299 | 1250 | 103 | Мережі каналізаційні д200дл.74,керам,ул.Шевченко,7 |
| 300 | 1316 | 103 | Мережі каналізаційні д200дл103-керам,ул.З.Белой,ма |
| 301 | 1319 | 103 | Мережі каналізаційні д200дл115,4а/ц,ул.Леваневског |
| 302 | 1118 | 103 | Мережі каналізаційні д200дл142сталь,пам.Вечный ого |
| 303 | 1143 | 103 | Мережі каналізаційні д200дл158,чавун,ул.Сучкова,33 |
| 304 | 1051 | 103 | Мережі каналізаційні д200дл1803,керам.,ул.Красноар |
| 305 | 1135 | 103 | Мережі каналізаційні д200дл238,керам,деткомбинат |
| 306 | 1288 | 103 | Мережі каналізаційні д200дл26.5-керам,ул.Советская |
| 307 | 1313 | 103 | Мережі каналізаційні д200дл288,чугун,ул.Горького,6 |
| 308 | 1146 | 103 | Мережі каналізаційні д200дл294,д300дл229,керам,ул. |
| 309 | 1252 | 103 | Мережі каналізаційні д200дл30-чугун,3квартал к кот |
| 310 | 1323 | 103 | Мережі каналізаційні д200дл33.3-керам,д200дл32.5-ч |
| 311 | 1318 | 103 | Мережі каналізаційні д200дл40.1-а/ц,ул.Горького-Ле |
| 312 | 1299 | 103 | Мережі каналізаційні д200дл53а/ц,д400дл35,ж/б,ул.С |
| 313 | 1058 | 103 | Мережі каналізаційні д200дл540,керам.,ул.Сучкова,2 |
| 314 | 1322 | 103 | Мережі каналізаційні д200дл56-керам,ул.Советская,5 |
| 315 | 1297 | 103 | Мережі каналізаційні д200дл62-керам,ул.Советская,5 |
| 316 | 1286 | 103 | Мережі каналізаційні д200дл66.5-керам,д250дл33.9,у |
| 317 | 1059 | 103 | Мережі каналізаційні д200дл67.5,керам.,ул.Сучкова, |
| 318 | 1071 | 103 | Мережі каналізаційні д200дл70,керам,ул.Комсомольск |
| 319 | 1151 | 103 | Мережі каналізаційні д200дл72-чугун,д300дл50-ж/б,у |
| 320 | 1287 | 103 | Мережі каналізаційні д200дл83-керам,ул.Советская55 |
| 321 | 1257 | 103 | Мережі каналізаційні д200дл84-чугун,3квартал,д№26 |
| 322 | 1358 | 103 | Мережі каналізаційні д200дл86.4керам. ул.З.Белой, |
| 323 | 1120 | 103 | Мережі каналізаційні д200дл90чугун,школа № 11 |
| 324 | 1323 | 103 | Мережі каналізаційні д200дл93.7-чугун,колодец ж/бд |
| 325 | 1136 | 103 | Мережі каналізаційні д200дл95,керам,9 жил.квартал, |
| 326 | 1140 | 103 | Мережі каналізаційні д200дл96,керам,9кв.к дому №17 |
| 327 | 1149 | 103 | Мережі каналізаційні д200дл98,д150дл811,д200дл145, |
| 328 | 1065 | 103 | Мережі каналізаційні д200мм и 300мм ул.Сучкова (пл |
| 329 | 1056 | 103 | Мережі каналізаційні д250,дл90 керамич,ул.Дзержинс |
| 330 | 1246 | 103 | Мережі каналізаційні д250дл.36-керам,д150дл81-чугу |
| 331 | 1060 | 103 | Мережі каналізаційні д250дл193,сталь.,ул.Сучкова,2 |
| 332 | 1068 | 103 | Мережі каналізаційні д250дл71,д150дл116.5,д300дл38 |
| 333 | 1248 | 103 | Мережі каналізаційні д300дл.53-керам. Шевченко-Н.Г |
| 334 | 1091 | 103 | Мережі каналізаційні д300дл135,д200дл404.5,дл396,к |
| 335 | 1139 | 103 | Мережі каналізаційні д300дл152чугун,д200дл86керам, |
| 336 | 1145 | 103 | Мережі каналізаційні д300дл206,д150дл825,д200дл929 |
| 337 | 1217 | 103 | Мережі каналізаційні д300дл230з/б,9 квартал ул.Укр |
| 338 | 1219 | 103 | Мережі каналізаційні д300дл430керамик.,пл.Ленина |
| 339 | 1221 | 103 | Мережі каналізаційні д300дл662,керамик.,ул.Советск |
| 340 | 1220 | 103 | Мережі каналізаційні д300дл81,дл.15керамик.,ул.Укр |
| 341 | 1119 | 103 | Мережі каналізаційні д300дл94чавун,обвод.пам.Вечны |
| 342 | 1223 | 103 | Мережі каналізаційні д400дл255,д300дл30,а/ц.,3 ква |
| 343 | 1310 | 103 | Мережі каналізаційні д400дл50-а/ц,ул.Советская,49 |
| 344 | 1070 | 103 | Мережі каналізаційні д400дл95,чугун,Металург.техни |
| 345 | 1062 | 103 | Мережі каналізаційні д400дл95,чугун,Металург.техни |
| 346 | 1123 | 103 | Мережі каналізаційні д500дл150чугун,ул.Комосомольс |
| 347 | 1249 | 103 | Мережі каналізаційні дл.140,3 ул.З.Белой,2 |
| 348 | 1230 | 103 | Мережі каналізаційні дл.21,ул.Советская,9 |
| 349 | 1231 | 103 | Мережі каналізаційні дл.23,ул.Советская,41 |
| 350 | 1232 | 103 | Мережі каналізаційні дл.72.5,ул.Б.Ковалевка,16 |
| 351 | 1141 | 103 | Мережі каналізаційні дл100,к дому №14а Сучкова |
| 352 | 1277 | 103 | Мережі каналізаційні дл115-чугун,ул.Советская,66 |
| 353 | 1307 | 103 | Мережі каналізаційні дл1524кер.,ул.Советская,15,15 |
| 354 | 1306 | 103 | Мережі каналізаційні дл172,ул.Шевченко,23,25,27,35 |
| 355 | 1308 | 103 | Мережі каналізаційні дл205,ул.Украинская,5,8,10 |
| 356 | 1305 | 103 | Мережі каналізаційні дл362,ул.Красноармейская,9,11 |
| 357 | 1303 | 103 | Мережі каналізаційні дл586,ул.Комсомольська,11,19, |
| 358 | 1137 | 103 | Мережі каналізаційні дл95,3 жил.квартал к д.№12 Б. |
| 359 | 1317 | 103 | Мережі каналізаційні напорн.д.150 дл.1500м чуг/пла |
| 360 | 1154 | 103 | Мережі каналізаційні напорны д200,дл694,д150дл1270 |
| 361 | 1152 | 103 | Мережі каналізаційні напорные д150,дл.700,труба ст |
| 362 | 1153 | 103 | Мережі каналізаційні напорные д200,дл.584,тр.сталь |
| 363 | 42283 | 103 | Мережі каналізаційні наружные к д.№ 1 по ул.Октябр |
| 364 | 1030115 | 103 | Мережі каналізаційні Советская д100,дл.148, д150,д |
| 365 | 1320 | 103 | Мережі каналізаційні ул.Б.Ковалевка |
| 366 | 1311 | 103 | Мережі каналізаційні.дл80,2,ж/б,ул.Советская,51 |
| 367 | 1356 | 103 | Мережі каналізаційні напірні д150,дл.700,труба ст |
| 368 | 1063585 | 106 | стіл-шкаф с ящиком |
| 369 | 1063347 | 106 | стул |
| 370 | 1063349 | 106 | Стул |
| 371 | 1114 | 103 | Трубопровід каналз.д150,дл.300,чугун,д/к"Березка" |
| 372 | 1113 | 103 | Трубопровід канализ. д200,дл.670,чугун,Молзавод |
| 373 | 1112 | 103 | Трубопровід канализ. д400,дл.360,асбесто-цемент |
| 374 | 1115 | 103 | Трубопровід канализ.д150,дл.2500,чугун, Волгоградс |
| 375 | 1121 | 103 | Трубопровід канализ.д200,дл.800,чугун, ул.Комсомол |
| 376 | 42328 | 103 | Фекальная перекачная НТЗ ул. Сучкова,124 |
| 377 | 3334 | 104 | Холодильник "Ярна" |
| 378 | 10491007 | 104 | Холодильник НОРД 275-030 |
| 379 | 1063654 | 106 | шкаф побутовий |
| 380 | 1063655 | 106 | шкаф побутовий |
| 381 | 1063656 | 106 | шкаф побутовий |
| 382 | 3427 | 106 | шкаф побутовий |
| 383 | 3428 | 106 | шкаф побутовий |
| 384 | 3429 | 106 | шкаф побутовий |
| 385 | 3430 | 106 | шкаф побутовий |
| 386 | 3431 | 106 | шкаф побутовий |
| 387 | 3432 | 106 | шкаф побутовий |
| 388 | 3433 | 106 | шкаф побутовий |
| 389 | 3434 | 106 | шкаф побутовий |
| 390 | 3435 | 106 | шкаф побутовий |
| 391 | 3436 | 106 | шкаф побутовий |
| 392 | 3437 | 106 | шкаф побутовий |
| 393 | 3438 | 106 | шкаф побутовий |
| 394 | 1063952 | 106 | шкаф д/инструментов |
| 395 | 1063634 | 106 | Шкаф для документов |
| 396 | 1063586 | 106 | шкаф настенный |
| 397 | 1030116 | 103 | Башня "Рожновского" кирпичная |
| 398 | 10490992 | 104 | Бензогенератор зварювальний типа Робус Geko 6.2кВт |
| 399 | 10491001 | 104 | Бетономішалка 140 л |
| 400 | 10418686 | 104 | Блок системний S1151/МВ/4096/500/АТХ |
| 401 | 52 | 103 | Вагон-домик на ВНС-3 |
| 402 | 30 | 103 | ВНС-3 ул.Сучкова,118 |
| 403 | 999 | 103 | Водопров. д100,дл.54,7,сталь,по пл.Ленина,14 |
| 404 | 1039308 | 103 | Водопровід від вул.Боженко(біля СЕС) до вул.Колгос |
| 405 | 1039318 | 103 | Водопровід вуличний по пров.Барачному довж.400 м, |
| 406 | 1039326 | 103 | Водопровід д-100мм,дл.647,п/е вул. Акад. Жлуктенка |
| 407 | 1039319 | 103 | Водопровід по вул. 2-га Набережна |
| 408 | 1039330 | 103 | Водопровід по вул.1-ша Набережна,буд.№1-10-198 пог.м.,труби ПЕ-Дн=63 |
| 409 | 1039310 | 103 | Водопровід по вул.Дубовика(50 років СРСР)-пров.Тол |
| 410 | 1039334 | 103 | Водопровід по вул.Поштова в межах пр.Спаського-залізниця з закільцюванням на вул. Волгоградська,525м |
| 411 | 1039315 | 103 | Водопровід по вул.Хмельницького,Курченко,Крупської |
| 412 | 1039309 | 103 | Водопровід р-н "Глоди":вул.Червона,IIПаланська,Гло |
| 413 | 1039331 | 103 | Водопровідна мережа вул.Толстого, р-н ж.б.№260-378,вул.Поштова,р-н ж.б.№300-360,протяж. 2245п.м., |
| 414 | 1039320 | 103 | Водопровідна мережа по вул.Олеся Гончара |
| 415 | 1032 | 103 | Водопровід д.100 дл.122,сталь,пл.Ленина,10,12 |
| 416 | 1017 | 103 | Водопровід д.25 дл.37,п/э Клуб Кирова |
| 417 | 1018 | 103 | Водопровід д.50 дл.246,чугун,по пер.Больничном |
| 418 | 1165 | 103 | Водопровід д.90 дл.939 ,п/э ул.Херсонская |
| 419 | 10342291 | 103 | Водопровід к общежитию по ул.Октябрской,10 |
| 420 | 1002 | 103 | Водопровід по ул.Г.Кут от ул.Н.Головко д100,дл |
| 421 | 1156 | 103 | Водопровід д,63 дл.696,п/эт ул.Сучкова по ул. |
| 422 | 1046 | 103 | Водопровід д.100 дл.224 сталь, по пер.Подпольно |
| 423 | 1039215 | 103 | Водопровід д.110,дл.6400,п/э ул.Заводская,Толстого |
| 424 | 42284 | 103 | Водопровід д.150,дл.242 сталь ул.Шевченко,10 |
| 425 | 1040 | 103 | Водопровід д.160дл.162 п/э ул.Красноармейс |
| 426 | 1045 | 103 | Водопровід д.63 дл.41,5,п/э,ул.Комсомольская,3 |
| 427 | 10342288 | 103 | Водопровід до підкачки по ул.Октябрьской 10 |
| 428 | 10342289 | 103 | Водопровід к д.№ 124 от ул.Сучкова д.63 дл.36 п/э |
| 429 | 2341 | 103 | Водопровід к ж,д №15 по ул,Космонавтов(три ввода)с |
| 430 | 2328 | 103 | Водопровід к ж,д, по ул,Космонавтов ,23 труба стал |
| 431 | 2329 | 103 | Водопровід к ж,д, по ул,Космонавтов 22 труба сталь |
| 432 | 2339 | 103 | Водопровід к ж,д,№16 по ул,Космонавтов труба сталь |
| 433 | 2332 | 103 | Водопровід к ж,д,№19 по ул,Космонавтов труба сталь |
| 434 | 2334 | 103 | Водопровід к ж,д,№20 по ул,Космонавтов труба сталь |
| 435 | 2336 | 103 | Водопровід к ж,д,№21 по ул,Космонавтов труба сталь |
| 436 | 2330 | 103 | Водопровід до будівель СШ №13 п/э, д-70 дл,160м ввод |
| 437 | 10342323 | 103 | Водопровід до котельної по ул.Сучкова возле СШ№4 д. |
| 438 | 10342229 | 103 | Водопровід до підкачки по ул.Октябрской,10 две нити |
| 439 | 10342290 | 103 | Водопровід зовнішній к д.126 ул.Сучкова д.100 дл.25 |
| 440 | 1273 | 103 | Водопровід от РЧВ №3,4 к ВНС-3 д.600,дл.130 сталь |
| 441 | 10342328 | 103 | Водопровід пер,Островского д-70 сталь дп-482м ул,О |
| 442 | 1039273 | 103 | Водопровід по вул.Челюскіна, п/е , дл.489 м |
| 443 | 1039214 | 103 | Водопровід по пер.Спасскому д.160,дл.1300,п/э |
| 444 | 1335 | 103 | Водопровід по пер.Шевскому п/э д75,дл.240 уличный |
| 445 | 1001 | 103 | Водопровід по пл.Ленина №2,4,6 д100,дл.1382,ст |
| 446 | 2443 | 103 | Водопровід по ул Космонавтов,4 к колонке труб,стал |
| 447 | 1032447 | 103 | Водопровід по ул,Волгоградская,Мануильского,пер,То |
| 448 | 2327 | 103 | Водопровід по ул,Космонавтов к филиалу СШ №13 тру |
| 449 | 2331 | 103 | Водопровід по ул,Космонавтов к ж,д №19 |
| 450 | 2337 | 103 | Водопровід по ул,Космонавтов к ж,д, №7-17 |
| 451 | 2444 | 103 | Водопровід по ул,Космонатов 7, к колонке труба ста |
| 452 | 1032446 | 103 | Водопровід по ул,Коцюбинского от пер.Новомосковско |
| 453 | 1034 | 103 | Водопровід по ул.Барикадной от ул.Боевой сталь |
| 454 | 1039247 | 103 | Водопровід по ул.Декабристов,Киевской д.110п.э.дл. |
| 455 | 1039216 | 103 | Водопровід по ул.Калинина от ж/д 106 до № 205 |
| 456 | 1039246 | 103 | Водопровід по ул.Комарова(от пер.Толстого к ул.Вол |
| 457 | 10342295 | 103 | Водопровід по ул.Комсомольской,19 до гуртожитку д.1 |
| 458 | 2342 | 103 | Водопровід по ул.Космонавтов к ж,д,№1,2,4,5,6,18 |
| 459 | 2338 | 103 | Водопровід по ул.Космонавтов к ж,д№16,15,11,12 |
| 460 | 2333 | 103 | Водопровід по ул.Космонавтов к ж.д.№20,№21 |
| 461 | 1039245 | 103 | Водопровід по ул.Ленина и пер.Киевский с закольцев |
| 462 | 1039217 | 103 | Водопровід по ул.Ленина пер.Калинина д.110 дл975,п |
| 463 | 1039218 | 103 | Водопровід по ул.Ломоносова,ул.Циолковского,пер.Ло |
| 464 | 1039219 | 103 | Водопровід по ул.Мануильского (закольцовка от ул.С |
| 465 | 1039220 | 103 | Водопровід по ул.Мануильского,Юрченко.д.110,дл.970 |
| 466 | 10342317 | 103 | Водопровід по ул.Октябрской,20 п/э д.63 дл.65 ввод |
| 467 | 10342318 | 103 | Водопровід по ул.Октябрской,20 через подвал к корп |
| 468 | 10342327 | 103 | Водопровід по ул.Октябрьской от ул.Сучкова к общеж |
| 469 | 1039221 | 103 | Водопровід по ул.Орджоникидзе д.110,дл.500 п/э |
| 470 | 1039222 | 103 | Водопровід по ул.Почтовой ,д.90,дл.741,п/э |
| 471 | 1198 | 103 | Водопровід по ул.Р.Подрез сталь д.100дл.95 улич |
| 472 | 1021 | 103 | Водопровід по ул.Сучкова от кл.Кирова до улСучкова |
| 473 | 1039223 | 103 | Водопровід по ул.Хмельницкого д.110,дл.1800 п/э |
| 474 | 1039224 | 103 | Водопровід подводной к мкр Глоды д.110 дл.200 п/э |
| 475 | 1278 | 103 | Водопровід сбросной от РЧВ к ливнев.канализ.д700,д |
| 476 | 2445 | 103 | Водопровід ул,Заводская,182 труба стальн,д-50дл,15 |
| 477 | 1030149 | 103 | Водопровід ул,Школьная,Мира,Пионерская |
| 478 | 1039268 | 103 | Водопровідна мережа ПВХ д.110 дл.27,5м ул.Сучкова,5 |
| 479 | 10490855 | 104 | Вимикач АВМ 10НВ 1000А |
| 480 | 1049070 | 104 | гідровоздуходувка високого тиску |
| 481 | 1049071 | 104 | Дизель насос СН6Д-11 с агрегатом ДНУ-192 |
| 482 | 1039086 | 103 | Засувка 30ч 65з Ду 400 |
| 483 | 1039232 | 103 | Засувка 30ч 6бр ДУ 150 (4шт) |
| 484 | 1039096 | 103 | Засувка 30ч 6бр ДУ 200 |
| 485 | 1039271 | 103 | Засувка 30ч 6бр ДУ 200 |
| 486 | 1039272 | 103 | Засувка 30ч 6бр ДУ 200 |
| 487 | 1039230 | 103 | Засувка 30ч 6бр ДУ 200 (3шт) |
| 488 | 1039234 | 103 | Засувка 30ч 6бр ДУ 200 (3шт) |
| 489 | 10390855 | 103 | Засувка 30ч 6бр Ду 250 |
| 490 | 1039094 | 103 | Засувка 30ч 6бр Ду 250 |
| 491 | 1039099 | 103 | Засувка 30ч 6бр Ду 250 |
| 492 | 1039231 | 103 | Засувка 30ч 6бр ДУ 250 (2шт) |
| 493 | 1039235 | 103 | Засувка 30ч 6бр ДУ 250 (2шт) |
| 494 | 10390857 | 103 | Засувка 30ч 6бр Ду 300 |
| 495 | 1039101 | 103 | Засувка 30ч 6бр Ду 300 |
| 496 | 1039236 | 103 | Засувка 30ч 6бр ДУ 300 |
| 497 | 1039243 | 103 | Засувка 30ч 6бр ДУ 300 |
| 498 | 1039327 | 103 | Засувка 30ч 6бр ДУ 400 (вул. Сучкова118) |
| 499 | 1039102 | 103 | Засувка 30ч6бДу200 Ру10 |
| 500 | 1039103 | 103 | Засувка 30ч6бДу200 Ру10 |
| 501 | 1039227 | 103 | Засувка 30ч6бДу200 Ру10 (3шт.) |
| 502 | 1039274 | 103 | Засувка 30ч6бр Ду 600 ВНС-3(МНС) |
| 503 | 1039282 | 103 | Засувка 30ч6бр Ду300 вул.М.Головка(р-н податково |
| 504 | 1039275 | 103 | Засувка 30ч6бр Ду300 пров. Транспортний |
| 505 | 1039205 | 103 | Засувка 30ч6брДУ200 Ру 10 |
| 506 | 3046 | 103 | Засувка д 300 № 3,12-16-04-30 |
| 507 | 1039090 | 103 | Засувка д.250мм 30ч6бр |
| 508 | 1039091 | 103 | Засувка д.250мм 30ч6бр |
| 509 | 1039089 | 103 | Засувка д.250мм 30ч6бр |
| 510 | 1039085 | 103 | Засувка д.300мм 30ч6бр |
| 511 | 1039088 | 103 | Засувка д.300мм 30ч6бр |
| 512 | 1039204 | 103 | Засувка д.300мм 30ч6бр |
| 513 | 1039206 | 103 | Засувка д.300мм 30ч6бр |
| 514 | 3114 | 103 | Засувка д250 |
| 515 | 4051 | 103 | Засувка д250 |
| 516 | 4052 | 103 | Засувка д250 |
| 517 | 4070 | 103 | Засувка д250 |
| 518 | 4071 | 103 | Засувка д250 |
| 519 | 4062 | 103 | Засувка д250 |
| 520 | 4063 | 103 | Засувка д250 |
| 521 | 4073 | 103 | Засувка Д-300 |
| 522 | 1039353 | 103 | Засувка чугун 30 ч 6 бр Ду 300 (ВНС-3) |
| 523 | 1039355 | 103 | Засувка чугун 30 ч 6 бр Ду 300 (вул.Спаська-вул.Північна) |
| 524 | 1039354 | 103 | Засувка чугун 30 ч 6 бр Ду 300 (ДК ім. О.Гончара) |
| 525 | 1039339 | 103 | Засувка чугун 30 ч 6 бр Ду 400 ВНС №3 |
| 526 | 1039285 | 103 | Засувка чугунна 30ч 6бр ДУ 300 Ру 10 ВНС-3 |
| 527 | 1039286 | 103 | Засувка чугунна 30ч 6бр ДУ 300 Ру 10 вул.Радя |
| 528 | 1039283 | 103 | Засувка чугунна 30ч 6бр ДУ 300 Ру 10 ВНС-3 |
| 529 | 1039284 | 103 | Засувка чугунна 30ч 6бр ДУ 300 Ру 10 ВНС-3 |
| 530 | 10390856 | 103 | Засувка чугунна 30ч 6др/бк РУ 10Ду 200 |
| 531 | 1039316 | 103 | Засувка 30 ч 6 бр д.300 (вул.М.Головка з-д Продтов |
| 532 | 1039317 | 103 | Засувка 30 ч 6 бр д.300 (вул.М.Головка з-д Продтов |
| 533 | 1039323 | 103 | Засувка 30 ч 6 бр Ду 200 |
| 534 | 1039352 | 103 | Засувка 30 ч 6 бр Ду 200 (вул.Леваневського ПТУ-48) |
| 535 | 1039321 | 103 | Засувка 30ч 6 бр Ду 200 |
| 536 | 1039322 | 103 | Засувка 30ч 6 бр Ду 200 |
| 537 | 1039314 | 103 | Засувка 30ч 6 бр Ду 400 |
| 538 | 1039305 | 103 | Засувка 30ч6бр Ду200 (вул.Партизанська) |
| 539 | 1039313 | 103 | Засувка 30ч6бр ДУ-250 |
| 540 | 1039304 | 103 | Засувка 30ч6бр Ду400 (резервуар питної води) |
| 541 | 1039276 | 103 | Засувка 30ч6брДу200Ру10 |
| 542 | 1039277 | 103 | Засувка 30ч6брДу200Ру10 |
| 543 | 1039287 | 103 | Засувка 30ч6брДу200Ру10 вул.З.Білої,5 |
| 544 | 1039288 | 103 | Засувка 30ч6брДу200Ру10 вул.З.Білої-вул.Привокзал |
| 545 | 1039289 | 103 | Засувка 30ч6брДу200Ру10 вул.Леваневського (ПТУ-48 |
| 546 | 1039332 | 103 | Засувка 30ч6брДу200Ру10 вул.Спаська-Заводська |
| 547 | 1039333 | 103 | Засувка 30ч6брДу200Ру10 вул.Сучкова,17 |
| 548 | 1039290 | 103 | Засувка 30ч6брДу200Ру10 вул.Шевченка (СШ-8) |
| 549 | 1039291 | 103 | Засувка 30ч6брДу200Ру10 вул.Шевченка (СШ-8) |
| 550 | 1039294 | 103 | Засувка 30ч6брДу300Ру10 вул.Дзержинського,2-пров.Т |
| 551 | 1039295 | 103 | Засувка 30ч6брДу300Ру10 вул.Дзержинського,2-пров.Т |
| 552 | 1039292 | 103 | Засувка 30ч6брДу300Ру10 вул.Спаська-вул.Північна |
| 553 | 1039293 | 103 | Засувка 30ч6брДу300Ру10 вул.Спаська-вул.Північна ( |
| 554 | 1039296 | 103 | Засувка 30ч6брДу300Ру10 вул.Сучкова,122 б (СТО) |
| 555 | 1039350 | 103 | Засувка чавунна 30ч6бр Ду400 (ВНС\_3) |
| 556 | 1039307 | 103 | Засувка чавунна 30ч906бр Ду400 Ру10 з редукт.тип " |
| 557 | 2566 | 106 | Індикатор загазованості приміщень |
| 558 | 1069053 | 106 | Комерційний вузол обліку води ВНС-3 |
| 559 | 10418693 | 104 | Кондиціонер IDEA ISR-09 HR-SA7-1N |
| 560 | 1039329 | 103 | Кран Батерфляй с н/ж диском Д.400 |
| 561 | 1039328 | 103 | Кран Батерфляй с н/ж диском Д.400(вул. Сучкова 118) |
| 562 | 1069061 | 106 | Лічильник БТ ZQM 321.02.534 ВНС-3 |
| 563 | 1069060 | 106 | Лічильник БТ ZQM 321.02.534 ВНС-3 |
| 564 | 10418707 | 104 | М.Насос 200Д-70,№3 |
| 565 | 1039345 | 103 | М.Мережі водопр.д300дл.1014,ст.,ПЕ-104по ул.Спасской |
| 566 | 1039344 | 103 | М.Мережі водопров. д.100,дл.476 сталь,ул.Новоукраинска (монтаж трубопроводу ПЕ-100 д.110мм дл.150п.м.) |
| 567 | 1039343 | 103 | М.Мережі водопров. д150,дл358,сталь внутрикварт. |
| 568 | 1039347 | 103 | М.Мережі водопров.д100дл.82,п/э по вул.Советской,49 |
| 569 | 1162 | 103 | Магістральний Водопровід от ВНС-3 до ВНС-2 |
| 570 | 1039324 | 103 | Магістральний водовід дніпрової води д 1000 мм |
| 571 | 10418709 | 104 | Мотопомпа HONDA WT30XK3 |
| 572 | 10490836 | 104 | Мотопомпа WB 30X HONDA |
| 573 | 1049017 | 104 | Мотопомпа WB 3OXT-DR-X-OH |
| 574 | 1049045 | 104 | Мотопомпа для чистой води,75\*75мм,глубина SCR-80HX |
| 575 | 3127 | 104 | Насос 300Д 700 №4 |
| 576 | 2329 | 104 | Насос 200/90,№1 |
| 577 | 2268 | 104 | Насос 3Ф-12 |
| 578 | 10418662 | 104 | Насос SPLT 150-250 200 KW |
| 579 | 1043376 | 104 | насос ВК 1/16 с електродвигуном |
| 580 | 10418692 | 104 | насос Гном 50-25 |
| 581 | 45753 | 104 | насос к-50-32-125 |
| 582 | 10418669 | 104 | Насос фекальний EL.SPER SQ 85-7.5 (10.00 HP 7.50 K |
| 583 | 3142 | 104 | Насос електричний К-20-30 |
| 584 | 1069055 | 106 | Обігрівач газовий Max Power BAO-30E 30кВт пропан- |
| 585 | 3085 | 106 | Прибор ГТС |
| 586 | 3086 | 106 | Прибор ИНГА |
| 587 | 1069020 | 106 | Противогаз ИП-4 (с патроном РП-7) |
| 588 | 1069021 | 106 | Противогаз ИП-4 (с патроном РП-7) |
| 589 | 3480 | 106 | Противогаз ПШ-2 |
| 590 | 1069012 | 106 | Противогаз ПШ2 (1 шланг 20м) |
| 591 | 106 | 103 | Резервуар питної води об’ємом 3000 м^3 |
| 592 | 105 | 103 | Резервуар питної води об’ємом 3000 м^3 |
| 593 | 112 | 103 | Резервуар питної води об’ємом 5000 м^3,ж/б |
| 594 | 113 | 103 | Резервуар питної води об’ємом 5000 м^3,ж/б |
| 595 | 1020 | 103 | Мережі водопров. д.100,дл.134чугун, ул.Шевченко (к к |
| 596 | 1043 | 103 | Мережі водопров. д.100,дл.74,чугун,ул.Советская,20 в |
| 597 | 1038 | 103 | Мережі водопров. д.150,дл.74,чугун,ул.Советская,39 в |
| 598 | 1015 | 103 | Мережі водопров. д.300,дл2207 чугун ул.Сучкова(от ВН |
| 599 | 1016 | 103 | Мережі водопров. д.63,дл246,п/э ул.М.Ковалевка уличн |
| 600 | 1364 | 103 | Мережі водопров. д.89 дл.18,5 ул.Сучкова,8 |
| 601 | 1048 | 103 | Мережі водопров. д.89,дл.406,сталь,ул.Щорса(от.ул.З. |
| 602 | 1009 | 103 | Мережі водопров. д100,дл.24,сталь,ул.З.Белой,8 ввод |
| 603 | 1013 | 103 | Мережі водопров. д100,дл47,чугун З.Белой 1 внутр |
| 604 | 1010 | 103 | Мережі водопров. д150,дл.146,чугун,ул.Горького внутр |
| 605 | 1007 | 103 | Мережі водопров. д150,дл24,сталь,ул.З.Белой 1 ввод в |
| 606 | 1014 | 103 | Мережі водопров. д200,дл107,чугун,ул.Сучкова (ФОК) в |
| 607 | 1003 | 103 | Мережі водопров. д200,дл270,чугун,ул.Красноармейская |
| 608 | 1008 | 103 | Мережі водопров. д200/110,дл870/42,чугун/п/э,ул.Куйб |
| 609 | 1022 | 103 | Мережі водопров. д500дл.3048,чугун,ул.Сучкова от ВНС |
| 610 | 1168 | 103 | Мережі водопров.,д.100 дл.30,сталь,ул.Леваневского,1 |
| 611 | 1341 | 103 | Мережі водопров.,д.-100/50 дл.45/39 сталь ул.Советск |
| 612 | 1347 | 103 | Мережі водопров.,д200,дл,419 чугун,ул.Сучкова |
| 613 | 1011 | 103 | Мережі водопров.д 150,дл 403,сталь,ул.Советская,32 |
| 614 | 1352 | 103 | Мережі водопров.д 160,дл.237,п/э, ул.Советская |
| 615 | 1004 | 103 | Мережі водопров.д 200,дл.790,чугун,ул.Советская |
| 616 | 1331 | 103 | Мережі водопров.д 63 дл.37.5,п/э,ул.Советская,49 |
| 617 | 1283 | 103 | Мережі водопров.д 63дл.36,5 п/э ,ул.Советская,47 |
| 618 | 1196 | 103 | Мережі водопров.д,100,дл.617,сталь,ул.Г.Павлова |
| 619 | 1235 | 103 | Мережі водопров.д,100дл.41 ул. Красноармейская,14 вн |
| 620 | 1178 | 103 | Мережі водопров.д,100дл.662,сталь,ул.Дорожная (от АТ |
| 621 | 1029 | 103 | Мережі водопров.д,100дл16,чугун,ул.Советская,50 ввод |
| 622 | 1229 | 103 | Мережі водопров.д,75 дл.33,п/э ул.Советская,41 ввод |
| 623 | 1194 | 103 | Мережі водопров.д. 100 дл.480,сталь,ул.И.Франко |
| 624 | 1170 | 103 | Мережі водопров.д.100 дл.1201,чугун,ул.Партизанская |
| 625 | 1236 | 103 | Мережі водопров.д.100 дл.300 а/ц ул. Кирова |
| 626 | 1169 | 103 | Мережі водопров.д.100 дл.362,сталь,ул.Плеханова(от Т |
| 627 | 1093 | 103 | Мережі водопров.д.100 дл.40,сталь,ул.Красноармейская |
| 628 | 1180 | 103 | Мережі водопров.д.100 дл.456,сталь,пер.Парковый(от з |
| 629 | 1161 | 103 | Мережі водопров.д.100 дл.48,сталь,ул.Советская к ж.д |
| 630 | 1337 | 103 | Мережі водопров.д.100 дл.49,сталь, ул.З.Белой к ул.Д |
| 631 | 1186 | 103 | Мережі водопров.д.100 дл.54,сталь,пер.Новоселовский |
| 632 | 1132 | 103 | Мережі водопров.д.100 дл.57,чугун,ул.Украинская к де |
| 633 | 1167 | 103 | Мережі водопров.д.100 дл.824,чавун,ул.Леваневского |
| 634 | 1042 | 103 | Мережі водопров.д.100 дл.87,чугун,ул.Сучкова,31 внут |
| 635 | 1199 | 103 | Мережі водопров.д.100,50 дл.425,сталь,пер.Прогонный |
| 636 | 1138 | 103 | Мережі водопров.д.100,дл.14,чугун,ул.Сучкова,33 ввод |
| 637 | 1204 | 103 | Мережі водопров.д.100,дл.154,сталь,ул.Кутузова |
| 638 | 1134 | 103 | Мережі водопров.д.100,дл.17,чугун,ул.Сучкова,48 ввод |
| 639 | 1035 | 103 | Мережі водопров.д.100,дл.217,чугун,Сучкова 15,17,19, |
| 640 | 1228 | 103 | Мережі водопров.д.100,дл.255 ул.Украинская,7-9 |
| 641 | 1039 | 103 | Мережі водопров.д.100,дл.276,чугун,ул.Советская |
| 642 | 1047 | 103 | Мережі водопров.д.100,дл.310,сталь,ул.195 Стр.див. |
| 643 | 1125 | 103 | Мережі водопров.д.100,дл.32,сталь,ул.З.Белой,5 |
| 644 | 1340 | 103 | Мережі водопров.д.100,дл.457, по пер.Путевому |
| 645 | 1160 | 103 | Мережі водопров.д.100дл.1104,сталь, ул.Лермонтова( о |
| 646 | 1191 | 103 | Мережі водопров.д.100дл.201,4,сталь ,ул.Комсомольска |
| 647 | 1124 | 103 | Мережі водопров.д.100дл.400,сталь,ул.8 Марта |
| 648 | 1172 | 103 | Мережі водопров.д.100дл.580,сталь,ул.Подолянская ули |
| 649 | 1177 | 103 | Мережі водопров.д.100дл.724,чугун,ул.З.Белой от ж/д |
| 650 | 1108 | 103 | Мережі водопров.д.100дл.970,чугун,ул.З.Белой |
| 651 | 1195 | 103 | Мережі водопров.д.100дл629,сталь,ул.Котовского уличн |
| 652 | 1023 | 103 | Мережі водопров.д.150 дл.122,а/ц,ул.Сучкова (от ВНС- |
| 653 | 1127 | 103 | Мережі водопров.д.150 дл.283,чугун,ул.Сучкова,48 от |
| 654 | 1202 | 103 | Мережі водопров.д.150 дл.704,чугун,ул.Рабочая от Бое |
| 655 | 1041 | 103 | Мережі водопров.д.150 дл21.5,чугун,ул.Сучкова,29 |
| 656 | 1276 | 103 | Мережі водопров.д.150, дл.48,ул.Советская,46 |
| 657 | 1049 | 103 | Мережі водопров.д.150,дл.1162,сталь,ул.Кр.Кут |
| 658 | 1214 | 103 | Мережі водопров.д.150,дл.239,сталь,ул.Короленко от3 |
| 659 | 1027 | 103 | Мережі водопров.д.150,дл250,чугун,ул.Советская, |
| 660 | 1193 | 103 | Мережі водопров.д.150/190 дл.84/334,сталь/п/э,ул.Бое |
| 661 | 1174 | 103 | Мережі водопров.д.150/90/75/63 дл.441/20/95/30,чугун |
| 662 | 1182 | 103 | Мережі водопров.д.150дл.238,чугун,ул.Сагайдачная |
| 663 | 1126 | 103 | Мережі водопров.д.150дл.249,сталь,ул.Кутузова |
| 664 | 1110 | 103 | Мережі водопров.д.150дл.3482,чугун,ул.Плеханова |
| 665 | 1158 | 103 | Мережі водопров.д.150дл.54,сталь,ул.Украинская,11 |
| 666 | 1234 | 103 | Мережі водопров.д.150дл.76,958 Красноармейская,9-11 |
| 667 | 1044 | 103 | Мережі водопров.д.150дл16,чугун,ул.Украинская от ул. |
| 668 | 1205 | 103 | Мережі водопров.д.150дл72,сталь,ул.Украинская,9 |
| 669 | 1036 | 103 | Мережі водопров.д.160,дл.170,п/з ул.Комсомольская,35 |
| 670 | 1164 | 103 | Мережі водопров.д.200 дл.1084,чугун,ул.Шевченко |
| 671 | 1157 | 103 | Мережі водопров.д.200 дл.136,чугун,к ул.Б.Ковалёвка |
| 672 | 1166 | 103 | Мережі водопров.д.200 дл.419,чугун,ул.Боженко |
| 673 | 1106 | 103 | Мережі водопров.д.200 дл.67,чугун,по ул.Советской |
| 674 | 1163 | 103 | Мережі водопров.д.200 дл.850,ул.Дзержинского |
| 675 | 1097 | 103 | Мережі водопров.д.200,дл.113,сталь,ул.Головко от ТРП |
| 676 | 1329 | 103 | Мережі водопров.д.200,дл.1349 чугун ул.Партизанск |
| 677 | 1103 | 103 | Мережі водопров.д.200,дл.235,чугун,ул.Украинская |
| 678 | 1208 | 103 | Мережі водопров.д.200,дл.269, п/э,ул.Советская,32 |
| 679 | 1203 | 103 | Мережі водопров.д.200,дл.316,чугун,ул.195 ст.дивизии |
| 680 | 1175 | 103 | Мережі водопров.д.200,дл.428,чугун,ул.Горького |
| 681 | 1131 | 103 | Мережі водопров.д.200/110дл.356/130,чугун,п/э ул.Б.К |
| 682 | 1031 | 103 | Мережі водопров.д.200/150дл.113,чугун,ул.Комсомольск |
| 683 | 1109 | 103 | Мережі водопров.д.200/160дл.1339/40,чугун,п/э ул.З.Б |
| 684 | 1183 | 103 | Мережі водопров.д.200/200дл.453/,чуг/п/э ул.Больничн |
| 685 | 1107 | 103 | Мережі водопров.д.200д.1925,сталь,ул.Леваневского |
| 686 | 1189 | 103 | Мережі водопров.д.200дл 988,стал,ул.Спасская отСШ13 |
| 687 | 1037 | 103 | Мережі водопров.д.200дл.107,чугун,ул.Украинская(от п |
| 688 | 1033 | 103 | Мережі водопров.д.200дл.112,сталь,ул.Советская |
| 689 | 1130 | 103 | Мережі водопров.д.200дл.1331 чугун,ул.Краснармейская |
| 690 | 1092 | 103 | Мережі водопров.д.200дл.140,сталь,ул.Красноармейская |
| 691 | 1122 | 103 | Мережі водопров.д.200дл.2171,сталь ,ул.Техникумовска |
| 692 | 1094 | 103 | Мережі водопров.д.250 дл.57,сталь,ул.Красноармейская |
| 693 | 1209 | 103 | Мережі водопров.д.250дл.1104,чугун,ул.Комсомольская |
| 694 | 1098 | 103 | Мережі водопров.д.250дл.439,чугун,ул.Головко |
| 695 | 1207 | 103 | Мережі водопров.д.300 дл.167,чугун,ул.Сучкова |
| 696 | 1101 | 103 | Мережі водопров.д.300 дл.171,чугун,ул.Шевченко |
| 697 | 1105 | 103 | Мережі водопров.д.300 дл.300,сталь ,ул.Сучкова,19 до |
| 698 | 1102 | 103 | Мережі водопров.д.300 дл.502,чугун,по ул.Комсомольс |
| 699 | 1197 | 103 | Мережі водопров.д.300 дл.622,чугун,от ТРП Б.Ковалёвк |
| 700 | 1096 | 103 | Мережі водопров.д.300дл.182,чугун,ул.Дзержинского |
| 701 | 1104 | 103 | Мережі водопров.д.300дл.350,чугун,ул.Красноармейская |
| 702 | 1171 | 103 | Мережі водопров.д.300дл.839,чугун,ул.Н.Головко |
| 703 | 1100 | 103 | Мережі водопров.д.50,дл.184,сталь,до пер.Н.Головко о |
| 704 | 1031122 | 103 | Мережі водопров.д.50,дл.25,сталь,ул,Заводская 184 |
| 705 | 1242 | 103 | Мережі водопров.д.50,дл.76,п/э,ул.Шевченко,7 |
| 706 | 1185 | 103 | Мережі водопров.д.50/100 дл.47/81,7,сталь,пер.Металл |
| 707 | 1342 | 103 | Мережі водопров.д.500 дл.1404 от ВНС-3 до пер.Тупико |
| 708 | 1099 | 103 | Мережі водопров.д.500/300, дл.554/44,ст.,пер.Тупико |
| 709 | 1187 | 103 | Мережі водопров.д.50дл.200,сталь,ул.Маяковского |
| 710 | 1184 | 103 | Мережі водопров.д.50дл.79,чугун,пер.Ломаный |
| 711 | 1201 | 103 | Мережі водопров.д.63 дл 103,п/э ,пер.Куйбышева |
| 712 | 1190 | 103 | Мережі водопров.д.63 дл.250,п/э,пер.Новоселовский ул |
| 713 | 1176 | 103 | Мережі водопров.д.63 дл.41,п/э,ул.М.Ковалевка уличны |
| 714 | 1128 | 103 | Мережі водопров.д.63 дл.87,п/э,ул.Украинская 1,2 |
| 715 | 1173 | 103 | Мережі водопров.д.63,дл.933,п/э,ул.Перерванная уличн |
| 716 | 1179 | 103 | Мережі водопров.д.63дл.9,8,п/э,ул.Октябрская 17 |
| 717 | 1272 | 103 | Мережі водопров.д.75 дл.10,п/э,ул.Б.Ковалевка,24 ули |
| 718 | 1095 | 103 | Мережі водопров.д.75 дл.153,п/э,ул.Шевченко |
| 719 | 1181 | 103 | Мережі водопров.д.76 дл.135,5,сталь,пер.Базарный ули |
| 720 | 1192 | 103 | Мережі водопров.д.76,дл.202 сталь,ул.Заозерная |
| 721 | 1200 | 103 | Мережі водопров.д.89 дл.463,сталь,ул.Г.Кут от ул.Н.Г |
| 722 | 1188 | 103 | Мережі водопров.д.89 дл.896,сталь,ул.Чапаева(от ул.З |
| 723 | 1263 | 103 | Мережі водопров.д.89,дл.1330 сталь, ул.Самарская |
| 724 | 1346 | 103 | Мережі водопров.д000дл.938,сталь,ул.Леваневского |
| 725 | 1359 | 103 | Мережі водопров.д100 дл.14, ул.З.Белой,5 |
| 726 | 1294 | 103 | Мережі водопров.д100 дл.5,ул.З.Белой,6 |
| 727 | 1350 | 103 | Мережі водопров.д100,дл.11,1сталь,ул.Комсомольская 1 |
| 728 | 1349 | 103 | Мережі водопров.д100,дл.15,7,сталь,кл.Горького 8 |
| 729 | 1000 | 103 | Мережі водопров.д100,дл.167,сталь,по пл.Ленина 1,3 |
| 730 | 1006 | 103 | Мережі водопров.д100,дл.200,сталь ,ул.Лесная |
| 731 | 1348 | 103 | Мережі водопров.д100,дл.27,сталь,ул.Советская,50 |
| 732 | 1028 | 103 | Мережі водопров.д100,дл.518,сталь,ул.Октябрьская 2,4 |
| 733 | 1351 | 103 | Мережі водопров.д100/40 дл.90/15 сталь/п/э по ул.Гор |
| 734 | 1332 | 103 | Мережі водопров.д100/63 дл.96/23,сталь/п/,ул.Советск |
| 735 | 1293 | 103 | Мережі водопров.д100дл.125,чугун ул.Советская,48 |
| 736 | 1267 | 103 | Мережі водопров.д100дл.16,сталь ул.Б.ковалевка,10 |
| 737 | 1244 | 103 | Мережі водопров.д100дл.16,сталь ул.Б.Ковалевка,12 |
| 738 | 1339 | 103 | Мережі водопров.д100дл.17,7,сталь,ул.Горького,6 |
| 739 | 1334 | 103 | Мережі водопров.д100дл.18,5,сталь,ул.Горького,4 |
| 740 | 1256 | 103 | Мережі водопров.д100дл.20,сталь,ул.Б.Ковалевка 28 |
| 741 | 1338 | 103 | Мережі водопров.д100дл.24,сталь,ул.Б.Ковалевка,22 |
| 742 | 1330 | 103 | Мережі водопров.д100дл.30,сталь ул.Б.Ковалевка,6 |
| 743 | 1345 | 103 | Мережі водопров.д100дл.304,сталь,по ул.Горького |
| 744 | 1281 | 103 | Мережі водопров.д100дл.4,сталь,ул.Б.Ковалевка,18 |
| 745 | 1253 | 103 | Мережі водопров.д100дл.58,сталь,ул.Советская,53 |
| 746 | 1333 | 103 | Мережі водопров.д100дл.8,сталь,ул.Комсомольская,37 |
| 747 | 1254 | 103 | Мережі водопров.д100дл.8сталь ул.Б.Ковалевка,16 |
| 748 | 1282 | 103 | Мережі водопров.д110/63 дл.150/28 п/э ул.Советская,4 |
| 749 | 1005 | 103 | Мережі водопров.д150,дл.247,сталь,пл.Ленина 14,16 |
| 750 | 1354 | 103 | Мережі водопров.д150,дл.938,чугун ул.Спасская от СШ1 |
| 751 | 1264 | 103 | Мережі водопров.д150дл.29,сталь ,ул.Боженко 23 |
| 752 | 1030116 | 103 | Мережі водопров.д163/100/150 дл.400/408/117 по.ул.Др |
| 753 | 1243 | 103 | Мережі водопров.д200 дл.882,чугун,ул.Комсомольская |
| 754 | 1344 | 103 | Мережі водопров.д200дл.1241,чугун,ул.Заводская |
| 755 | 1343 | 103 | Мережі водопров.д250дл.9,сталь,ул.З.Белой |
| 756 | 1362 | 103 | Мережі водопров.д300,дл.643/1333 по пер.Волгоградско |
| 757 | 1361 | 103 | Мережі водопров.д300,дл.934,чугун,ул.Советская(заміна ділянки на ПЕ д.160мм,дл.180п.м.санація футляр) |
| 758 | 1274 | 103 | Мережі водопров.д40 дл.20, п/э ул. Советская 41 А |
| 759 | 1360 | 103 | Мережі водопров.д50,дл.635, п/э ул. Новая (кольцевая |
| 760 | 1255 | 103 | Мережі водопров.д63дл.10 п/э ул.Б.Ковалевка,24 |
| 761 | 1159 | 103 | Мережі водопров.д75,дл.1684,п/э,ул.Соленая |
| 762 | 1245 | 103 | Мережі водопров.д75/63 дл.59/59,п/э,ул.Советская,53 |
| 763 | 1363 | 103 | Мережі водопров.д900,дл.1191,п/э, ул.Самарская |
| 764 | 1030 | 103 | Мережі водопров.дл.100,дл.182,чугун,пер.Прокатный |
| 765 | 1025 | 103 | Мережі водопров.дл.100дл.861 сталь,по ул.Привокзальн |
| 766 | 1129 | 103 | Мережі водопров.д,150.дл.189/80,сталь,ул.Сучкова |
| 767 | 1039226 | 103 | Мережа Водопровідна по ул.Артема,Калинина,Севастопо |
| 768 | 9029 | 106 | Сигнализатор газа СГБ 1-55 |
| 769 | 10418703 | 104 | Станція підвищ.тиску EL.SPER.RX 10-5+ INV EASY M/T |
| 770 | 10418708 | 104 | Станція підвищення тиску EL.SHER.RX 10-5+INV EASY M/T (2.2 Kw 3/0 Hp) |
| 771 | 10418702 | 104 | Станція підвищення тиску з ч/п Press-System 2xCS40-200В(з диспетчеризацією) |
| 772 | 10418701 | 104 | Станція підвищення тиску з ч/п Press-System 2xCS50-200В(з диспетчеризацією) |
| 773 | 10418705 | 104 | Станція підвищення тиску з ч/п Press-System 3x RX 10-6 з диспетчеризацією |
| 774 | 10418706 | 104 | Станція підвищення тиску з ч/п Press-System 3x RX 10-6 з диспетчеризацією |
| 775 | 10418704 | 104 | Станція підвищення тиску з ч/п Press-System 3xCS40-200В (7,5кВт) (з диспетчеризацією) |
| 776 | 1069059 | 106 | Стіл з лавками (L 2м, лаковий) |
| 777 | 3122 | 104 | Трансформатор зварювальний МСМММ-250 |
| 778 | 2507 | 106 | Хлоратор "Лонии 100" |
| 779 | 9001 | 106 | Хлоратор ЛОНИИ |
| 780 | 1069058 | 106 | Шафа з антресоллю |
| 781 | 3419 | 106 | шкаф побутовий |
| 782 | 3420 | 106 | шкаф побутовий |
| 783 | 3421 | 106 | шкаф побутовий |
| 784 | 3422 | 106 | шкаф побутовий |
| 785 | 3423 | 106 | шкаф побутовий |
| 786 | 3424 | 106 | шкаф побутовий |
| 787 | 3425 | 106 | шкаф побутовий |
| 788 | 3426 | 106 | шкаф побутовий |
| 789 | 1069025 | 106 | Лампа ЛБВК |
| 790 | 1049046 | 104 | Мотопомпа "HONDA" WB 30XТ |
| 791 | 1049065 | 104 | Насос Grundfos NB 32-125/130 |
| 792 | 10490982 | 104 | Насос Гном 40/25 |
| 793 | 1039240 | 103 | Підкачка ул.Боженко,23 (08.2010) |
| 794 | 1039241 | 103 | Підкачка ул.Гетьманська,236 (08.2012) |
| 795 | 1039242 | 103 | Підкачка ул.Гетьманська,253 (10.2010) |
| 796 | 10491011 | 104 | Частотний перетворювач ACTIVE DRIVER М/М 1.1 |
| 797 | 1043384 | 104 | Автоклав АГ-1 |
| 798 | 10418695 | 104 | Аквадистилятор ДЭ-4 |
| 799 | 3989 | 104 | водонагрівач 30л |
| 800 | 1043869 | 104 | Кондиціонер LG LSNHO 7 (сплит) |
| 801 | 1043386 | 104 | термостат |
| 802 | 2539 | 104 | Термостат ТС-80 |
| 803 | 3926 | 104 | термостат-ТГУ-02 |
| 804 | 3896 | 106 | фотоколориметр кфк-3 |
| 805 | 3079 | 106 | Шкаф ШУВ |
| 806 | 1043390 | 104 | Ел,водонагрівач 30л |
| 807 | 1049040 | 104 | Електропіч СНОЛ 1,6.2,5.1/11 кер.кам |
| 808 | 2519 | 104 | Автоклав ГК100 |
| 809 | 1069048 | 106 | бідистилятор УПВА-5 |
| 810 | 3988 | 104 | водонагрівач 30л |
| 811 | 2520 | 104 | Дистилятор ДИ |
| 812 | 1043871 | 104 | кондиціонер БК 2300 |
| 813 | 1043870 | 104 | Кондиціонер-спліт SАМSUNG SH 07 ZS2(X) |
| 814 | 3347 | 106 | Драбина-стремянка |
| 815 | 2602 | 106 | Мілівольтметр |
| 816 | 2502 | 104 | мілівольтметр ph-121 |
| 817 | 3894 | 104 | муфельна піч снол-8,2\1100 |
| 818 | 2510 | 106 | Ренгенметр 5850 |
| 819 | 1069037 | 106 | Система охоронної сигналізації ул.Крайняя |
| 820 | 1069049 | 106 | Стабілізатор напруги 9кВт Модуль-С 909 |
| 821 | 1069050 | 106 | Стабілізатор напруги однофазний 5,5 кВт |
| 822 | 10690630 | 106 | Стіл засідань |
| 823 | 3322 | 104 | Сухожарочний шкаф |
| 824 | 3895 | 106 | фотоколориметр кфк-3 |
| 825 | 1049014 | 104 | Холодильник б/у |
| 826 | 3365 | 106 | шкаф побутовий |
| 827 | 3368 | 106 | шкаф побутовий |
| 828 | 3369 | 106 | шкаф побутовий |
| 829 | 3320 | 106 | Шкаф вытяжной |
| 830 | 3311 | 106 | Шкаф для приборов |
| 831 | 10418690 | 104 | Авт.вимикач АВ3005/ЗН 630А Icu=25Ka |
| 832 | 10418689 | 104 | Автовимикач АВ 3007/ЗН 1250А Icu=25ka |
| 833 | 1043641 | 104 | Автомат А3144 600А |
| 834 | 1043852 | 104 | Автомат А3144 600А |
| 835 | 1043858 | 104 | Автомат трехфазный 80 А |
| 836 | 3325 | 104 | автоматичний вимикач А-3144 630А |
| 837 | 1049086 | 104 | Автоматичний вимикач промисловий ЕВ250/3S 25 |
| 838 | 1049091 | 104 | Апарат ел. водонагрівальний "Дніпро" |
| 839 | 1043213 | 104 | арматура освітлення |
| 840 | 1043214 | 104 | арматура освітлення |
| 841 | 1069057 | 106 | Вузол комерційного обліку канал.стічних вод |
| 842 | 10418684 | 104 | Електрощит переносний |
| 843 | 10491002 | 104 | Комлект відеоспостереження Страж-смарт 42У |
| 844 | 1049027 | 104 | Комп’ютер ( "Динамид",процесор)(4171008) |
| 845 | 1049096 | 104 | Кондиціонер настінний Wild Wind WWW-SAC-18HP-T/LED |
| 846 | 1049032 | 104 | Контактор КТ-6043 |
| 847 | 1049074 | 104 | Контактор КТ-6053 |
| 848 | 1049036 | 104 | Котел КОЛВІ-ТЕРМОНА КТН 50СЕМ |
| 849 | 2457 | 104 | Кран-балка |
| 850 | 2421 | 104 | Кран-балка 2т 1-42 |
| 851 | 1049095 | 104 | ЛУЗОД (совокупность устройств обработки данных по) |
| 852 | 10690842 | 106 | Насос "Гном" |
| 853 | 1069026 | 106 | НИК 2303 АРК 5(10)А (ел.Лічильник) |
| 854 | 1069027 | 106 | НИК 2303 АРК 5(10)А (ел.Лічильник) |
| 855 | 1069028 | 106 | НИК 2303 АРК 5(10)А (ел.Лічильник) |
| 856 | 1069030 | 106 | НИК 2303 АРК 5(10)А (ел.Лічильник) |
| 857 | 10418676 | 104 | Обладнання системи охоронної сигналізації |
| 858 | 10418700 | 104 | Погружний насос Enduro 50-200D/5.5kw 3000RPM(D) |
| 859 | 10491009 | 104 | Пристрій керування насосом СТАНДАРТ АКН-1SS,30 |
| 860 | 10418711 | 104 | Пристрій керування одним трифазним насосом SPERONI SMART-1--18.5 |
| 861 | 3923 | 104 | рубильник перекидний 100А |
| 862 | 1069022 | 106 | Система відеоспостереження (3 підйом) |
| 863 | 10491010 | 104 | Стабілізатор напруги 9кВт 12-1/40А |
| 864 | 2361 | 104 | Станція СУАТ |
| 865 | 2362 | 104 | Станція СУАТ |
| 866 | 2351 | 104 | Станція СУАТ |
| 867 | 2352 | 104 | Станція СУАТ |
| 868 | 1063863 | 106 | Стелаж |
| 869 | 1063368 | 106 | стіл письм,однотумб, |
| 870 | 1063407 | 106 | Стул |
| 871 | 1063408 | 106 | Стул |
| 872 | 1063348 | 106 | стул ізо чорний |
| 873 | 1069042 | 106 | Лічильник НИК 2303 АРК -1(КНС№1 2шт) |
| 874 | 1069033 | 106 | Лічильник многотариф.НИК 2303 АРК1 5(10) |
| 875 | 1069038 | 106 | Лічильник НИК 2303 5(100А)(2шт) |
| 876 | 1063602 | 106 | Лічильник електричний |
| 877 | 10418696 | 104 | ТВ-2 СВ 50-2х1,5 kW-V 230/400-PS-DNA 62/40-DNM 50(підкачка води, вул.З. Білой,5) |
| 878 | 1063410 | 106 | Уголок |
| 879 | 3473 | 104 | Холодильник "Норд" |
| 880 | 1069043 | 106 | Частотный преобразователь ACTIVE DRIVER M/M 1.1 |
| 881 | 10690629 | 106 | Шафа управління з перетворювачем частоти VLT HVAC |
| 882 | 1069046 | 106 | Шкаф автоматичесого управления АСУ 250кВт (с обору |
| 883 | 1069047 | 106 | Шкаф автоматичесого управления АСУ 75кВт (с оборуд |
| 884 | 1063631 | 106 | Шкаф для документов |
| 885 | 1063414 | 106 | Шкаф для документов |
| 886 | 1063417 | 106 | Шкаф для одежды |
| 887 | 2472 | 104 | Щит 15362 |
| 888 | 1049001 | 104 | Щит управления (НТЗ) |
| 889 | 1049079 | 104 | Ел,двигатель 250 кВт 1500 об/мин |
| 890 | 0072 | 104 | Ел. снабжен.0,4квт и нар. освещ. |
| 891 | 1049075 | 104 | Ел.двигун 100 кВт/3000 |
| 892 | 1049005 | 104 | Електродвигун |
| 893 | 1049088 | 104 | Електродвигун 110,0/3000 АИР280S2 |
| 894 | 1049080 | 104 | Електродвигун 160квт/1500 |
| 895 | 1049012 | 104 | Електродвигун 160квт/1500 об/мин |
| 896 | 1049076 | 104 | Електродвигун 37квт |
| 897 | 2527 | 104 | Електродвигун 40м 132 |
| 898 | 3094 | 104 | Електродвигун 4А 28036 |
| 899 | 3097 | 104 | Електродвигун А3315,Уз/60квт,1470 об/мин |
| 900 | 4029 | 104 | Електродвигун АИРС 80В4 |
| 901 | 72 | 103 | Електроснабж.мережі.0,4квт, зовнішнього освітлення |
| 902 | 0277 | 104 | Ящик ЯРП-100А |
| 903 | 10490991 | 104 | Ноутбук ASUS X551MA-SX040D |
| 904 | 3585 | 106 | автоакустика |
| 905 | 3611 | 104 | Автомагнитола |
| 906 | 9009 | 106 | автомагнитола |
| 907 | 3584 | 106 | автотелевизор |
| 908 | 3070 | 104 | Агрегат зварювальний (СААК) Т-40 |
| 909 | 2511 | 104 | Агрегат зварювальний (СААК) Т-40 |
| 910 | 9031 | 104 | Гидромолот ГПМ-120 |
| 911 | 10418667 | 104 | Гідромолот Fine 5 |
| 912 | 10490997 | 104 | Зварювальний апарат САК АДД 40 |
| 913 | 10418691 | 104 | Колонка пожежна КП |
| 914 | 1042194 | 104 | компресор ПКС-3 гаражний |
| 915 | 1042626 | 104 | компресор ПКСД 5,25 ПНТ |
| 916 | 127 | 103 | Контейнер для хранения кислородных баллонов |
| 917 | 1049068 | 104 | Котел электрический с насосом КОП-4,5 Aston |
| 918 | 1069024 | 106 | Пневмомолоток МОП-2 |
| 919 | 1063592 | 106 | Подъемное вспомагат,оборудование |
| 920 | 1069013 | 106 | Противогаз ИП-4 (с патроном РП-7) |
| 921 | 1069014 | 106 | Противогаз ИП-4 (с патроном РП-7) |
| 922 | 1049018 | 104 | СААК АДБ-309У1 |
| 923 | 2212 | 106 | Станок заточный |
| 924 | 3329 | 106 | Станок слесарный |
| 925 | 3330 | 106 | Станок слесарный |
| 926 | 3352 | 106 | Станок токарно-винторезный |
| 927 | 2524 | 106 | Станок универсально-фрезерный ФУ 32к 132А |
| 928 | 90441 | 106 | стіл письм,однотумб, |
| 929 | 1063935 | 106 | стул черный |
| 930 | 1063622 | 106 | тиски настольные |
| 931 | 3069 | 104 | Трансформатор зварювальний ТСМ-М-250 |
| 932 | 10418668 | 104 | Швидкозмінний пристрій для JCB 3 CX (980/88833) |
| 933 | 1063576 | 106 | шкаф побутовий |
| 934 | 1063577 | 106 | шкаф побутовий |
| 935 | 1063578 | 106 | шкаф побутовий |
| 936 | 1063579 | 106 | шкаф побутовий |
| 937 | 1063580 | 106 | шкаф побутовий |
| 938 | 1063581 | 106 | шкаф побутовий |
| 939 | 1063581 | 106 | шкаф побутовий |
| 940 | 1063583 | 106 | шкаф побутовий |
| 941 | 1053902 | 105 | прицеп 1р |
| 942 | 1053047 | 105 | Причіп "Лев 1430-283430" |
| 943 | 1049078 | 104 | Дизельная станция DP2500-CLXE мощностью 2 кВт |
| 944 | 1049033 | 104 | Котел отопительный Атон АОГВМН-7 унив. |
| 945 | 1049019 | 104 | Машина для чистки труб R140,бензин или дизель,ком |
| 946 | 1069044 | 106 | Надувное перекрытие (2шт) |
| 947 | 1049016 | 104 | Откачивающее устройство |

**Водопровідні та каналізаційні мережі та споруди на них**

**КП «НОВОМОСКОВСЬК ВОДОКАНАЛ»**

**Рахунок 11 (Інші необоротні матеріальні активи)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Інвентарний номер** | **Рахунок обліку** | **Найменування** |
| 1 | 11210008 | 112 | Автоматика для твердопаливних котлів Komfort Eko |
| 2 | 1120078 | 112 | баллон азотный |
| 3 | 11240307 | 112 | бачок сливной |
| 4 | 1129744 | 112 | Бензопила FORESTA FA45 S |
| 5 | 11210044 | 112 | Водонагрівач NOVA TEC NT-DD 100 |
| 6 | 1129764 | 112 | Водонагрівач VMR 100 |
| 7 | 1129084 | 112 | Водонагрівач YBF-100 |
| 8 | 11210071 | 112 | Водонагрівач ATLANTIC VM0100 D400-1м |
| 9 | 1129029 | 112 | гидрант пожарный |
| 10 | 1129663 | 112 | Ежектор в зборі з клапанами дублюючими ХЛ.92.000-0 |
| 11 | 1129644 | 112 | Електрокоса VITALS 124US |
| 12 | 11210021 | 112 | Електрочайник GRUNHELM EKS-2018 метал 1,8 л |
| 13 | 1129787 | 112 | Електрочайник RUNHELM EKS-2018 метал 1,8 л |
| 14 | 1129788 | 112 | Електрочайник RUNHELM EKS-2018 метал 1,8 л |
| 15 | 1129789 | 112 | Електрочайник RUNHELM EKS-2018 метал 1,8 л |
| 16 | 1129923 | 112 | Засувка 30с 41нж ДУ 150 |
| 17 | 1124013 | 112 | Засувка д-200 |
| 18 | 1124014 | 112 | Засувка д-200 |
| 19 | 1124015 | 112 | Засувка д-200 |
| 20 | 1129665 | 112 | Камера мембранна з мановакуумметром ХЛ.83.000 |
| 21 | 1129668 | 112 | Камера мембранна з мановакуумметром ХЛ.83.000 |
| 22 | 1129669 | 112 | Камера мембранна з мановакуумметром ХЛ.83.000 |
| 23 | 1120166 | 112 | карниз(7шт) |
| 24 | 1122916 | 112 | каска для строителей (2шт) |
| 25 | 1129383 | 112 | Комплект відеоспостереження Страж Превент 4У |
| 26 | 1126019 | 112 | комплект портьер(14шт) |
| 27 | 1126041 | 112 | комплект портьер(6шт) |
| 28 | 1123643 | 112 | конвектор "Аккорд" (батарея)(13шт) |
| 29 | 1129013 | 112 | Контактор КТ-6013 |
| 30 | 1120571 | 112 | Кресла "Павлин"(13шт) |
| 31 | 11210077 | 112 | Лавка дерев'яна |
| 32 | 11210078 | 112 | Лавка дерев'яна |
| 33 | 11210079 | 112 | Лавка дерев'яна |
| 34 | 1129082 | 112 | Лампове скло |
| 35 | 1120171 | 112 | Драбина |
| 36 | 1129769 | 112 | Лічильник води 420 РС QЗ 16,0 DN 40 R 160 |
| 37 | 1129982 | 112 | Мікрохвильова піч Galanz POG-207M |
| 38 | 11210007 | 112 | Нагнітальний вентилятор Mplus WPA X2 (с диафрагмой и заслонкой) |
| 39 | 1129828 | 112 | Насос циркуляційний Wilo-Star RS 25/6 |
| 40 | 1129564 | 112 | Обігрівач електричний |
| 41 | 11260249 | 112 | Вогнегасник ОУ-2 |
| 42 | 11260248 | 112 | Вогнегасник ОУ-5(2шт) |
| 43 | 11210051 | 112 | пила ланцюгова електрична "Forte" Fej 26-40 |
| 44 | 1120619 | 112 | Пояс предохранительный |
| 45 | 1129045 | 112 | Пояс спасательный ПЛ-2 (фал канат 12м+карабин) |
| 46 | 1120581 | 112 | Противогаз |
| 47 | 1129128 | 112 | Противогаз ГП-7 в компл.коробкой фильтр ДОТ 320 Б2 |
| 48 | 11129048 | 112 | Противогаз ПШ1 |
| 49 | 1120554 | 112 | Противогаз(2шт) |
| 50 | 1129032 | 112 | Пускатель ПМЕ-412 |
| 51 | 1120563 | 112 | Сейф металлический (2шт) |
| 52 | 11260780 | 112 | Стенд по ОТ(7шт) |
| 53 | 1120565 | 112 | Стіл обеденный(2шт) |
| 54 | 11201551 | 112 | стіл однотумбовый |
| 55 | 1123995 | 112 | стіл письмовий |
| 56 | 1120573 | 112 | Стіл производственный |
| 57 | 1120455 | 112 | Стіл(11шт) |
| 58 | 1120595 | 112 | Стіл-шкаф(2шт) |
| 59 | 1120574 | 112 | Таль ГЛ 3,2т |
| 60 | 1123278 | 112 | Тиски |
| 61 | 1120567 | 112 | Точило |
| 62 | 1129888 | 112 | Тример електричний Foresta FT 20S |
| 63 | 1129892 | 112 | Тример електричний Foresta FС-52LX |
| 64 | 1123810 | 112 | умивальник |
| 65 | 1120562 | 112 | Шкаф для спецодежды(6шт) |
| 66 | 1120156 | 112 | шкаф медицинский |
| 67 | 11210073 | 112 | Шліфмашина кутова Dnipro-M GL-160SE |
| 68 | 1129983 | 112 | Шліфмашина кутова Dnipro-M GL-190S |
| 69 | 1120569 | 112 | Эл. полотенце |
| 70 | 1129751 | 112 | Бензопила FORESTA FA45 S |
| 71 | 11210092 | 112 | Бензопила ланцюгова Dnipro-M DSG-45H |
| 72 | 1129541 | 112 | Бетонозмішувач 120 650 Вт |
| 73 | 1129771 | 112 | Бойлер 50 л |
| 74 | 1129732 | 112 | бойлер 80 літрів |
| 75 | 1129447 | 112 | Вибратор для бетона ВБР1601Э |
| 76 | 1129949 | 112 | Візок пересування талі з приводом 3.0 т |
| 77 | 1129127 | 112 | Водонагрівач 50-65литров Round VMR 50 |
| 78 | 1129461 | 112 | водонагрівач FER Blue Ocean VBO50/3 |
| 79 | 1129270 | 112 | горелка ГВ 250/570 мм/0,71 кг |
| 80 | 1129762 | 112 | Дрель REXTON PXIT 1200 |
| 81 | 1129651 | 112 | Дриль електрична VITALIS Um 2750 У Е |
| 82 | 1129543 | 112 | Електрокоса ЕМК-1600 |
| 83 | 1129570 | 112 | Електролобзік Black Decker 400Вт |
| 84 | 1129573 | 112 | Ємкість двошарова харчова горизонтальна (кв) 100л |
| 85 | 11210090 | 112 | Задвижка 30ч бр (КНС-2) |
| 86 | 11210091 | 112 | Задвижка 30ч бр (КНС-2) |
| 87 | 1129581 | 112 | Задвижка 30ч6бр Ду 200 |
| 88 | 1129960 | 112 | Задвижка 30ч6брДу200 (КНС-2) |
| 89 | 11210039 | 112 | Задвижка безшпиндельная клиномерная д.100 мм (КНС-12) |
| 90 | 11210038 | 112 | Задвижка безшпиндельная клиномерная д.100 мм КНС-2 |
| 91 | 1129895 | 112 | Задвижка ДУ 100 (КНС №6 р-н "Рынка") |
| 92 | 11210063 | 112 | Задвижка ДУ80 |
| 93 | 11210064 | 112 | Задвижка ДУ80 |
| 94 | 1129745 | 112 | Засувка клинового типу 2111, GGG40 ,Чавун,DN 16 EP |
| 95 | 1129546 | 112 | Клапан каналізацій фланцевий кульовий чав.Ду150 мм |
| 96 | 1129679 | 112 | Клапан каналізаційний фланцевий кульовий чавунний |
| 97 | 1129599 | 112 | Лобзик Иж ИПА-1150 |
| 98 | 1129710 | 112 | Машинка угловая шлифовальная Ls 2320 KNS |
| 99 | 11210041 | 112 | Мобільний телефон NOKIA 125 DSBlack |
| 100 | 1129740 | 112 | Мобільний телефон NOMI I 184 BLACK |
| 101 | 1129661 | 112 | Мобільний телефон Prestigio 1180 DS Black-85171200 |
| 102 | 1129662 | 112 | Мобільний телефон Prestigio 1180 DS Black-85171200 |
| 103 | 1129568 | 112 | Насос дренажний "Maxima" QDX 3-11-0.37 |
| 104 | 1129890 | 112 | Насос дренажний LEO SPM 37A |
| 105 | 1129549 | 112 | насос фекальний "Верк" |
| 106 | 1129678 | 112 | Насос центроб."Maxima"QDX 3-11-0.37 |
| 107 | 1129481 | 112 | Обігрівач газовий Max Power BAO-30E 30кВт пропан- |
| 108 | 1129807 | 112 | Парканна огорожа з дорожним крiпленням |
| 109 | 1129689 | 112 | перфоратор ИЖ інд 1.550 |
| 110 | 1129513 | 112 | Пила дисковая Арсенал ПД-2000 |
| 111 | 1129725 | 112 | Радиатор 22 500х1000 |
| 112 | 1129726 | 112 | Радиатор 22 500х1000 |
| 113 | 1129727 | 112 | Радиатор 22 500х1000 |
| 114 | 1129813 | 112 | Радіатор сталевий панельний 22к 300х1400 Sanica |
| 115 | 1129743 | 112 | Різак 142 П |
| 116 | 1120188 | 112 | стіл двухтумбов, |
| 117 | 1129950 | 112 | Таль ланцюгова ручна (3,0 т 12 м, базова) з візком |
| 118 | 1129796 | 112 | Термовентилятор SATURN ST-HT8352 |
| 119 | 1129797 | 112 | Термовентилятор SATURN ST-HT8352 |
| 120 | 1129767 | 112 | Триммер электро VITALS 2322 |
| 121 | 1129603 | 112 | Фарбопульт КРДП-4 |
| 122 | 1129531 | 112 | Фотокамера Nicon Coolpix L31 Red |
| 123 | 11210035 | 112 | Холодильник GRIFON DFV 143W |
| 124 | 1129244 | 112 | Шланг для подачи воздуха |
| 125 | 1129984 | 112 | Шліфмашина кутова Dnipro-M GS-120S |
| 126 | 1129598 | 112 | Шуруповерт Старт 700 |
| 127 | 1129779 | 112 | Апарат електричний "Дніпро" КЕО-4,5 (380) |
| 128 | 11260248 | 112 | Вогнегасник ОУ-5(7шт) |
| 129 | 1120298 | 112 | Пожарный щит(3шт) |
| 130 | 1129070 | 112 | Пояс спасательный ПЛ-2 (фал канат 12м+карабин) |
| 131 | 1123995 | 112 | стіл письмовий |
| 132 | 1123932 | 112 | стул черный |
| 133 | 1120291 | 112 | Таль червячная(2шт) |
| 134 | 1120027 | 112 | телефонный аппарат |
| 135 | 1120120 | 112 | телефонный аппарат |
| 136 | 1120284 | 112 | Тисы(2шт) |
| 137 | 1129039 | 112 | Фильтр В1 к противогазу |
| 138 | 1129066 | 112 | Фланец Ду 200 РУ 10 |
| 139 | 1129729 | 112 | Чайник STEK |
| 140 | 11260275 | 112 | шкаф бытовой(7шт) |
| 141 | 1120013 | 112 | щит пожарный |
| 142 | 11210012 | 112 | Бензиновий тример Foresta FC-52 LX |
| 143 | 1129966 | 112 | Водонагрівач Atlantic Opro Classic VM 50 N4 (1200W) |
| 144 | 1129936 | 112 | Водонагрівач ATLANTIC O'Pro Classic VM 80 N4 |
| 145 | 1129927 | 112 | Електричний чайник Tefal KO260830 |
| 146 | 1129997 | 112 | Зварювальний апарат IGBT Dnipro-M SAB-17DFB |
| 147 | 1129795 | 112 | Микроволновая печь SAMSUNG MS23F302TAK |
| 148 | 1129811 | 112 | Мобільний телефон Prestigio 1240 DS White |
| 149 | 1129903 | 112 | Холодильник ARCTIC AMX-088 |
| 150 | 1129837 | 112 | Чайник VIMAR VK 1719 |
| 151 | 1129494 | 112 | Адаптер WI-FI TP-Link 150 тв |
| 152 | 1129532 | 112 | Аккумулятор 12 В 4 Ач |
| 153 | 1129584 | 112 | акумулятор Baston AA 2500 |
| 154 | 1129589 | 112 | Бак розширювальний 4 л |
| 155 | 1120021 | 112 | баллон азотный |
| 156 | 1120045 | 112 | баллон газовый |
| 157 | 1120020 | 112 | баллон пропановый |
| 158 | 1129504 | 112 | Блок живлення UPS-3121 в металевому боксі |
| 159 | 1129534 | 112 | Брелок дистаційного управління RC-86K |
| 160 | 1129535 | 112 | Брелок дистаційного управління RC-86K |
| 161 | 1129957 | 112 | Вантуз Ду-100 ( на магістр.водовіді дніпрової води д 1000 мм) |
| 162 | 1129958 | 112 | Вантуз Ду-100 (на магістр.водовіді дніпрової води д 1000 мм) |
| 163 | 1129852 | 112 | Вантуз аераційний Ду-50 |
| 164 | 1129875 | 112 | Вантуз Ду-100 |
| 165 | 1129876 | 112 | Вантуз Ду-100 |
| 166 | 1129877 | 112 | Вантуз Ду-100 |
| 167 | 1120012 | 112 | весы технические (2шт) |
| 168 | 1129836 | 112 | Водонагрівач Ariston SG 100 |
| 169 | 1129542 | 112 | Газонокосилка Forte MK 1600 |
| 170 | 1129118 | 112 | Гидрант h-750мм, ГОСТ 8220-85 |
| 171 | 1129098 | 112 | Гидрант h-750мм, ГОСТ 8220-85 (3 шт) |
| 172 | 1129748 | 112 | Гидрант пожарный 1,5 м (чугун) |
| 173 | 1129749 | 112 | Гидрант пожарный 1,5 м (чугун) |
| 174 | 11240211 | 112 | гидрант пожарный 1250мм |
| 175 | 1129722 | 112 | Двері вхідні |
| 176 | 1170002 | 117 | Двері міжкомнатні |
| 177 | 1129451 | 112 | Доводчик для дверей DC1-148-II W білий клас |
| 178 | 1129704 | 112 | Дриль ударний DeWalt DWD024S,650Вт,0-2800 об/хв,0- |
| 179 | 1129956 | 112 | Електропривод ТИП-НБ-06 (ВНС-3) |
| 180 | 1129986 | 112 | З.А. Вкладиші до аппарату Weltech W315 |
| 181 | 1129988 | 112 | З.А. Гідростанція до аппарату Weltech W315 |
| 182 | 1129985 | 112 | З.А. Контейнер до аппарату Weltech W315 |
| 183 | 1129987 | 112 | З.А. Нагрівач до аппарату Weltech W315 |
| 184 | 1129989 | 112 | З.А. Торцювач до аппарату Weltech W315 |
| 185 | 1129990 | 112 | З.А. Центратор до аппарату Weltech W315 |
| 186 | 1129582 | 112 | Задвижка 30ч 6бр ДУ 150 |
| 187 | 1129602 | 112 | Задвижка 30ч 6бр ДУ 150 |
| 188 | 1129009 | 112 | Задвижка д.200мм 30ч6бр |
| 189 | 1129010 | 112 | Задвижка д.200мм 30ч6бр |
| 190 | 1129011 | 112 | Задвижка д.200мм 30ч6бр |
| 191 | 1129894 | 112 | Задвижка ДУ 100 (ВНС №3) |
| 192 | 1129893 | 112 | Задвижка ДУ 80 (р-н СШ №7) |
| 193 | 1129962 | 112 | Задвижка ДУ100 (вул.З.Білої,83) |
| 194 | 1129953 | 112 | Задвижка чугунная 30ч6бр ду-200 (ВНС-3) |
| 195 | 1129583 | 112 | зарядний пристрій д/акумуляторів Ansmann Basic 4 |
| 196 | 1129721 | 112 | Засувка 30ч 6 бр Ду 100 |
| 197 | 1129951 | 112 | Засувка 30ч6бр Ду 300 |
| 198 | 1129952 | 112 | Засувка 30ч6бр Ду 300 |
| 199 | 1129871 | 112 | Засувка 30ч6бр Ду100Ру10 (вул.Сучкова,30) |
| 200 | 1129872 | 112 | Засувка 30ч6бр Ду150Ру10 (вул.Калнишевського,11) |
| 201 | 1129575 | 112 | Засувка 30ч6бр Ду200 |
| 202 | 1129576 | 112 | Засувка 30ч6бр Ду200 |
| 203 | 1129873 | 112 | Засувка 30ч6бр Ду80Ру10 (вул.Кущівська,193) |
| 204 | 1129955 | 112 | Засувка 30ч6бр чугун Ду100Ру10 (ВНС-3) |
| 205 | 1129545 | 112 | Засувка 30ч6брДу100Ру10 |
| 206 | 1129544 | 112 | Засувка 30ч6брДу100Ру10 |
| 207 | 1129963 | 112 | Засувка 30ч6брДу100Ру10 ( вул.О.Мітягіна,60 (р-н маг."Харон")) |
| 208 | 11210004 | 112 | Засувка Ду 80 (Дюкер Червоний Кут0 |
| 209 | 11210002 | 112 | Засувка Ду100 (вул.В.Ковалівка,16) |
| 210 | 11210003 | 112 | Засувка Ду100 (пл.Перемоги-вул.М.Головка) |
| 211 | 1129587 | 112 | Затвор Баттерфляй Ру100 |
| 212 | 1129588 | 112 | Затвор Баттерфляй Ру100 |
| 213 | 1129738 | 112 | Затвор "Батерфляй" д.100 (пров.Спаський) |
| 214 | 1129854 | 112 | Затвор Батерфляй д.200 |
| 215 | 1129855 | 112 | Затвор Батерфляй д.200 |
| 216 | 1129655 | 112 | затвор н/ж ду150 |
| 217 | 1129656 | 112 | затвор н/ж ду150 |
| 218 | 1129657 | 112 | затвор н/ж ду150 |
| 219 | 1129856 | 112 | Затвор поворотн. Баттерфляй д.230 |
| 220 | 1129857 | 112 | Затвор поворотн. Баттерфляй д.230 |
| 221 | 11210082 | 112 | Зачувка чавунна 30ч6бр Ду 200, Ру10 (ВНС-3) |
| 222 | 11210083 | 112 | Зачувка чавунна 30ч6бр Ду 200, Ру10 (вул.М.Головка,30) |
| 223 | 11210084 | 112 | Зачувка чавунна 30ч6бр Ду 200, Ру10 (вул.Партизанська,3) |
| 224 | 1129705 | 112 | Інвертор зварювальний комбінований Кентавр СПАВ-25 |
| 225 | 1129475 | 112 | Калькулятор Сitizen SDC-888 Т 1520 |
| 226 | 1129637 | 112 | Клапан зворотній кульовий Ду50 муфт |
| 227 | 1129401 | 112 | Комплект видеонаблюдения Страж Превент 4У |
| 228 | 1129889 | 112 | Компресор Forte VFL-50 2.2 ресівер 50л,атм,420 л/х 30944 |
| 229 | 1129458 | 112 | Конвектор електричний UnderPrice CH- 10 MI |
| 230 | 1129459 | 112 | Конвектор електричний UnderPrice CH- 10 MI |
| 231 | 1129454 | 112 | Конвектор електричний UnderPrice CH 20 MI |
| 232 | 1129040 | 112 | Кран запорный ХЛ.01.000 |
| 233 | 1129065 | 112 | Кран запорный ХЛ.90.000 с комплектом для сборки |
| 234 | 1129858 | 112 | Кутова шліфмашина EXPERT tools |
| 235 | 1129266 | 112 | лестница аллюминевая |
| 236 | 1129597 | 112 | Лічильник холодної води тип WM-10,0(ХВ)40 |
| 237 | 1129609 | 112 | Лобзік КІРОВЕЦЬ КМПЛ 10-100 950Вт |
| 238 | 1129436 | 112 | Мобільний телефон Samsung Galaxy Star S 7262 |
| 239 | 1129624 | 112 | Мобільний телефон Samsung GT-E1202 DS Black |
| 240 | 1129548 | 112 | Монитор 19 ' PHILIPS |
| 241 | 1129859 | 112 | Мотопомпа SST-80HX Daishin |
| 242 | 1129860 | 112 | Мотопомпа SST-80HX Daishin |
| 243 | 1129702 | 112 | Муфта з'єднувальна Ду 300 ру10 |
| 244 | 1129703 | 112 | Муфта з'єднувальна Ду 300 ру10 |
| 245 | 1129861 | 112 | Муфта з'єднувальна Ду300 ру10 |
| 246 | 1129515 | 112 | МШУ 180 Арсенал 1950 w |
| 247 | 1129675 | 112 | Насос центробежный "Maxima" QDX-3-11-0.37 |
| 248 | 1129793 | 112 | Насос циркуляційний Grundfos UP15-50 180 1[220V |
| 249 | 1129482 | 112 | Обігрівач газовий інфрачервоний 2,7кВт |
| 250 | 1120036 | 112 | вогнегасник |
| 251 | 1120056 | 112 | вогнегасник |
| 252 | 1123589 | 112 | вогнегасник ОП-2,5Ф |
| 253 | 11210072 | 112 | Оптичний нівелір Bosch Professional GOL 26D |
| 254 | 1129720 | 112 | Паяльник для труб |
| 255 | 1129653 | 112 | паяльник набор |
| 256 | 1129708 | 112 | перехід 325\*8\*219\*6 |
| 257 | 1129961 | 112 | Перфоратор бочковий Dnipro-M ВН-200М |
| 258 | 11210013 | 112 | Підстава під гідрант прохідна Ду 150 мм |
| 259 | 1129999 | 112 | Пожежний гідрант Н-1,00 (вул.Гетьманська,37) |
| 260 | 11210000 | 112 | Пожежний гідрант Н-1,00 (вул.Плеханова,1) |
| 261 | 11210001 | 112 | Пожежний гідрант Н-1,00 (вул.Плеханова,112) |
| 262 | 1129654 | 112 | пожежний гідрант |
| 263 | 1129878 | 112 | пожежний гідрант Н-1,25мм |
| 264 | 1129879 | 112 | пожежний гідрант Н-1,25мм |
| 265 | 1129880 | 112 | пожежний гідрант Н-1,25мм |
| 266 | 1129838 | 112 | пожежний гідрант Н-1,5 |
| 267 | 1129839 | 112 | пожежний гідрант Н-1,5 |
| 268 | 1129840 | 112 | пожежний гідрант Н-1,5 |
| 269 | 1129841 | 112 | пожежний гідрант Н-1,5 |
| 270 | 1129842 | 112 | пожежний гідрант Н-1,5 |
| 271 | 1129843 | 112 | пожежний гідрант Н-1,5 |
| 272 | 1129844 | 112 | пожежний гідрант Н-1,5 |
| 273 | 1129845 | 112 | пожежний гідрант Н-1,5 |
| 274 | 1129677 | 112 | Прес гідравлічний ручний з ручним клапан ПГРК1-300 |
| 275 | 1120355 | 112 | Противогаз(2шт) |
| 276 | 1129585 | 112 | радиатор 500х1000 |
| 277 | 1129586 | 112 | радиатор 500х600 |
| 278 | 1129706 | 112 | редуктор вуглекислотний УР-6 ДМ,рукав мм,0-30л/хв |
| 279 | 1129707 | 112 | редуктор кисневий БКО-50ДМ,50 куб,м/год |
| 280 | 11129069 | 112 | Резак РЗП |
| 281 | 1129862 | 112 | Рівень лазерний до 20м з промені 360град с тримач |
| 282 | 1129991 | 112 | Рукав всмоктуючій Д-75(в) довжина 4м з гайками |
| 283 | 1129992 | 112 | Рукав всмоктуючій Д-75(в) довжина 4м з гайками |
| 284 | 1129993 | 112 | Рукав пожежний Д-77(т) довжина 20 м з ГР-80 |
| 285 | 1129717 | 112 | Стіл "Студент" |
| 286 | 1129379 | 112 | Стіл "Ученик" |
| 287 | 1123224 | 112 | стіл двухтумбовий |
| 288 | 1120388 | 112 | Стіл обеденный |
| 289 | 1129487 | 112 | Стіл обеденный деревянный |
| 290 | 1120002 | 112 | стіл однотумбовый(3шт) |
| 291 | 1123936 | 112 | стіл письмовий |
| 292 | 1129718 | 112 | Стул "Сильвия" |
| 293 | 1129510 | 112 | Лічильник |
| 294 | 1129511 | 112 | Лічильник |
| 295 | 1129393 | 112 | Счётчик |
| 296 | 1129377 | 112 | Лічильник води WP-Dynamic 65/50 |
| 297 | 1129638 | 112 | Лічильник хол. |
| 298 | 1129753 | 112 | Тачка Vitals 100/190 |
| 299 | 1129798 | 112 | Термовентилятор SATURN ST-HT8352 |
| 300 | 1129608 | 112 | Термоповітродувка DWT HLP 20-600K 250-2000Вт |
| 301 | 1123278 | 112 | Тиски |
| 302 | 1123278 | 112 | Тиски |
| 303 | 11210080 | 112 | Топчан дерев'яний |
| 304 | 1129863 | 112 | Тример бензиновий ЗТБ-52/2800М |
| 305 | 1129536 | 112 | Универсальное приемное устройство UC-216 |
| 306 | 1129577 | 112 | Фланцевий адаптер Dn200 |
| 307 | 1129578 | 112 | Фланцевий адаптер Dn200 |
| 308 | 11210005 | 112 | Хомут ремонтний НЖ ДУ 217-229 |
| 309 | 11210006 | 112 | Хомут ремонтний НЖ ДУ 217-229 |
| 310 | 1129776 | 112 | Чайник PHILIPS HD 9320/20 |
| 311 | 11260274 | 112 | шкаф бытовой(17шт) |
| 312 | 1120006 | 112 | шкаф металлический(2шт) |
| 313 | 1120058 | 112 | шкафы побутові |
| 314 | 1120311 | 112 | Шкафы побутові(4шт) |
| 315 | 11210034 | 112 | Шліфмашина кутова Dnipro-M GS-100S |
| 316 | 1129514 | 112 | Шуруповерт 2-х скоростной Wintech |
| 317 | 1129245 | 112 | Ламповое стекло |
| 318 | 1129269 | 112 | Ламповое стекло |
| 319 | 1129460 | 112 | Мотопомпа для загрязненной води FPTW30 пр-ть 45 м3 |
| 320 | 1120350 | 112 | Тачка садовая |
| 321 | 1129530 | 112 | Фотокамера Nicon Coolpix L31 Red |
| 322 | 11210009 | 112 | Бензиновий тример Foresta FC-52 LX |
| 323 | 1129980 | 112 | Водонагрівач ATLANTIC OPRO VM 100 D400-1-M |
| 324 | 1129886 | 112 | Eлектрообігрівач Atlantic F-117 2000 Вт |
| 325 | 1129590 | 112 | pH-метр "pH-150 МИ" |
| 326 | 1129676 | 112 | Бойлер 100л NOVA |
| 327 | 1129429 | 112 | Ваги електронні FeM50 (65\*75 мм ) |
| 328 | 1120105 | 112 | весы ВЛР-200 |
| 329 | 1129109 | 112 | Водонагрівач АTLANTIC PC 15R |
| 330 | 11210053 | 112 | Водонагрівач ATLANTIC Atlantic Opro Classic VM 80N4 (1200W) |
| 331 | 1120172 | 112 | гири (3шт) |
| 332 | 1123499 | 112 | калькулятор |
| 333 | 1123748 | 112 | люминиц, светильник(3шт) |
| 334 | 1120134 | 112 | облучатель бактерицидный |
| 335 | 1123982 | 112 | Облучатель бактерицидный ОБН-75 |
| 336 | 1129671 | 112 | радиатор 500х1000 |
| 337 | 1123858 | 112 | светильник дневного света(4шт) |
| 338 | 11212046 | 112 | сейф |
| 339 | 1120453 | 112 | Сейф |
| 340 | 112948 | 112 | Склопакет |
| 341 | 1129898 | 112 | Стіл з ванною Tehma 1200x600x850мм нерж.сталь |
| 342 | 1129899 | 112 | Стіл з полицею та бортиком Tehma 800x600x850мм нерж.сталь |
| 343 | 1120175 | 112 | стіл 2-х дверн(16шт) |
| 344 | 11240306 | 112 | стіл для титрования |
| 345 | 1123999 | 112 | стіл кухон,(2шт) |
| 346 | 1120167 | 112 | стіл однотумбовый(2шт) |
| 347 | 1123995 | 112 | стіл письмовий (2шт) |
| 348 | 1120159 | 112 | столик хирургический(3шт) |
| 349 | 1123810 | 112 | умивальник |
| 350 | 1120138 | 112 | умивальник |
| 351 | 1120135 | 112 | фотоколориметр |
| 352 | 1129900 | 112 | Холодильник Nord HR 85W |
| 353 | 1120158 | 112 | годинник |
| 354 | 1123990 | 112 | годинник пісочний 1мин |
| 355 | 1123991 | 112 | годинник пісочний 3мин |
| 356 | 1120156 | 112 | шкаф медичний(2шт) |
| 357 | 1120163 | 112 | шкаф навісний(6шт) |
| 358 | 1123912 | 112 | ел,плитка 1-конфорная |
| 359 | 1120180 | 112 | Ел. вентилятор |
| 360 | 11240282 | 112 | ел.плитка 2-конфорная |
| 361 | 1129887 | 112 | Eлектрообігрівач Atlantic F-117 1500 Вт |
| 362 | 1129885 | 112 | Eлектрообігрівач Delfa FOH-9 |
| 363 | 1123161 | 112 | бактерицидный комплект |
| 364 | 1129760 | 112 | Блок живлення Frimes Com(PS) SM400 БЛ 400 |
| 365 | 1129508 | 112 | Брелок дистаційного управління RC-86K |
| 366 | 1129509 | 112 | Брелок дистаційного управління RC-86K |
| 367 | 1129394 | 112 | вентилятор настольний Saturn |
| 368 | 1120173 | 112 | Ваги (3шт) |
| 369 | 1129714 | 112 | Вимірювач артеріального тиску "Gamma" 700К механі |
| 370 | 1129817 | 112 | Витяжка ELEYUS Viola 750 60 IS |
| 371 | 1120131 | 112 | гири Г-4-111-10 |
| 372 | 1111138 | 111 | ДСТУ 4078-2001 |
| 373 | 1111139 | 111 | ДСТУ ISO 5667-2:2003 |
| 374 | 1111140 | 111 | ДСТУ ISO 6059-2003 |
| 375 | 1111141 | 111 | ДСТУ ISO 7393-3:2004 |
| 376 | 1111142 | 111 | ДСТУ ISO 9297-2007 |
| 377 | 1123498 | 112 | калькулятор |
| 378 | 1124025 | 112 | Клавіатура |
| 379 | 1129424 | 112 | Кондиціонер спліт 12 Saturn CS-12H |
| 380 | 1129524 | 112 | Маршрутизатор TP-LINK TL-WR1042ND |
| 381 | 1120119 | 112 | мікроскоп |
| 382 | 1129437 | 112 | Модем ADSL Huawei HG532e |
| 383 | 1120157 | 112 | насос вакуумний(2шт) |
| 384 | 1120174 | 112 | опромінюваяч бактерій |
| 385 | 11260249 | 112 | Вогнегасник ОУ-2 |
| 386 | 1129403 | 112 | Піч мікрохвильова Supra |
| 387 | 1129870 | 112 | Плита електрична Esperanza EKH 003 W |
| 388 | 1129483 | 112 | Піддон для душової кабіни |
| 389 | 1120116 | 112 | підставка под центрифугу |
| 390 | 1129907 | 112 | Прилад охоронний (ком-т) Явір |
| 391 | 1129272 | 112 | Принтер Canon LBP-6020 лазерный |
| 392 | 1129272 | 112 | Системний блок Athlon ІІ Х2/МB/2048/500GB/DVD-RW/A |
| 393 | 1123571 | 112 | стелаж для реактивів |
| 394 | 1129387 | 112 | Стіл "Ученик" |
| 395 | 1120115 | 112 | стіл для приборів(2шт) |
| 396 | 1123572 | 112 | стіл для проборів |
| 397 | 1123573 | 112 | стіл для проборів |
| 398 | 1123999 | 112 | стіл кухон,(6шт) |
| 399 | 1120114 | 112 | стіл лабораторний(2шт) |
| 400 | 1120118 | 112 | стіл лабораторний(2шт) |
| 401 | 1123995 | 112 | стіл письмовий (2шт) |
| 402 | 1120125 | 112 | столик хирургический(2шт) |
| 403 | 1129709 | 112 | Сумка холодильний СХВ-8 |
| 404 | 11240308 | 112 | Сумка-холодильник |
| 405 | 1120111 | 112 | сушильний шкаф |
| 406 | 1120137 | 112 | сушильний шкаф |
| 407 | 1123988 | 112 | термометр ртутний |
| 408 | 1129580 | 112 | Термометр технічний ртутний прямий ТТЖ-М |
| 409 | 1126003 | 112 | Термометр ТЛ-2 |
| 410 | 11240289 | 112 | Термометр ТЛ-4 0-55(3шт) |
| 411 | 1129503 | 112 | Універсальний приймальний пристрій VC-216 |
| 412 | 1120135 | 112 | фотоколориметр |
| 413 | 1129867 | 112 | Чайник Gorenje K17 FE 11 |
| 414 | 1123996 | 112 | шкаф д/од(2шт) |
| 415 | 1120112 | 112 | шкаф двухстворчатий(4шт) |
| 416 | 1120128 | 112 | шкаф для приборів(2шт) |
| 417 | 1120117 | 112 | шкаф для реактивів(2шт) |
| 418 | 1120133 | 112 | шкаф металевий |
| 419 | 1126000 | 112 | шкаф навісний(4шт) |
| 420 | 1129772 | 112 | IP камера Hikvision 6mm біла з блоком живлення |
| 421 | 1129620 | 112 | Авт.вимикач NM1-400S/3300 315A |
| 422 | 1129853 | 112 | Авт.вимикач АВ3004/ЗН400А Icu=25Ka |
| 423 | 11210088 | 112 | Акумуляторний дриль-шуруповерт Dnipro-M CD-120HQ 2021 |
| 424 | 1129780 | 112 | Апарат електричний "Дніпро" КЕО-4,5 (380) |
| 425 | 1129786 | 112 | Апарат електричний водонагрійний "Дніпро" КЕО-М |
| 426 | 1129504 | 112 | Блок живлення UPS-3121 в металевому боксі |
| 427 | 11210055 | 112 | Блок живлення для систем відеоспостереження+блок живлення |
| 428 | 1129028 | 112 | Блок живлення 12v (система відеоспостереження) |
| 429 | 1129506 | 112 | Брелок дистанційного управління RC-86K |
| 430 | 1129507 | 112 | Брелок дистанційного управління RC-86K |
| 431 | 1129910 | 112 | Відеокамера цифрова DS-2СD2021G1-1(2.8mm) |
| 432 | 11210052 | 112 | Водонагрівач GORENJE GBF 80/UA |
| 433 | 112993,7 | 112 | Електричний чайник Delfa 3510 X червоний |
| 434 | 1129555 | 112 | Електродвигун 1.1/1400 об/хв |
| 435 | 1129814 | 112 | Електродвигун АИР 100S4 3 кВт |
| 436 | 1129565 | 112 | Електродвигун Р-2,2 кВт n+1410 об/хв |
| 437 | 11210047 | 112 | Електроконвектор "Термія" ЕВНА-0,5/230 С2М (ми) |
| 438 | 11210048 | 112 | Електроконвектор "Термія" ЕВНА-0,5/230 С2М (ми) |
| 439 | 11210048 | 112 | Електроконвектор "Термія" ЕВНА-1,0/230 С2М (ми9 |
| 440 | 1129691 | 112 | калькулятор DAYMON 777 |
| 441 | 11210070 | 112 | Камера відеоспостереження Hikvision DS-2CV1021G0-I |
| 442 | 1129027 | 112 | Квадратор -TBQ-536 (система відеоспостереження) |
| 443 | 1129882 | 112 | Комплект безпровідної GSM сигналізації |
| 444 | 1129237 | 112 | Комплект:видеодомофон JS 228+видеопанель вызова |
| 445 | 1129765 | 112 | Конвектор SATURN ST-HT 0472-8516 |
| 446 | 1129968 | 112 | Конвектор (настінний) ЕВНА-1,5/230С2М ТЕРМІЯ 1,5кВ |
| 447 | 1129969 | 112 | Конвектор (настінний) ЕВНА-1,5/230С2М ТЕРМІЯ 1,5кВ |
| 448 | 1129826 | 112 | Конвектор SATURN ST-HT 3004 К |
| 449 | 1129827 | 112 | Конвектор SATURN ST-HT 3004 К |
| 450 | 1129959 | 112 | Конвектор VEGAS VPH-101 (КНС-2) |
| 451 | 1129883 | 112 | Конвектор WETAIR WCN-200S |
| 452 | 1129465 | 112 | конвектор електричний Underpice CH-15 MI+опори |
| 453 | 1129455 | 112 | Конвектор електричний UnderPrice CH- 10 MI |
| 454 | 1129456 | 112 | Конвектор електричний UnderPrice CH- 10 MI |
| 455 | 1129457 | 112 | Конвектор електричний UnderPrice CH- 10 MI |
| 456 | 1129731 | 112 | Лази монтерські /ЛМ-3У/ |
| 457 | 1129799 | 112 | Лічильник НІК 2102-01 Е2 МСТ з iндикатором магн. п |
| 458 | 1129865 | 112 | Лічильник НІК 2102-01 Е2МСТ з індикатором магн.поля |
| 459 | 1129527 | 112 | Лічильник НІК 2301 АПЗ 380В 3ф |
| 460 | 1129922 | 112 | Лічильник НІК 2301 АР3В.0000.0.11 380В 3ф (5-120А) підкачка Калнишевського,11 |
| 461 | 1129917 | 112 | Лічильник НІК 2301 АР3В.0000.0.11 380В 3ф (5-120А)(підкачка В. Ковальовка 8А) |
| 462 | 1129921 | 112 | Лічильник НІК 2301 АР3В.0000.0.11 380В 3ф (5-120А)(підкачка Зелінського ,10А)) |
| 463 | 1129874 | 112 | Лічильник НІК 2301 АР3В.0000.0.11 380В 3ф(5-120А) |
| 464 | 1129784 | 112 | Лічильник НІК 2303 АР3Т 1000 МС 380В 3ф(5-12А) |
| 465 | 1129848 | 112 | Лічильник НІК 2303 АРП3 МС 380В 3ф(5-120А) |
| 466 | 1129800 | 112 | Лічильник НІК 2303 АРПЗТ МС 380 В 3ф (5-12А) |
| 467 | 1129650 | 112 | Лічильник НІК 2303L MCE 380B 3ф |
| 468 | 1129635 | 112 | Лічильник НІК 2303L АПЗ МСЕ 380В 3ф (5-120А) 1000 |
| 469 | 1129909 | 112 | Маршрутизатор (Роутер)RB/951Ui-2nD |
| 470 | 11210067 | 112 | Маршрутизатор Mikrotik hAP |
| 471 | 11210068 | 112 | Маршрутизатор Mikrotik hAP |
| 472 | 1129891 | 112 | Мікрохвильова піч Elenberg MS 2009M |
| 473 | 11210066 | 112 | Мобільний модем ZTE MF 79U |
| 474 | 11210069 | 112 | Мобільний модем ZTE MF833U1 |
| 475 | 1129818 | 112 | Модем ADSL-модем Huawei HG 532e |
| 476 | 1129908 | 112 | Модем Huawei Е3372h-153 |
| 477 | 1129759 | 112 | Мультиметр цифровий |
| 478 | 11210087 | 112 | Набір інструментів Dnipro-MULTRA Super Lock.1/2" 12шт. |
| 479 | 1129723 | 112 | Насос S6 |
| 480 | 1129849 | 112 | Обігрівач інфракр.Saturn ST-HT 0497 з ніжкою |
| 481 | 1129850 | 112 | Обігрівач інфракр.Saturn ST-HT 0497 з ніжкою |
| 482 | 1129851 | 112 | Обігрівач інфракр.Saturn ST-HT 0497 з ніжкою |
| 483 | 1129913 | 112 | Перетворювач п’єзоелектричн. врізка під тиском РШВС(16\_20)05.01.04000.00) |
| 484 | 112100898 | 112 | Перфоратор бочковий Dnipro-M BH-10 |
| 485 | 1129246 | 112 | понижаючій трансформатор 220/360,6кВ |
| 486 | 1129911 | 112 | Пристрій керування одним трифазним насосом SperoniSmart 1-5,5 |
| 487 | 1129912 | 112 | Пристрій керування одним трифазним насосом SperoniSmart 1-7,5 |
| 488 | 1129695 | 112 | Реле РЕЗЕ - 6М |
| 489 | 1129815 | 112 | Реле РЕЗЕ - 6М |
| 490 | 1129816 | 112 | Реле РЕЗЕ - 6М |
| 491 | 1129699 | 112 | реле управління |
| 492 | 1129520 | 112 | Роутер TP-LINK TL-WR940N |
| 493 | 1120627 | 112 | Стіл 1-тумбовый |
| 494 | 1129257 | 112 | Лічильник 3-ф НИК 2301 АП 3 (2шт) |
| 495 | 1129239 | 112 | Лічильник НИК 2301 АП -1 |
| 496 | 1129248 | 112 | Лічильник НИК 2301 АП -1 |
| 497 | 1129251 | 112 | Лічильник НИК 2301 АП -1 |
| 498 | 1129271 | 112 | Лічильник НИК 2301 АПЗ 1,0 5-120А (2шт) |
| 499 | 1129240 | 112 | Лічильник НИК 2301 АРК -1 |
| 500 | 1129376 | 112 | Лічильник НИК 2303 АПЗ 1100 МС |
| 501 | 1129374 | 112 | Лічильник НИК 2303 АПЗ 1100 МС(2 шт.КНС Космонавт) |
| 502 | 1129253 | 112 | Лічильник НИК 2303 АРК-1 |
| 503 | 1129252 | 112 | Лічильник 3 ф НИК 2301 АП 3 |
| 504 | 1129235 | 112 | Лічильник 380V 100A Nik 2301 An1 |
| 505 | 1129110 | 112 | Лічильник многотариф.НИК 2301- АП1-100А |
| 506 | 1129111 | 112 | Лічильник многотариф.НИК 2301- АПЗ-120А |
| 507 | 1129519 | 112 | Лічильник НИК 2101-2 |
| 508 | 1129238 | 112 | Лічильник НИК 2301 АП2-380 3ф (5-60А) |
| 509 | 1129234 | 112 | Лічильник НИК 2301 АП2-380 3ф (5-60А)(подкачка) |
| 510 | 1129258 | 112 | Лічильник НИК 2301 АП31,05-120А |
| 511 | 1129006 | 112 | Лічильник ф68 700В 220В 10-100А |
| 512 | 1129067 | 112 | Телефон PANASONIC KX-TS 2350 UAB |
| 513 | 1129078 | 112 | Телефон PANASONIC KX-TS 2350 UAB |
| 514 | 1129621 | 112 | Телефон PANASONIC KX-TS2350UAW |
| 515 | 1129611 | 112 | Трансформатор Т-0,66А-1 800/5 (0,5S) |
| 516 | 1129612 | 112 | Трансформатор Т-0,66А-1 800/5 (0,5S) |
| 517 | 1129613 | 112 | Трансформатор Т-0,66А-1 800/5 (0,5S) |
| 518 | 1129614 | 112 | Трансформатор Т-0,66А-1 800/5 (0,5S) |
| 519 | 1129615 | 112 | Трансформатор Т-0,66А-1 800/5 (0,5S) |
| 520 | 1129616 | 112 | Трансформатор Т-0,66А-1 800/5 (0,5S) |
| 521 | 1129801 | 112 | Трансформатор ТШ-0,66-1 1000/5 (0,5S) |
| 522 | 1129802 | 112 | Трансформатор ТШ-0,66-1 1000/5 (0,5S) |
| 523 | 1129803 | 112 | Трансформатор ТШ-0,66-1 1000/5 (0,5S) |
| 524 | 1129804 | 112 | Трансформатор ТШ-0,66-1 1000/5 (0,5S) |
| 525 | 1129805 | 112 | Трансформатор ТШ-0,66-1 1000/5 (0,5S) |
| 526 | 1129806 | 112 | Трансформатор ТШ-0,66-1 1000/5 (0,5S) |
| 527 | 1129591 | 112 | Трансформатор ТШ-0,66-1 600/5 (0,5S) |
| 528 | 1129592 | 112 | Трансформатор ТШ-0,66-1 600/5 (0,5S) |
| 529 | 1129593 | 112 | Трансформатор ТШ-0,66-1 600/5 (0,5S) |
| 530 | 1129594 | 112 | Трансформатор ТШ-0,66-1 600/5 (0,5S) |
| 531 | 1129595 | 112 | Трансформатор ТШ-0,66-1 600/5 (0,5S) |
| 532 | 1129596 | 112 | Трансформатор ТШ-0,66-1 600/5 (0,5S) |
| 533 | 1129640 | 112 | Універсальний блок захисту електродвигунів УБЗ-301 |
| 534 | 1129502 | 112 | Універсальний приймальний пристрій VC-216 |
| 535 | 1129967 | 112 | Чайник Midea MK-17S30B2B |
| 536 | 11210075 | 112 | Шліфмашина кутова Dnipro-M GL-190S |
| 537 | 1129242 | 112 | електродвигун 4,5 квт |
| 538 | 1129104 | 112 | Ящик учета с ЯУР |
| 539 | 11260246 | 112 | автоантена |
| 540 | 1129605 | 112 | автомагнітола DIGITAL DCA-114R/G |
| 541 | 1129606 | 112 | автомагнітола DIGITAL DCA-115G |
| 542 | 1129233 | 112 | Водонагрівач Gorenge SG 100 V9-TG100N |
| 543 | 1129808 | 112 | Домкрат гідравлічний 3тн |
| 544 | 1124009 | 112 | Домкрат для грузового автомобиля |
| 545 | 1129254 | 112 | Душ-емкость 140л.черный |
| 546 | 1111112 | 111 | Журнал периодического осмотра груз,устройсв |
| 547 | 1111137 | 111 | Каталог"Все о шинах"-2006 |
| 548 | 11240161 | 112 | Коврики автомобильные к-т |
| 549 | 11210032 | 112 | Котел електричний Tenko CKE 4,5 220 |
| 550 | 11210033 | 112 | Мийка високого тиску Dnipro-M PW-18Ri |
| 551 | 1129766 | 112 | Мобільний телефон NOMI i184 White-Blue-8517120000 |
| 552 | 1129970 | 112 | Мобільний телефон SIGMA X-treme IO93 Black |
| 553 | 1129728 | 112 | Обігрівач інфр. UFO S/19 у комплекті з ніжкою |
| 554 | 1123358 | 112 | Вогнегасник(10шт) |
| 555 | 1129243 | 112 | Перфоратор ІНТЕРСКОЛ П-22/600 ЭР,600 Вт |
| 556 | 1129600 | 112 | Пістолет пневматичний+з'єднання швидкоз'ємне |
| 557 | 1111113 | 111 | ПУ и ПБ грузоподъемных кранов |
| 558 | 1129864 | 112 | Рукав пожежний Д-51мм, тип К |
| 559 | 1129121 | 112 | сверлильний станок б/к |
| 560 | 1123329 | 112 | станок слюсарний |
| 561 | 1120455 | 112 | Стіл |
| 562 | 1129112 | 112 | тиски побутові |
| 563 | 1129998 | 112 | Чайник Midea MK-17S30B2 |
| 564 | 1129683 | 112 | Чайник електричний ЕК-1805 Underprice(1,8 л./нерж. |
| 565 | 11260276 | 112 | шкаф побутовий(5шт) |
| 566 | 1129244 | 112 | Шланг для подачі воздуха |
| 567 | 11210010 | 112 | Генератор бензиновий Dnipro-M GX-70E |
| 568 | 1129971 | 112 | Мікрохвильова піч GORENJE MO 17 E1W |
| 569 | 1129965 | 112 | Чайник MIDEA MK-17S30F |
| 570 | 1129994 | 112 | Огорожа з дерева (фарбована) |
| 571 | 1129996 | 112 | Тачка строительная 1-колесная 85 л 200 кг |
| 572 | 1129995 | 112 | Штроборіз Dnipro-M GC-182W |

По завершенню терміну дії договору ДПП об’єкт ДПП повертається Приватним партнером Державному партнеру з урахуванням нормального фізичного зносу.

Реалізація державно-приватного партнерства передбачає реалізацію інвестиційної програми з часткової реконструкції систем централізованого водопостачання та водовідведення, придбання автотранспортних засобів за рахунок коштів Приватного партнера, а також участь Державного партнера у розподілі чистого прибутку від здійснення діяльності.

1. **Строк проведення конкурсу**

Конкурс проводиться такими етапами:

* оголошення Конкурсу;
* попередній відбір Претендентів (прекваліфікація);
* подання Конкурсних пропозицій Учасниками;
* оцінка Конкурсних пропозицій та визначення переможця Конкурсу;
* укладення Договору державно-приватного партнерства.

Строк подання Заявок на участь у конкурсі складає 60 календарних днів з дати публікації оголошення про проведення конкурсу.

Строк подання конкурсної пропозиції становить 60 днів з дня повідомлення всіх претендентів про допущення (недопущення) до участі у конкурсі.

Строк проведення Конкурсу не може перевищувати 150 календарних днів з моменту завершення граничного строку подання конкурсних пропозицій.

1. **Загальний опис вимог до кваліфікації Претендентів та критеріїв обрання переможця Конкурсу**
   * 1. **Загальний опис вимог до кваліфікації Претендентів**

До участі в Конкурсі допускаються Учасники, які:

1) мають щонайменше три послідовні роки досвіду управління щонайменше однією установою, підприємством, організацією з надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення і мають сукупний річний обсяг надання послуг щонайменше 10 мільйонів гривень на рік, за дотримання таких умов: кожен відповідний вид діяльності не був припинений уповноваженим органом влади у зв'язку з будь-якою подією; та - кожен відповідний вид діяльності з експлуатації протягом цього строку не був предметом кримінального переслідування чи інших санкцій відповідних органів влади, які встановлені відповідним рішенням суду, що набуло чинності та не знаходиться в процедурі касаційного оскарження на дату подання Заявки; 2) мають досвід здійснення протягом останніх 3 (трьох) років діяльності із надання послуг з водопостачання та водовідведення;

3) можуть забезпечити необхідне для реалізації Проєкту обладнання та матеріально-технічну базу, що дозволяє виконати у повному обсязі усі умови Договору ДПП, зокрема, обладнання та матеріальну технічну базу, що дозволяє надавати послуги, передбачені Проєктом;

4) можуть залучити для реалізації Проєкту працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, зокрема, працівників з досвідом у сфері надання послуг водопостачання та водовідведення на обладнанні, використання якого у Проєкті передбачається Учасником Конкурсу.

5) є учасником ринку послуг у сфері житлово-комунального господарства України або іншої країни, крім країни, визнаної Верховною Радою України країною-агресором, та має ліцензію на проведення відповідного виду діяльності;

6) мають фінансову спроможність реалізувати Проєкт та інвестиційну програму, зокрема: - задовільний фінансово-майновий стан.

7) погоджуються у разі визначення переможцем Конкурсу провести перереєстрацію підприємства в межах адміністративної території міста Новомосковська та обліковуватись платником податків та зборів у Новомосковській державній податковій інспекції Головного управління ДПС у Дніпропетровській області.

* + 1. **Критерії обрання переможця Конкурсу**

Переможцем Конкурсу визначається Учасник, фінансово-економічна частина Конкурсної пропозиції, якого отримала найбільшу кількість балів. Оцінка Конкурсних пропозицій здійснюється відповідно до Критеріїв та Методики відповідно до Додатку 3 цієї Конкурсної документації.

1. **Перелік робіт та послуг, що повинні виконуватись (надаватись) приватним партнером за договором ДПП та Прогнозовані джерела доходу Приватного партнера**
   * 1. **Перелік робіт та послуг, що повинні виконуватись (надаватись) приватним партнером за Договором ДПП**

Приватний партнер в рамках реалізації Проекту має здійснювати діяльність з забезпечення водопостачання, водовідведення та очистки стічних вод абонентів міста Новомосковська та здійснювати реалізацію води оптовим споживачам Новомосковського та Дніпровського районів, із забезпеченням вимог щодо якості питної води, нормативного очищення стічних вод і охорони навколишнього середовища.

Приватний партнер здійснює поточне управління, використання та експлуатацію майна державного партнера, переданого для досягнення поставленої мети і завдань, проводить капітальні, поточні та аварійні ремонти цього майна.

Приватний партнер здійснюватиме основні види діяльності, що провадиться із використанням Об’єкту ДПП, зокрема: забір, очищення та постачання води (КВЕД 36.00), каналізація, відведення і очищення стічних вод (КВЕД 37.00).

Інвестиційна складова проекту передбачає часткову реконструкцію систем централізованого водопостачання та водовідведення протягом дії договору ДПП та протягом першого року дії договору ДПП придбання нових автотранспортних засобів для обслуговування мереж та служби збуту.

У якості інвестиційних капітальних вкладень Приватний партнер за рахунок власних коштів реалізує наступні проєкти:

1. «Реконструкція напірної каналізації по вул. Сучкова у м. Новомосковську».

Клас наслідків (відповідальності) об’єкта - СС2. Згідно експертного звіту щодо розгляду проектної документації в цінах станом на 24.09.2019р. залишок кошторисної вартості складає 4134,761 тис.грн. У цінах 2023 року вартість реалізації проєкту, враховуючи індекс росту споживчих цін 1,287 відповідно до макроекономічного прогнозу складе орієнтовно 5321,437 тис.грн.

1. «Каналізаційні системи по вул. Зінаїди Білої, м. Новомосковськ – реконструкція».

Клас наслідків (відповідальності) об’єкта - СС2 (категорія складності об’єкту будівництва – ІІІ). Згідно експертного звіту щодо розгляду проектної документації в цінах станом на 21.11.2016р. залишок кошторисної вартості складає 3107,918 тис.грн. У цінах 2023 року вартість реалізації проєкту, враховуючи індекс росту споживчих цін 1,629 відповідно до макроекономічного прогнозу складе орієнтовно 5062,798 тис.грн.

1. «Водопровід d=500 мм (від пров. Новомосковського до вул. Шевченка) в м. Новомосковську – реконструкція». Залишок кошторисної вартості станом на 2013 рік складає 2493,4 тис. грн. У цінах 2023 року вартість реалізації проєкту, враховуючи індекс росту споживчих цін 3,091 відповідно до макроекономічного прогнозу складе орієнтовно 7707,1 тис.грн. загальна протяжність здійснення реконструкції водогону складає 1749 п.м. Мінімально необхідний обсяг реалізації проєкту полягає у заміні водогону на найбільш аварійній ділянці протяжністю 360 п.м. з орієнтовною кошторисною вартістю робіт 2615,66 тис. грн.
2. Для сталого надання послуг з водопостачання та водовідведення мешканцям міста Новомосковська, оперативного виконання аварійних ремонтів, поточних та капітальних ремонтів мереж Приватний партнер повинен мати відповідний транспорт (або еквівалент) згідно таблиці 1 не старше трьох років з дати виробництва на момент розкриття Конкурсних пропозицій. Для іншого найменування автотранспорту ця вимога щодо віку транспорту не застосовується. Зазначений у таблиці 1 перелік автотранспорту є обов’язковим, однак не вичерпним. У разі, якщо у Приватного партнера матеріально – технічна база для надання послуг та ліквідації аварій налічує перелічені транспортні засоби, однак зазначені автотранспортні засоби (або їх аналоги) старше трьох років на момент розкриття конкурсних пропозицій, або не налічує таких транспортних засобів Приватний партнер за власні кошти зобов’язаний придбати нові такі транспортні засоби протягом одного року з моменту укладення договору ДПП.

Таблиця 1

Перелік

обов’язкових транспортних засобів не старше трьох років, які у разі їх відсутності повинен придбати Приватний партнер

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування, марка, модель | Кількість, од | Ціна одиниці (орієнтовна), тис.грн. | Загальна вартість, тис.грн. |
| Екскаватор-навантажувач Bobcat B 780 | 2 | 2800,0 | 5600,0 |
| АСАМ-22 аварійна служба | 2 | 1950,0 | 3900,0 |
| Комбінована каналопромивочна машина Witerna 8000 на базі шасі Ford Truck 1833 DC | 1 | 8750,0 | 8750,0 |
| Renault Dokker (67P) для служби збуту | 2 | 625,8 | 1251,6 |
| **Загальний можливий розмір інвестицій на придбання автотранспортних засобів (орієнтовний)** |  |  | **19501,6** |

Таким чином, інвестиційна складова реалізації державно – приватного партнерства (заходи інвестиційної програми) буде мати вигляд згідно таблиці 2.

Таблиця 2

Інвестиційна програма реалізації державно-приватного партнерства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Напрямок інвестицій | Загальна вартість, тис.грн. |
| 1. | «Реконструкція напірної каналізації по вул. Сучкова у м. Новомосковську» | 5321,437 |
| 2. | «Каналізаційні системи по вул. Зінаїди Білої, м. Новомосковськ – реконструкція» | 5062,798 |
| 3. | «Водопровід d=500 мм (від пров. Новомосковського до вул. Шевченка) в м. Новомосковську – реконструкція» | 2615,66 |
| 4. | Придбання автотранспортних засобів згідно Таблиці 1 | 19501,6 |
|  | ВСЬОГО розмір інвестицій (орієнтовний) | 32501,495 |

Ризик збільшення вартості реалізації інвестиційної програми державно-приватного партнерства внаслідок інфляційних процесів покладається на Приватного партнера. Всі заходи та напрямки інвестиційної програми по об’єктам згідно проєктно – кошторисної документації на їх реалізацію повинні бути виконані Приватним партнером у повному обсязі.

Обсяг інвестиційної програми може бути збільшено Учасником конкурсу при поданні Конкурсної пропозиції з зазначенням додаткових можливостей здійснення реконструкції систем централізованого водопостачання та водовідведення.

Реалізація проєкту приватно-державного партнерства з управління, експлуатації та часткової реконструкції систем централізованого водопостачання та водовідведення у м. Новомосковську передбачає також участь Державного партнера у розподілі чистого прибутку від здійснення такого партнерства у вигляді відсоткової частки чистого прибутку, яка щорічно буде перераховуватись Приватним партнером до місцевого бюджету міста Новомосковська.

* + 1. **Прогнозовані джерела доходу Приватного партнера**

Прогнозовані джерела доходу Приватного партнера:

- надходження від реалізації послуг централізованого водопостачання та водовідведення, що підлягають оплаті споживачами згідно встановлених тарифів;

- надходження від надання платних послуг по замовленням приватних споживачів, послуг автотранспорту та спецтехніки в сфері дії ДПП;

- надходження від інших видів діяльності передбачених Договором ДПП.

1. **Розмір реєстраційного внеску, що підлягає сплаті Претендентом**

Реєстраційний внесок не вимагається.

1. **Граничний обсяг та форма державної підтримки**

Реалізація Проекту не передбачає надання державної підтримки здійснення ДПП, а також залучення коштів місцевого або державного бюджету.

1. **Вимоги до розміру та форми забезпечення Конкурсної пропозиції**

Забезпечення Конкурсної пропозиції не вимагається.

1. **Утворення юридичної особи-резидента України для укладення договору ДПП**

У разі, якщо переможцем Конкурсу буде визначено нерезидента або об’єднання юридичних осіб, учасники якого є нерезидентами, він повинен утворити юридичну особу – резидента України для укладення договору ДПП.

1. **Інші Умови Конкурсу**
   * 1. **Визнання Конкурсу таким, що не відбувся**

Державний партнер визнає Конкурс таким, що не відбувся, у разі:

- коли Претендентами не подано жодної заявки;

- коли за результатами попередньої оцінки не обрано жодного Учасника Конкурсу;

- коли Учасниками не подано жодної Конкурсної пропозиції;

- відкликання єдиної Конкурсної пропозиції Учасником після закінчення строку її подання, але до того, як закінчився строк, протягом якого Конкурсні пропозиції вважаються чинними;

- визнання результатів Конкурсу загалом чи його окремого етапу недійсним у судовому порядку;

- недосягнення сторонами згоди щодо умов Договору державно-приватного партнерства протягом строку, визначеного законодавством.

* + 1. **Умови відміни Конкурсу**

Державний партнер відміняє Конкурс у разі:

- зміни законодавства або економічних, фінансових, соціальних чи екологічних показників проекту, що здійснюється на умовах державно-приватного партнерства, на основі яких приймалося рішення про доцільність здійснення державно-приватного партнерства (зокрема NPV, IRR, ENPV), що призвело до недоцільності подальшої реалізації проекту, що здійснюється на умовах державноприватного партнерства;

- відхилення всіх Конкурсних пропозицій згідно з цією Конкурсною документацією.

У випадку відміни Конкурсу з причини зміни законодавства або економічних, фінансових, соціальних чи екологічних показників проекту, що здійснюється на умовах державно-приватного партнерства, на основі яких приймалося рішення про доцільність здійснення державноприватного партнерства (зокрема показників NPV, IRR, ENPV), що призвело до недоцільності подальшої реалізації проекту, що здійснюється на умовах державно-приватного партнерства, реєстраційний внесок та/або забезпечення Конкурсної пропозиції повертається Претендентам та/або Учасникам Конкурсу.

* + 1. **Вирішення спорів пов’язаних з проведенням Конкурсу**

Спори, пов’язані з проведенням Конкурсу, вирішуються в судовому порядку відповідно до законодавства України про державно-приватне партнерство.

* + 1. **Надання роз’яснень до Конкурсної документації та внесення змін до неї**

Юридична особа, заінтересована в участі у Конкурсі, або уповноважена нею особа має право не пізніш як за 10 робочих днів до закінчення строку подання Заявки/Конкурсної пропозиції звернутися до комісії за роз’ясненням щодо Конкурсної документації. Усі звернення за роз’ясненням та щодо усунення порушень оприлюднюються на офіційному веб-сайті державного партнера без ідентифікації ініціатора звернення або у віртуальній кімнаті даних (у разі її створення). Комісія протягом семи робочих днів з дня оприлюднення звернення повинна надати роз’яснення та оприлюднити його на офіційному веб-сайті державного партнера або у віртуальній кімнаті даних (у разі її створення). Усі роз’яснення в обов’язковому порядку надсилаються всім Претендентам або Учасникам.

Державний партнер має право з власної ініціативи та/або з ініціативи комісії, або за результатами розгляду звернень внести зміни до Конкурсної документації. У такому разі строк для подання заявок та Конкурсних пропозицій продовжується державним партнером таким чином, щоб з моменту внесення змін до Конкурсної документації до закінчення кінцевого строку подання заявок та Конкурсних пропозицій залишалося не менше 45 календарних днів.

Зміни, що вносяться державним партнером до Конкурсної документації, розміщуються на офіційному веб-сайті державного партнера або у віртуальній кімнаті даних (у разі її створення) у вигляді нової редакції Конкурсної документації додатково до початкової редакції Конкурсної документації та змін до Конкурсної документації в окремому документі.

Зміни, що вносяться до Конкурсної документації, не можуть суперечити висновку за результатами аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства і повинні відповідати принципам відкритості, рівності та відсутності дискримінації.

**IІІ. Інструкція для Претендентів**

Ця Інструкція для Претендентів надається Державним партнером виключно для використання потенційними Приватними партнерами щодо подання Заявок для участі у Конкурсі з визначення приватного партнера, яка визначає вимоги до оформлення заявок на участь у Конкурсі, їх зміст, порядок їх подання та розгляду.

1. **Вимоги до Претендентів для допущення їх до участі у Конкурсі**

ІІІ.1.1 Претендентом може бути будь-яка юридична особа (резидент та/або нерезидент) або об’єднання таких юридичних осіб (резидентів та/або нерезидентів), крім державних та комунальних підприємств. Претендент може реалізовувати проєкт, спираючись на підтримку осіб, пов’язаних з ним відносинами контролю, у разі визнання його переможцем Конкурсу.

ІІІ.1.2 Об’єднання юридичних осіб (резидентів та/або нерезидентів) можуть брати участь у Конкурсі на підставі Договору про співпрацю, укладеного між ними.

ІІІ.1.3 Претендент та/або особа, пов’язана з ним відносинами контролю, повинні відповідати критеріям попереднього відбору, наведеним у пункті 9 Інструкції для Претендентів.

1. **Перелік документів, необхідних для подання комісії у складі Заявки для підтвердження відповідності Претендентів кваліфікаційним вимогам**

ІІІ.2.1 Заявка про участь у Конкурсі подається Претендентом по формі згідно Додатку 1 до Конкурсної документації.

ІІІ.2.2 До заявки Претендент додає:

* + - 1. Документи, що підтверджують відповідність Претендента кваліфікаційним вимогам, що визначені пунктом 9 цього Розділу.
      2. Резюме проєкту здійснення державно-приватного партнерства з управління, експлуатації та часткової реконструкції систем централізованого водопостачання та водовідведення в місті Новомосковськ на базі Об’єкту ДПП із зазначенням орієнтовного календарного плану реалізації проєкту.
      3. Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника Претендента щодо підпису Заявки.

Повноваження щодо підпису документів підтверджується: копією виписки з протоколу засновників та копією наказу про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи Учасника на підписання документів.

* + - 1. Копії Статуту із змінами (в разі їх наявності) або іншого установчого документу.

У разі, якщо Учасник здійснює діяльність на підставі модельного статуту, необхідно надати копію рішення засновників про створення такої юридичної особи.

* + - 1. Копія ліцензії на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення. У разі наявності окремим листом зазначається посилання на Реєстр, де можна перевірити дану ліцензію. У разі, якщо відсутня необхідність у отриманні ліцензії, згідно із нормами чинного законодавства, Учасник подає довідку у довільній формі із зазначенням відповідної інформації, а також посиланням на відповідні норми чинного законодавства;
      2. Копія ліцензії Державної архітектурно-будівельної інспекції України на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів з класом наслідків (відповідальності) не нижче СС2 (середні наслідки) по роботам з монтажу внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання, іншого обладнання водопостачання та водовідведення (код 2.01.01.) та монтажу зовнішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання, іншого обладнання водопостачання та водовідведення (код 2.02.01.).
      3. Копія дозволу на спеціальне водокористування. У разі, якщо відсутня необхідність у отриманні документа дозвільного характеру, згідно із нормами чинного законодавства, учасник подає довідку у довільній формі із зазначенням відповідної інформації, а також посиланням на відповідні норми чинного законодавства.
      4. Довідку в довільній формі, яка підписана уповноваженою особою та скріплена печаткою (у разі використання) про відсутність підстав для недопущення до участі у Конкурсі, визначених пунктом 7 цього розділу.
      5. До заявки також додаються:

- довідка про відсутність заборгованості перед бюджетом;

- баланс (звіт про фінансовий стан) за формою № 1 станом на 31.12.2019р., 31.12.2020р., 31.12.2021р. та на останню звітну дату;

- звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за формою № 2 за 2019рік, 2020 рік, 2021 рік та останній звітний період;

- звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за формою № 3 за 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік та останній звітний період;

- розшифрована інформація про дебіторську та кредиторську заборгованість із зазначенням дати їх виникнення за 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік та останній звітний період.

У випадку якщо Учасником із законодавчих причин не складається фінансова звітність, він надає лист з відповідним поясненням та посиланням на нормативні акти.

1. **Вимоги до оформлення та змісту Заявок (порядок підписання і завірення документів, внесення виправлень; вимоги до пакування, нанесення підписів і опечатування документів тощо)**
   1. Заявка подається у формі, визначеній у Додатку 1 до Конкурсної документації, з іншими документами відповідно до цієї Конкурсної документації на паперових носіях та їх сканована копія в електронній формі на USB-носії.
   2. Заявка подається українською мовою, підписується уповноваженою посадовою особою Претендента і завіряється печаткою Претендента (у разі наявності печатки). Деякі підтвердні документи щодо нерезидентів, які вимагаються, можуть бути підготовлені і подаватися у складі Заявки іноземною мовою (іншою, ніж українська) з обов’язковим перекладом українською мовою відповідно до вимог щодо засвідчення, встановлених законодавством. Визначальним є текст на українській мові.
   3. Заявка та додатки до неї повинні бути викладені без підчисток або дописок, закреслених слів чи інших незастережних виправлень. У випадку необхідності внесення виправлень у текст документів (при неможливості виготовлення нового документу) виправлення здійснюються шляхом перекреслення помилкової частини тексту, написання правильної частини тексту та здійснення напису «Виправленому на «\_\_\_» вірити», який засвідчується підписом уповноваженої особи Претендента та печаткою Претендента (за наявності). При цьому виправлення мають бути зроблені так, щоб усе помилково написане, а потім закреслене, можна було прочитати. Відповідальність за помилки друку у Заявці та документах, що подаються разом з Заявкою, одноособово несе Претендент.
   4. Заявка та документи, надання яких передбачено цією Конкурсною документацією, прошиваються. Кожна сторінка Заявки та супровідних документів пронумеровується, підписується уповноваженою особою Претендента та скріплюється відбитком печатки Претендента (у разі її використання). На зворотній стороні останнього аркуша заявки з документами, що подаються разом з Заявкою, має бути зроблений запис, в якому вказується загальна кількість пронумерованих сторінок, який засвідчується підписом, з зазначенням дати підпису та печаткою Претендента (у разі її використання). Прошиття Конкурсної документації повинно забезпечувати читабельність усіх документів у її складі, не допускається прошиття документу з пошкодженням інформації та таке, що не дає змоги її візуально визначити.
   5. Претенденти, які разом беруть участь у Конкурсі, подають єдину Заявку на участь у ньому та документи для підтвердження спільної відповідності кваліфікаційним вимогам. До Заявки таких Претендентів додаються щодо кожного Претендента документи, передбачені цією Конкурсною документацією, а також оригінал або нотаріально засвідчена копія договору, яким регулюються питання спільної участі таких осіб у Конкурсі та здійсненні державно-приватного партнерства. У зазначеному Договорі визначаються, зокрема, права та обов’язки кожної сторони у процесі здійснення державно-приватного партнерства, розмір та форма внеску кожної сторони під час його здійснення, підстави та порядок припинення Договору.
   6. Оформлення конвертів/коробок із заявкою.

Заявка повинна бути оформлена в непрозорому належним чином заклеєному конверті/ коробці для поштових відправлень. Конверт/ коробка для поштових відправлень мають містити оригінал заявки з усіма додатками в письмовій формі та її скановану копію в електронній формі на USB-носії (на будь якому носії інформації, що використовує флеш-пам'ять для збереження даних та підключається до комп'ютера чи іншого пристрою через USB-порт).

На конверті або коробці для поштових відправлень із заявкою мають бути зазначені такі відомості: повне найменування (ім’я) та адреса Претендента; адреса Конкурсної комісії; напис: «ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ З ВИЗНАЧЕННЯ ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРА. ОСОБИСТО СЕКРЕТАРЮ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ».

* 1. Конкурсна комісія не несе відповідальності за втрату будь-якої частини заявки.
  2. Претендент несе відповідальність за достовірність та повноту інформації, що міститься в заявці. З поданням заявки Претендент також погоджується з тим, що вся подана в заявці інформація є дійсною протягом усього строку проведення Конкурсу, включно до моменту укладення Договору ДПП (у разі визнання відповідного Претендента переможцем Конкурсу);
  3. Конкурсна комісія не несе відповідальності за достовірність та повноту інформації, що міститься в заявці.

1. **Порядок подання Заявок та їх реєстрації**

ІІІ.4.1 Строк подання заявок на участь у Конкурсі – 60 календарних днів, до 16:00 години останнього дня з дати публікації оголошення про проведення Конкурсу в засобах масової інформації.

ІІІ.4.2 Заявку подають особисто або поштовим відправленням як лист з повідомленням про вручення на адресу Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради, вул. Українська, 12, м. Новомосковськ, Дніпропетровська обл., 51200 у формі, передбаченій пунктом 3 Інструкції для Претендентів. Всі ризики по невчасній доставці поштового відправлення (після закінчення Граничного строку подачі Заявок), несе Претендент.

ІІІ.4.3 Якщо уповноважена особа Претендента особисто подає документи вона повинна мати документи на представництво та оригінали документів, що посвідчують особу.

ІІІ.4.4 Дата й час подання Заявки є датою та часом здійснення її реєстрації.

ІІІ.4.5 Після перевірки й підтвердження того, що конверт або коробка для поштових відправлень із Заявкою оформлені відповідно до вимог, установлених пунктом 3 Інструкції для Претендентів, секретар Конкурсної комісії реєструє Заявку в «Реєстрі документів». У реєстрі вказуються, зокрема: дата й час реєстрації заявки; реєстраційний номер заявки; повне найменування Претендента та/або ім’я його уповноваженої особи. Під час реєстрації заявки Претендент та/або його уповноважена особа розписуються в Реєстрі на підтвердження того, що Заявка належним чином прийнята й зареєстрована.

ІІІ.4.6 Претендент може подати лише одну Заявку на участь у Конкурсі як самостійно, так і разом з іншими Претендентами. У випадку, якщо до участі в Конкурсі подається єдина Заявка від декількох юридичних осіб-претендентів, які разом беруть участь у Конкурсі, така Заявка має бути підписана та скріплена печатками (у разі їх використання) всіх відповідних Претендентів або одного з Претендентів за умови подання документа (документів) для підтвердження повноважень такого Претендента на підписання Заявки чи пропозиції від імені інших претендентів.

ІІІ.4.7 Юридична особа-нерезидент подає разом із Заявкою документи, що підтверджують факт реєстрації (створення) іноземної юридичної особи у країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), та зазначені в Конкурсній документації документи, що засвідчені згідно із законодавством країни, яка їх видала, перекладені українською мовою та легалізовані відповідно до законодавства.

ІІІ.4.8 Не приймаються та не реєструються:

* Заявки, подані після закінчення строку подання.

В такому випадку Претенденту повідомляється про відмову у прийнятті та реєстрації Заявки з обґрунтуванням причин. Така Заявка не реєструється, не розкривається та за письмовою вимогою Претендента повертається за актом приймання-передачі уповноваженому представнику Претендента після підтвердження його повноважень та пред’явлення документів, що посвідчують особу (копії зазначених документів залишаються секретарю комісії).

* Заявки, подані без дотримання вимог Конкурсної документації, а також Заявки, подані особою або особами, які не пред’явили Документи на представництво та оригінали документів, що посвідчують особу секретарю конкурсної комісії.

У разі надходження таких Заявок вони повертаються без розкриття конверта разом із повідомленням про відмову у прийнятті Заявки особисто Претенденту, уповноваженій особі Претендента, особі або особам, які не пред’явили Документи на представництво (залежно від випадку).

Претендент, якому повідомлено про відмову у прийнятті та реєстрації Заявки секретарем конкурсної комісії, може повторно подати Заявку на участь у Конкурсі до закінчення Граничного строку подачі Заявок, визначеного цією Конкурсною документацією, у разі усунення обставин, що стали причиною відмови у прийнятті та реєстрації Заявки.

1. **Порядок отримання додаткової інформації, необхідної для подання Заявки**

Претендент має право не пізніш як за 10 робочих днів до закінчення строку подання Заявки звернутися до Конкурсної комісії за роз’ясненням щодо конкурсної документації та/або додатковою інформацією через електронну пошту [ujkh@i.ua](mailto:ujkh@i.ua).

1. **Порядок внесення змін до Заявки та порядок її відкликання**

У будь-який час до закінчення строку подання Заявок Претендент має право змінити або відкликати свою Заявку. Письмове повідомлення про відкликання Заявки у довільній формі (українською мовою) подається особисто Претендентом або Уповноваженою особою Претендента секретареві конкурсної комісії.

1. **Порядок розгляду Заявок та прийняття рішення про допущення (недопущення) Претендентів до участі в Конкурсі пропозицій**

Протягом 45 робочих днів з дня закінчення строку подання Заявок Конкурсна комісія розглядає Заявки, складає протокол щодо відповідності Претендентів кваліфікаційним вимогам і про допущення (недопущення) Претендентів до участі в Конкурсі та готує проект рішення щодо допущення (недопущення) Претендентів до участі у Конкурсі та надає його на затвердження Державному партнеру. Протягом цього строку комісія має право уточнювати у Претендента всю необхідну інформацію щодо змісту його заявки. Документи, що подаються Претендентом в рамках такого уточнення, включаються до складу заявки.

Державний партнер протягом семи робочих днів з дня надання комісією протоколу про допущення (недопущення) Претендентів до участі у Конкурсі затверджує відповідні рішення.

Конкурсна комісія не допускає до участі у Конкурсі Заявки Претендентів які:

1) на дату подання заявки визнані банкрутом або щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство;

2) перебувають у стадії ліквідації або реорганізації;

3) контролюються один одним, перебувають під спільним контролем або є пов’язаними особами (у разі подання заявки окремо кожним Претендентом);

4) не надали повної інформації про осіб, які здійснюють безпосередній або опосередкований контроль над ними, включаючи кінцевих бенефіціарних власників (контролерів);

5) є юридичними особами, власниками 10 відсотків і більше акцій (часток) та/або кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, чи держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором;

6) є особами, зареєстрованими в офшорній зоні, або особами, акції (частки) яких у сукупності більш як на 50 відсотків належать прямо або опосередковано таким особам (перелік таких зон визначає Кабінет Міністрів України), чи зареєстрованими в країнах, включених Групою з розробки фінансових заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (FATF) до переліку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом;

7) є особами, які прямо чи опосередковано перебувають під контролем осіб, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є особи, визначені цією частиною, або є пов’язаними особами таких осіб;

8) є юридичними особами чи пов’язаними з ними особами, зареєстрованими у державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором, або щодо яких застосовано санкції відповідно до законодавства України або міжнародного права;

9) є державними підприємствами, установами, організаціями, власником яких є держава Україна, чи комунальними підприємствами, установами, організаціями;

10) є радниками, залученими для підготовки проєкту;

11) мають судимість за злочини, учинені з корисливих мотивів службовою (посадовою) особою претендента, та/або особи, пов’язані з претендентом відносинами контролю;

12) умисно надали свідомо неправдиву інформацію в складі своєї Заявки, поданої відповідно до вимог Конкурсної документації;

13) якщо виявлено невідповідності Претендента кваліфікаційним вимогам, визначеним у Конкурсній документації.

Відсутність підстав для недопущення до участі у Конкурсі, визначених цим пунктом, підтверджується відповідною довідкою, наданою Претендентом, яка підписана уповноваженою особою та скріплена печаткою (у разі її використання за наявності).

1. **Порядок повідомлення Претендентів про результати розгляду їх Заявок**

Комісія, протягом трьох робочих днів після затвердження державним партнером рішення, інформує Претендента про допущення (недопущення) до участі в Конкурсі. У разі недопущення претендента до участі у Конкурсі у Повідомленні про результати попереднього відбору (прекваліфікації) зазначаються причини такої відмови.

Претендентам, допущеним до участі у Конкурсі, одночасно з Повідомленням про допущення надається інформація про порядок одержання Інструкції для Учасників, проекту Договору державно-приватного партнерства та інших документів, що є частиною Конкурсної документації.

У разі якщо після оголошення Конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства на участь у ньому подав Заявку лише один Претендент, договір ДПП може бути укладений державним партнером з цим претендентом шляхом погодження з ним істотних умов договору за умови відповідності такого претендента основним кваліфікаційним вимогам до учасників конкурсу.

1. **Критерії попереднього відбору**

Процедура попереднього відбору Претендентів проводиться з метою виявлення потенційних учасників, які мають належний рівень компетенції та фінансової спроможності для реалізації проєкту, що здійснюється на умовах державно-приватного партнерства.

Для участі у попередньому відборі Претендент має відповідати критеріям:

1. наявність у Претендента обладнання та матеріально-технічної бази для виконання проектних, будівельних та експлуатаційних робіт і матеріально технічного обслуговування, що необхідні для виконання договору ДПП.

Для підтвердження цього критерію Претендент подає:

* Довідку за формою згідно Додатку 2 до цієї конкурсної документації про наявність у власності обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, що будуть використовуватись під час виконання договору ДПП;
* Копію декларації відповідності матеріально-технічної бази Претендента (в обов’язковому порядку на хлоратори води та ємності з хлором) вимогам законодавства з питань охорони праці, зареєстрованої у відповідному територіальному органі Держпраці;
* Копію дозволу головного управління Держпраці Державної служби з питань праці на підпорядкованій адміністративно територіальній одиниці на експлуатацію хлораторів води, балонів з хлором, виконання газонебезпечних робіт та робіт у вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних зонах;
* Копія плану локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій на об’єктах Претендента (обов’язково на хлораторні), узгодженого територіальним підрозділом Головного управління ДСНС України.

1. наявність та відповідний рівень професійної і технічної кваліфікації працівників Претендента.

Для підтвердження цього критерію Претендент подає:

* Довідку про наявність в штаті Претендента або однієї з компаній-учасників (акціонерів) Претендента (або про працевлаштування відповідно до контрактів) працівників відповідної кваліфікації та резюме зазначених працівників;
* Копію декларації відповідності матеріально-технічної бази Претендента на роботи підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці, зареєстрованої у відповідному територіальному органі Держпраці (обов’язково на земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри, в зоні розташування підземних комунікацій, зварювальні роботи, роботи в колекторах, колодязях, траншеях, замкнутому просторі);

1. наявність документально підтвердженого досвіду виконання Претендентом аналогічних за предметом договорів.

Для підтвердження цього критерію Претендент подає:

* Довідку про діяльність Претендента або однієї з компаній – учасників (акціонерів) Претендента в сфері надання послуг з водопостачання та водовідведення з зазначенням загального терміну діяльності Претендента або однієї з компаній – учасників (акціонерів) Претендента на ринку послуг у сфері житлово-комунального господарства;
* належним чином посвідчену копію рішення органу місцевого самоврядування або місцевого органу державної виконавчої влади про визначення Претендента надавачем послуг з водопостачання та водовідведення в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці або про визначення претендента переможцем конкурсу з відбору приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства у сфері надання послуг з водопостачання та водовідведення, концесії або копію договору з відповідним органом місцевого самоврядування або місцевим органом державної виконавчої влади про надання послуг з водопостачання та водовідведення в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці або про здійснення державно-приватного партнерства у сфері надання послуг з водопостачання та водовідведення та оригінали відгуків від органів влади та/або сторін договору про якість послуг Претендента у цих населених пунктах.

1. наявність у Претендента ресурсів для забезпечення фінансування проекту, що здійснюється на умовах державно-приватного партнерства, або досвіду гарантованого залучення фінансування для реалізації подібних проектів. Для підтвердження відповідності даному критерію Претендент надає гарантійний лист про можливість дотримання умов договору ДПП та фінансування господарської діяльності і реалізацію інвестиційної програми у повному обсязі.

Для цілей підтвердження відповідності Претендентів вимогам попереднього відбору підтвердні документи можуть подаватися як щодо самого Претендента, так і щодо осіб, пов’язаних з Претендентом відносинами контролю.

Об’єднання юридичних осіб (резидентів та/або нерезидентів) можуть брати участь у Конкурсі на підставі договору про співпрацю, укладеного між ними. Для цілей підтвердження відповідності об’єднання юридичних осіб (резидентів та/або нерезидентів) вимогам попереднього відбору (прекваліфікації) інформація подається і щодо об’єднання юридичних осіб загалом, і щодо окремих його членів чи осіб, пов’язаних з ними відносинами контролю. Склад об’єднання юридичних осіб (резидентів та/або нерезидентів) може бути змінено після завершення попереднього відбору і до моменту подання Конкурсної пропозиції за згодою державного партнера.

1. **Розмір реєстраційного внеску, що підлягає сплаті Претендентом**

Реєстраційний внесок не вимагається.

**IV. Інструкція для Учасників**

Ця Інструкція для Учасників надається Державним партнером виключно для використання потенційними Приватними партнерами, які пройшли попередній відбір (прекваліфікацію) та допущення до участі у Конкурсі та визначає вимоги щодо умов Конкурсу та порядку його проведення, у тому числі, вимоги до змісту та оформлення пропозицій, порядок подання пропозицій, критерії оцінки пропозицій, порядок оцінки пропозицій та визначення переможця Конкурсу.

1. **Інформація про процедурні питання**
   1. **Адреса, за якою приймаються Конкурсні пропозиції**

Конкурсні пропозиції приймаються за адресою: вул. Українська, 12, м. Новомосковськ, 51200, управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради, каб. 1.

Режим приймання документів Конкурсною комісією: у робочі дні з 09:00 до 12:00 та з 13:00 до 16:00 години.

* 1. **Умови реєстрації Конкурсних пропозицій**

Претенденти, які були допущені до участі в Конкурсі відповідно до рішення Державного партнера, можуть підготувати й подати Конкурсні пропозиції згідно з цією Інструкцією для Учасників.

Подання Конкурсних пропозицій підтверджує згоду кожного Учасника Конкурсу дотримуватися умов цієї Інструкції.

Конкурсна пропозиція подається особисто або поштовим відправленням як лист з повідомленням про вручення на адресу Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради, вул. Українська, 12, м. Новомосковськ, Дніпропетровська обл., 51200 у формі, передбаченій пунктом 2 Інструкції для Учасників. Всі ризики по невчасній доставці поштового відправлення (після закінчення Граничного строку подачі Конкурсної пропозиції), несе Учасник.

Якщо уповноважена особа Учасника особисто подає документи вона повинна мати документи на представництво інтересів Учасника та оригінали документів, що посвідчують особу.

Дата й час подання Конкурсної пропозиції є датою та часом здійснення її реєстрації.

Після перевірки й підтвердження того, що конверт або коробка для поштових відправлень із Конкурсною пропозицією оформлені відповідно до вимог, установлених пунктом 2 Інструкції для Учасників, Секретар Конкурсної комісії реєструє Конкурсну пропозицію в «Реєстрі документів». У реєстрі вказуються, зокрема: дата й час реєстрації Конкурсної пропозиції; реєстраційний номер Конкурсної пропозиції; повне найменування Учасника та/або ім’я його уповноваженої особи.

Під час реєстрації Конкурсної пропозиції Учасник та/або його уповноважена особа розписуються в Реєстрі документів на підтвердження того, що Конкурсна пропозиція належним чином прийнята й зареєстрована.

Учасник може подати лише одну Конкурсну пропозицію як самостійно, так і разом з іншими Претендентами. У випадку, якщо до участі в Конкурсі подається єдина Конкурсна пропозиція від декількох юридичних осіб Претендентів, які разом беруть участь у Конкурсі, така Конкурсна пропозиція має бути підписана та скріплена печатками (у разі їх використання) всіх відповідних Учасників або одного з Учасників за умови подання документа (документів) для підтвердження повноважень такого Претендента на підписання Конкурсної пропозиції від імені інших Претендентів.

Для підготовки та подання Конкурсної пропозиції Учасникам Конкурсу забезпечується доступ до розширеної інформації про об’єкт державно-приватного партнерства, а також можливість ознайомитися з ним за його місцезнаходженням відповідно до їх письмового запиту, який має бути наданий Конкурсній комісії не пізніше ніж за 10 календарних днів після отримання Учасниками Інструкції для Учасників та проекту Договору ДПП. Запит про необхідність отримання додаткової інформації про об'єкт ДПП направляється Учасником Конкурсу до Конкурсної комісії та повинен містити:

- прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування Учасника Конкурсу, або прізвище, ім’я, по батькові Уповноваженого представника Учасника Конкурсу; - контактні дані та спосіб зв’язку з Учасником Конкурсу або Уповноваженим представником Учасника Конкурсу (спосіб надання додаткової інформації).

Не приймаються та не реєструються:

* Конкурсні пропозиції, подані після закінчення строку подання. В такому випадку Учаснику повідомляється про відмову у прийнятті та реєстрації Конкурсної пропозиції з обґрунтуванням причин. Така Конкурсна пропозиція не реєструється, не розкривається та за письмовою вимогою Учасника повертається за актом приймання-передачі уповноваженому представнику Учасника після підтвердження його повноважень та пред’явлення документів, що посвідчують особу (копії зазначених документів залишаються секретарю комісії);
* Конкурсні пропозиції, подані без дотримання вимог Конкурсної документації, а також Конкурсні пропозиції, подані особою або особами, які не пред’явили Документи на представництво та оригінали документів, що посвідчують особу секретарю конкурсної комісії. У разі надходження таких Конкурсних пропозицій вони повертаються без розкриття конверта разом із повідомленням про відмову у прийнятті Конкурсної пропозиції особисто Учаснику, Уповноваженій особі Учасника, особі або особам, які не пред’явили Документи на представництво (залежно від випадку).
  1. **Відхилення Конкурсних пропозицій**

Конкурсна комісія відхиляє Конкурсні пропозиції у випадку, якщо:

* Учасник не відповідає вимогам Конкурсної документації;
* є дані з відкритих джерел, що учасника визнано банкрутом або стосовно яких порушено провадження у справі про банкрутство;
* Учасник перебуває у стадії ліквідації або реорганізації;
* Учасники контролюються один одним, перебувають під спільним контролем або є пов'язаними особами згідно із Законом України «Про захист економічної конкуренції» (у разі подання Конкурсної пропозиції окремо кожним таким Учасником);
* Учасник подав не повну інформацію та не весь перелік документів, що вимагаються цією Конкурсною документацією;
* у Конкурсній пропозиції виявлена неправдива та неточна інформація та дані;
* за результатами засідання Конкурсної комісії фінансово-економічна частина Конкурсної пропозиції Учасника Конкурсу визнана такою, що не відповідає вимогам Інструкції для Учасників;
* Учасником не надано уточнення, роз’яснення та/або додаткову інформацію щодо Конкурсної пропозиції на запит Конкурсної комісії;
* Учасник не надав забезпечення Конкурсної пропозиції, відповідно до пункту 12 Інструкції для Учасників.

1. **Вимоги до оформлення Конкурсної пропозиції (вимоги щодо повноти документації, яка надається; порядок підписання і завірення документів, внесення виправлень; вимоги до пакування, нанесення надписів і опечатування документів, порядок внесення змін до Конкурсних пропозицій тощо)**

**IV.2.1 Вимоги до оформлення Конкурсної пропозиції (вимоги до пакування, нанесення надписів і опечатування документів)**

Учасник Конкурсу повинен подати оригінал та електронну копію Конкурсної пропозиції у двох внутрішніх конвертах, оформлених у такий спосіб:

1) заклеєний конверт з написом **««Конкурсна пропозиція» для участі в Конкурсі з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства з управління, експлуатації та часткової реконструкції систем централізованого водопостачання та водовідведення в місті Новомосковськ: оригінал та електронна копія на USB-носії. Технічна частина Конкурсної пропозиції»**;

2) заклеєний конверт з написом **««Конкурсна пропозиція» для участі в Конкурсі з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства з управління, експлуатації та часткової реконструкції систем централізованого водопостачання та водовідведення в місті Новомосковськ: оригінал та електронна копія на USB-носії. Фінансово-економічна частина Конкурсної пропозиції»**.

На конвертах мають бути вказані найменування (ім'я) та адреса Учасника Конкурсу та/або його уповноваженої особи.

Учасник Конкурсу повинен помістити два внутрішні конверти в непрозорий зовнішній конверт або коробку для поштових відправлень. Зовнішній конверт або коробка для поштових відправлень має:

- містити найменування (ім'я) та адресу Учасника Конкурсу;

- бути адресованими Конкурсній комісії;

- містити позначку: **«КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ для участі в конкурсі з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства з управління, експлуатації та часткової реконструкції систем централізованого водопостачання та водовідведення в місті Новомосковськ»**;

- маркування «Не відкривати до\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (зазначається дата та час розкриття Конкурсної пропозиції );

- мати вільне місце, достатнє для позначення дати отримання;

- конверт в місцях склеювання повинен містити відбитки печатки Учасника (у разі її використання).

Якщо зовнішній конверт або коробка для поштових відправлень не оформлені відповідно до вимог Інструкції для Учасників, то Конкурсна комісія не несе відповідальності за неправильне розміщення, пошкодження, втрату або передчасне відкриття Конкурсних пропозицій, а також за збереження будь-якої конфіденційної інформації, що може в них міститися.

У разі будь-якої невідповідності між оригіналом і копіями (як паперовими, так і електронними) Конкурсної пропозиції, оригінал матиме перевагу.

Електронна копія документів, що входять до складу Конкурсної пропозиції, повинна відповідати змісту таких документів, поданих в оригіналі, складатися з незаархівованих і незахищених файлів, доступних для друку та відтворення.

Подання Конкурсної пропозиції електронною поштою або факсом заборонено.

Учасник Конкурсу несе відповідальність за достовірність та повноту інформації, що міститься в Конкурсній пропозиції.

**IV.2.2 Вимоги щодо повноти документації, яка надається**

Кожен Учасник Конкурсу повинен підготувати та подати Конкурсній комісії Конкурсну пропозицію, що відповідає вимогам Інструкції для учасників.

Конкурсна пропозиція умовно розділяється на дві частини: технічну та фінансово-економічну. Кожна частина повинна містити Реєстр документів та документи/інформацію, необхідні для проведення оцінки Конкурсної пропозиції, що передбачені пунктом IV.6 Інструкції для Учасників.

**IV.2.3 Порядок підписання і завірення документів, внесення виправлень**

Конкурсна пропозиція має відповідати таким вимогам:

- всі документи, включені до Конкурсної пропозиції мають бути пронумеровані, прошиті та прошнуровані, повністю читабельні;

- Конкурсна пропозиція не повинна містити виправлень, пропусків чи дописок; - оригінал Конкурсної пропозиції має бути підписаний Учасником або Уповноваженою особою Учасника;

- копії офіційних документів, виданих органами влади України, повинні бути нотаріально засвідчені відповідно до Законодавства України;

- документи, що подаються щодо резидентів, для яких не встановлена нотаріальна форма засвідчення, засвідчуються Уповноваженою особою Учасника;

- копії офіційних документів, виданих уповноваженими органами влади, що подаються щодо нерезидентів повинні бути легалізовані та нотаріально засвідчені відповідно до застосовуваного законодавства країни походження відповідного нерезидента;

- документи іноземною мовою (іншою, ніж українська мова) повинні бути перекладені на українську мову, переклад документів українською мовою має бути нотаріально засвідчений, або ці документи мають містити нотаріальне засвідчення справжності підпису перекладача;

- електронна копія Конкурсної пропозиції повинна містити скановані копії усіх паперових документів, наданих у складі Пропозиції, з ідентичними назвами, у форматі pdf. Електронна копія Пропозиції не може містити архівів файлів, фотографій, файлів з обмеженим/закритим доступом.

- Конкурсна пропозиція повинна бути придатною для проведення її оцінки (містити положення, які відображають критерії проведення оцінки Конкурсної пропозиції, визначені Конкурсною документацією);

- виявлення розбіжностей між оригіналом Конкурсної пропозиції в письмовій формі та копією Конкурсної пропозиції в електронній формі не є підставою для відхилення Конкурсної пропозиції. Визначальною є інформація в письмовій формі на паперових носіях.

**IV.2.4 Порядок внесення змін до Конкурсних пропозицій та порядок відкликання пропозиції**

Учасник Конкурсу має право вносити зміни до Конкурсної пропозиції до закінчення Строку подання Конкурсних пропозицій. Зміни, внесені Учасником Конкурсу до Конкурсної пропозиції, повинні бути підготовлені, запечатані, позначені з дотриманням таких умов:

- Учасник Конкурсу подає 1 (один) оригінальний примірник у друкованому вигляді, та 1 (одну) електронну копію відповідних змін до Конкурсної пропозиції з відповідними примітками на конверті, позначеному у такий спосіб: **«Конкурсна пропозиція для участі в Конкурсі з вибору приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства з управління, експлуатації та часткової реконструкції систем централізованого водопостачання та водовідведення в місті Новомосковськ: Зміни до Конкурсної пропозиції»**;

- положення цієї Інструкції щодо підготовки Конкурсних пропозицій та щодо порядку їх подання та реєстрації застосовуються до підготовки, подання та реєстрації Змін до Конкурсних пропозицій з урахуванням положень цього розділу.

Учасник Конкурсу може відкликати свою Конкурсну пропозицію в будь-який час до закінчення Строку подання Конкурсних пропозицій. Повідомлення про відкликання Конкурсної пропозиції українською мовою у довільній формі, подається особисто Претендентом або Уповноваженою особою Претендента секретареві Конкурсної комісії та має містити такий напис: «Конкурсна пропозиція для участі в Конкурсі: Повідомлення про відкликання Конкурсної пропозиції». Якщо Конкурсна комісія отримає будь-яке відкликання Конкурсної пропозиції до закінчення Строку подання Конкурсних пропозицій, то вона повертає Конкурсну пропозицію Учаснику Конкурсу за його власний кошт без розкриття Конкурсної пропозиції. Якщо повідомлення про відкликання Конкурсної пропозиції надійшло до Конкурсної комісії після закінчення Строку подання Конкурсних пропозицій, то така Конкурсна пропозиція Учаснику Конкурсу не повертається, розгляд та оцінка такої Конкурсної пропозиції Конкурсною комісією не здійснюється або якщо вже розпочата - припиняється.

1. **Порядок розгляду та оцінки Конкурсних пропозицій**

**IV.3.1 Порядок розкриття Конкурсних пропозицій**

Конкурсна комісія на наступний робочий день з дати закінчення граничного строку подання Конкурсних пропозицій проводить своє засідання та розкриває конверти з Конкурсними пропозиціями.

До участі в процедурі розкриття Конкурсних пропозицій допускаються усі Учасники або їх уповноважені представники.

Відсутність Учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття Конкурсних пропозицій не є підставою для відмови в розкриття чи розгляді або для відхилення його пропозиції.

Для доступу до приміщень Конкурсної комісії та участі у засіданні з відкриття конвертів з Конкурсними пропозиціями Претендент та Уповноважені особи Претендента повинні мати документи, що посвідчують особу, а також копії Документів на представництво.

Присутність Претендента та Уповноважених осіб Претендента на засіданні підтверджується їх підписом в протоколі засідання.

Під час розкриття конвертів з Конкурсними пропозиціями головуючий на засіданні або секретар Конкурсної комісії оголошує зазначене на конверті з Конкурсною пропозицією найменування Учасника Конкурсу, розкриває конверт і оголошує анотацію Конкурсної пропозиції.

За результатами розкриття конвертів з Конкурсними пропозиціями Конкурсна комісія складає протокол, в якому зазначається: кількість та найменування Учасників Конкурсу, які подали Конкурсні пропозиції; основні відомості щодо поданих Конкурсних пропозицій відповідно до анотації; рішення про допущення/недопущення Конкурсних пропозицій до оцінки; дату проведення засідання Конкурсної комісії, на якому оцінюватимуться Конкурсні пропозиції.

Протокол за результатами розкриття конвертів підписується кожним присутнім на засіданні членом Конкурсної комісії, Претендентом та Уповноваженими особами Претендента (окрім неявки таких осіб на засідання, або відмови від підписання протоколу). Якщо Претендент або Уповноважена особа відмовляється підписувати протокол, Конкурсна комісія фіксує факт такої відмови у протоколі.

Копія протоколу засідання Конкурсної комісії з відкриття конвертів з Пропозиціями, завірена підписом Голови Конкурсної комісії, надається будь-якому Учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

**IV.3.2 Порядок оцінки Конкурсних пропозицій**

Оцінка Конкурсних пропозицій здійснюється в два етапи:

- На першому етапі розглядаються технічні частини Конкурсних пропозицій та здійснюється їх оцінка.

- На другому етапі розглядаються фінансово-економічні частини Конкурсних пропозицій та здійснюється їх оцінка.

На засіданні комісії, яке має відбутися не пізніше ніж через п’ять робочих днів з моменту завершення граничного строку подання Конкурсних пропозицій, здійснюється оцінка технічних частин Конкурсних пропозицій на предмет відповідності їх умовам Конкурсної документації (перший етап оцінки).

До другого етапу оцінки допускаються Конкурсні пропозиції тих Учасників, технічні частини Конкурсних пропозицій яких відповідають умовам Конкурсної документації.

Не можуть бути підставою для недопущення до другого етапу оцінки формальні (несуттєві) помилки в оформленні Конкурсної пропозиції Учасника або в документах та інформації, що подаються разом із такою Конкурсною пропозицією, які не впливають на зміст Конкурсної пропозиції або документів та інформації, зокрема технічні помилки та описки.

На другому етапі оцінюються фінансово-економічні частини Конкурсних пропозицій. Конкурсні пропозиції Учасників, які не були відхилені за результатами першої стадії їх розгляду (прекваліфікції), оцінюються відповідно до критеріїв оцінки Конкурсних пропозицій, визначених цією Конкурсною документацією.

Для оцінки Конкурсних пропозицій застосовується три групи критеріїв:

1) Критерії інженерно-технічного характеру;

2) Критерії фінансового та комерційного характеру;

3) Критерії екологічного та соціального характеру.

Конкурсна пропозиція кожного Учасника оцінюється відповідно до зважених коефіцієнтів за кожним критерієм відповідно до Додатку 3 до Конкурсної документації. Сума зважених коефіцієнтів за критеріями одного виду дорівнює 1.

Якщо до другого етапу оцінки Конкурсних пропозицій допущено більше ніж один Учасник, оцінка фінансово-економічних частин Конкурсних пропозицій здійснюється комісією відповідно до методології, що визначена в Додатку 3 до Конкурсної документації.

Якщо до другого етапу оцінки Конкурсних пропозицій допущено лише одного Учасника, Договір державно-приватного партнерства може бути укладений державним партнером з цим Учасником за умов відповідності фінансово-економічної частини Конкурсної пропозиції цього Учасника вимогам Конкурсної документації. Оцінка відповідності фінансово-економічної частини Конкурсної пропозиції такого Учасника здійснюється на засіданні комісії.

Перший та другий етапи оцінки Конкурсних пропозицій можуть відбуватися протягом одного або декількох засідань комісії за її рішенням. При цьому загальний строк розгляду та оцінки Конкурсних пропозицій Учасників не може перевищувати 45 робочих днів з моменту завершення граничного строку подання Конкурсних пропозицій.

**IV.3.4 Визначення Переможця Конкурсу**

За результатами проведення оцінки Конкурсних пропозицій члени Конкурсної комісії, які беруть участь у її засіданні, заповнюють і підписують Відомості про оцінювання та подають їх секретарю Конкурсної комісії.

Після проведення перевірки правильності розрахунків, наведених у Відомостях про оцінювання, та виправлення разом з відповідними членами Конкурсної комісії помилок секретар Конкурсної комісії за кожною Конкурсною пропозицією підсумовує бали, нараховані членами Конкурсної комісії, складає та підписує Звіт про оцінювання, який разом з Відомостями про оцінювання подає Конкурсній комісії для розгляду та визначення переможця Конкурсу.

За результатами розгляду даних, наведених у Відомостях про оцінювання та Звіті про оцінювання, головуючий на засіданні Конкурсної комісії пропонує визначити переможцем Учасника, Конкурсна пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів.

У разі рівного розподілу балів Конкурсна комісія розглядає дані, наведені у Відомостях про оцінювання, і пропонує визначити переможцем Учасника, Конкурсна пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів за зваженими коефіцієнтами з найбільшим значенням.

Оцінка Конкурсних пропозицій здійснюється кожним членом Комісії у письмовому вигляді.

За результатами проведення Конкурсу комісія складає протокол про результати Конкурсу (про визначення переможця Конкурсу, про відхилення всіх Конкурсних пропозицій без визначення переможця чи про оголошення Конкурсу таким, що не відбувся) і подає його на затвердження державному партнеру протягом п’яти робочих днів з моменту проведення засідання комісії, на якому складено відповідний протокол.

У такому протоколі зазначаються: відомості про Учасників Конкурсу; перелік Учасників, яких не було допущено до другого етапу оцінки Конкурсних пропозицій, з обґрунтуванням причин недопущення; кількість балів, що набрали Учасники Конкурсу під час оцінки Конкурсних пропозицій (у разі коли до другого етапу оцінки Конкурсних пропозицій допущено більше ніж один Учасник); обґрунтування вибору переможця Конкурсу та/або відхилення всіх Конкурсних пропозицій; відомості про переможця Конкурсу або обґрунтування рішення про оголошення Конкурсу таким, що не відбувся.

Результати оцінки Конкурсних пропозицій Учасників Конкурсу не підлягають розголошенню до дня визначення переможця Конкурсу, крім випадків, передбачених законом.

**IV.3.5 Затвердження та оприлюднення результатів Конкурсу**

Державний партнер зобов’язаний, після подання йому комісією протоколу про результати Конкурсу, на найближчому пленарному засіданні розглянути результати проведення Конкурсу та затвердити відповідний протокол (про визначення переможця Конкурсу, про відхилення всіх Конкурсних пропозицій без визначення переможця чи про оголошення Конкурсу таким, що не відбувся) або відмовити у затвердженні результатів Конкурсу з обґрунтуванням причини такої відмови.

Державний партнер зобов’язаний у десятиденний строк з дня визначення переможця Конкурсу оприлюднити інформацію, вмотивовані роз’яснення щодо підстав визначення переможця та відхилення пропозицій інших Учасників Конкурсу. Оприлюднення цієї інформації здійснюється шляхом опублікування в засобі масової інформації та на офіційному веб-сайті державного партнера.

1. **Строк подання Конкурсної пропозиції**

Строк подання Конкурсної пропозиції становить не менше 60 днів з дня повідомлення всіх Претендентів про допущення (недопущення) до участі в Конкурсі.

У будь-який час до закінчення строку подання Конкурсних пропозицій Учасник має право змінити або відкликати свою Конкурсну пропозицію.

1. **Строк, протягом якого Конкурсні пропозиції вважаються чинними**

Конкурсні пропозиції є дійсними протягом 180 календарних днів з дати їх розкриття. До закінчення цього строку Конкурсна комісія має право вимагати від Учасників продовження строку дії Конкурсних пропозицій. Конкурсна комісія може вимагати від Учасників продовження строку дії Конкурсних пропозицій у випадку, якщо переможець Конкурсу відмовився підписати Договір ДПП. У цьому випадку Учасник має право відхилити таку вимогу або погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним Конкурсної пропозиції.

1. **Вимоги до інформації та документів, що мають міститись в технічній та фінансово-економічній частинах Конкурсної пропозиції**

Конкурсна пропозиція умовно розділяється на дві частини: технічну та фінансово-економічну.

Технічна частина повинна включати:

1) анотацію Конкурсної пропозиції, складену відповідно до додатку 4 цієї Конкурсної документації;

2) пропозиції щодо умов договору ДПП (за наявності), за винятком його істотних умов;

3) документ (документи), що підтверджує повноваження посадової особи або представника щодо підпису документів від імені юридичної особи (підтверджується випискою з протоколу засновників (Учасників) юридичної особи, наказом про призначення, довіреністю тощо).

4) підтвердження надання Учасником забезпечення Конкурсної пропозиції відповідно до пункту 12 Інструкції для Учасників.

Фінансово-економічна частина, що включає перелік документів, на основі яких здійснюються Оцінка Конкурсної пропозиції Учасника.

Для оцінки по критерію 1. Інженерно-технічного характеру надається:

1) інвестиційна Програма та план-графік її реалізації;

2) детальний поетапний план-графік виконання робіт;

3) комерційна/і пропозиція/ї від будівельної/х компанії/й у сфері водопостачання та водовідведення з визначенням гарантованих обсягів виконання робіт по інвестиційній складовій договору, або гарантійний лист у довільній формі про можливість виконання зазначених робіт власними силами та дотримання термінів їх виконання;

4) інформація про запланований перелік та обсяг надання послуг за весь період виконання Договору;

5) перелік інноваційних технологій, що будуть використані учасником, комерційна/і пропозиція/ї від постачальника/ів обладнання та технічні характеристики обладнання, його походження, яке Учасник планує використовувати для надання послуг;

6) реєстр або список усіх діючих підприємств з аналогічним профілем, що знаходяться під управлінням/контролем Учасника (копію свідоцтва про реєстрацію або виписка/витяг/довідка з єдиного Державного реєстру підприємств і організацій України із зазначенням основного виду діяльності для кожної підприємства з реєстру/списку та кінцевого бенефіціарного власника);

7) довідку про обсяг аналогічних послуг, що надавалися Учасником за попередні 2 роки та оригінали відгуків від органів влади та/або сторін договору про якість послуг Учасника у населених пунктах де надавались аналогічні послуги.

Для оцінки по критерію 2. Фінансового та комерційного характеру надається такі дані, інформація та розрахунки:

1. інформація про розмір Статутного капіталу;

2. обсяг інвестицій у проєкт (у т.ч. власних та залучених);

3. розрахунок внутрішньої норми прибутку проєкту IRR;

4. розрахунок чистої поточної вартості NPV всіх грошових потоків проєкту;

5. Прогнозований розмір доходу Державного партнера, як частка чистого прибутку від діяльності в рамках проєкту ДПП;

6. Пропозиції Учасника щодо податкових та інших видів надходжень до місцевого бюджету м. Новомосковська.

Для оцінки по критерію 3. Екологічного та соціального характеру надається:

1) інформація про відповідність запланованої діяльності Учасника екологічним нормам і стандартам та екологічні наслідки реалізації проекту ДПП;

2) довідка про структуру персоналу та чисельність працівників КП «Новомосковськ водоканал», що гарантовано будуть працевлаштовані Учасником при виконанні договору ДПП;

3) Довідка з розрахунком середньомісячної заробітної плати одного робітника (без врахування керівників, спеціалістів, службовців);

4) вплив на рівень соціально-економічного розвитку міста Новомосковська та регіону.

1. **Вимоги щодо досягнення приватним партнером показників результативності проекту, що здійснюється на умовах ДПП**

Сучасний стан систем централізованого водопостачання та водовідведення м. Новомосковськ можна охарактеризувати як аварійний. Основна частина виробничого обладнання та мереж є фізично зношеною, морально застарілою, та, відповідно, неефективною з точки зору використання енергії та інших ресурсів. Це призводить до низької якості надання послуг споживачам, їх незадоволення отримуваними послугами та у зв’язку з низьким рівнем оплат негативно впливає на фінансово-економічний стан КП «Новомосковськ водоканал». Підприємство постійно відчуває нестачу обігових коштів, та не спроможне без підтримки з місцевого бюджету вчасно та в повному обсязі здійснювати розрахунки за покупну воду та електроенергію, оплату податків і зборів, витратних матеріалів та заробітної плати, тощо. В свою чергу без своєчасної оплати є постійний ризик припинення водопостачання на місто Новомосковськ з боку КП «Дніпроводоканал».

Для забезпечення сталого надання якісних послуг з централізованого водопостачання та водовідведення населенню м. Новомосковськ проєктом ДПП передбачено виконання ряду заходів плану капітальних інвестицій.

Серед них – реконструкція мереж, переоснащення насосних станцій, оновлення автотранспортного парку та виконання інших заходів.

Крім цього вся операційна діяльність з надання послуг у сфері водопостачання та водовідведення, яку зараз провадить КП «Новомосковськ водоканал», буде фінансуватись за рахунок коштів Приватного партнера. Стягнення заборгованості за спожиті послуги та нівелювання касових розривів по фінансуванню господарської діяльності в повній мірі покладається на Приватного партнера.

Очікуваними результатами реалізації проєкту ДПП є:

**У соціальній сфері:**

– забезпечення гарантованої, безперебійної якості послуг з водопостачання та водовідведення споживачам міста Новомосковська, Новомосковського та Дніпровського районів у відповідності до чинних нормативів за оптимальними, економічно обґрунтованими тарифами.

**В економічній сфері:**

– відсутність навантаження на місцевий бюджет по дотаційним внескам на господарську діяльність КП «Новомосковськ водоканал» для погашення заборгованості за спожиту покупну воду та енергоносії;

– зменшення витрат на ліквідацію аварій під час перекачки стоків до загальноміської системи каналізації з подальшим очищенням їх на міських КОС;

– відсутність фінансових зобов’язань з АТ «Інтерпайп НМТЗ» пов’язаних з перекачкою транзитних стоків;

– економія на електроенергії за рахунок встановлення нових насосів;

– можливість контролю стоків, які скидаються КНС «Інтерпайп НМТЗ» на очисні споруди в повній мірі, що дасть можливість нараховувати плату за наднормативні забруднення по залізу, азоту амонійному;

– реконструкція частини водогону призведе до зменшення кількості аварійних ситуацій, а це в свою чергу до зменшення втрат питної води та зниження витрат на ліквідацію пошкоджень;

– придбання запропонованої техніки дозволить значно економити паливно-мастильні матеріали, зменшувати витрати на придбання шин, витрати на запасні частини, мінімізацію позапланових ремонтів, швидко та оперативно усувати аварійні ситуації, забруднення і засмічення на каналізаційних мережах, працюючи в тому числі і при низьких температурах та оновити морально та фізично застарілий автотранспортний парк.

**В екологічній сфері:**

– запобігання негативним екологічним наслідкам підтоплення житлового фонду окремих мікрорайонів м. Новомосковськ;

– запобігання скиданню неочищених та недостатньо очищених стічних вод.

1. **Критерії оцінки Конкурсних пропозицій та питома вага кожного з них**

Критерії оцінки Конкурсних пропозицій наведені у Додатку 3 до Конкурсної документації.

1. **Методика здійснення оцінки Конкурсної пропозиції**

Методику здійснення оцінки Конкурсної пропозиції наведено у Додатку 3 до Конкурсної документації.

1. **Соціальні зобов’язання, що покладаються на Приватного партнера**

Приватний партнер зобов’язаний протягом реалізації проекту забезпечити:

- запровадження сучасних інноваційних методів у сфері водопостачання та водовідведення, що дозволяють підвищувати якість питної води, здійснювати економію енергоресурсів, зменшувати негативний вплив діяльності на навколишнє середовище, тощо;

- вчасну виплату офіційної заробітної плати згідно вимог ЗУ «Про оплату праці» та КЗпП України, підвищення рівня заробітної плати відповідно до законодавства України;

- переважне використання праці громадян України (не менше 90% наявної штатної чисельності);

- дотримання екологічних норм та стандартів.

1. **Інформація про необхідність отримання згоди органу Антимонопольного комітету**

Отримання згоди органу Антимонопольного комітету не вимагається.

1. **Інформація про розмір, форму, строк дії забезпечення Конкурсної пропозиції та перелік випадків, коли забезпечення Конкурсної пропозиції не повертається Учаснику**

Забезпечення конкурсної пропозиції не вимагається.

1. **Умови відшкодування витрат на підготовку пропозиції про здійснення ДПП**

Приватний партнер (який не був Ініціатором Пропозиції) протягом місяця після підписання Договору ДПП має відшкодувати Ініціатору Пропозиції Витрати на Підготовку Пропозиції у сумі, яка документально ним підтверджена, але не більш як 2,5 відсотка загальної вартості інвестицій за Проєктом відповідно до поданої ним Конкурсної пропозиції.

Відшкодування здійснюється на розрахунковий рахунок Ініціатора Пропозиції відповідно до виставленого ним рахунку, погодженого Державним партнером.

**V. Укладання Договору в рамках державно-приватного партнерства із зазначенням його істотних умов та умов, які можуть бути змінені під час проведення Конкурсу**

1. **Укладення Договору державно-приватного партнерства**

Протягом десяти робочих днів з дати оприлюднення інформації про переможця Конкурсу Державний партнер запрошує переможця до переговорів щодо укладення Договору державно-приватного партнерства. Державний партнер може утворити робочу групу для проведення переговорів щодо укладення Договору державно-приватного партнерства. Договір державно-приватного партнерства має бути укладеним протягом 90 календарних днів з дня отримання запрошення до укладення договору державно-приватного партнерства. За рішенням державного партнера такий строк може бути продовжений у разі реалізації інноваційних проектів, великих комплексних інфраструктурних проектів за письмовою згодою сторін, але загальний строк переговорів не може перевищувати 180 календарних днів.

У випадку, якщо протягом цього строку державним партнером не досягнуто згоди щодо умов Договору державно-приватного партнерства, державний партнер припиняє переговори з переможцем та надсилає запрошення до укладення Договору державно-приватного партнерства наступному за результатом Учаснику (за наявності). Переговори з наступним за результатом Учасником Конкурсу щодо умов Договору державно-приватного партнерства тривають не більше 90 календарних днів з дня прийняття рішення про припинення переговорів з Учасником Конкурсу, визнаним переможцем Конкурсу. Якщо сторонами вдруге не досягнуто згоди щодо умов Договору державно-приватного партнерства, Конкурс визнається таким, що не відбувся.

У такому разі державний партнер може прийняти рішення про проведення повторного Конкурсу відповідно до цього Порядку не пізніше 60 календарних днів з дати визнання Конкурсу таким, що не відбувся.

Під час укладання Договору державно-приватного партнерства з переможцем забороняється змінювати істотні умови Договору державно-приватного партнерства, а також положення, що відображають зміст Конкурсної пропозиції.

Державним партнером у додатку 5 до цієї конкурсної документації затверджено Проєкт договору, що укладатиметься в рамках державно-приватного партнерства. Приймаючи участь у конкурсі Учасники погоджуються з усіма положеннями проєкту договору, що укладатиметься в рамках державно-приватного партнерства згідно додатку 5 до цієї конкурсної документації.

Державний партнер без згоди переможця конкурсу не може наполягати на внесенні змін до положень та пунктів проєкту договору, що суттєво погіршують умови для переможця конкурсу, або створюють для нього додаткові зобов’язання фінансового характеру, ніж передбачені проєктом договору та Конкурсною пропозицією.

У разі коли переможцем Конкурсу є юридична особа-нерезидент, для укладення Договору державно-приватного партнерства він зобов’язаний утворити юридичну особу-резидента.

У разі коли переможцем Конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства визначено декількох осіб на стороні приватного партнера, Договір державно-приватного партнерства підписується такими особами або особою, уповноваженою ними на підписання цього Договору, або утвореною ними спеціальною юридичною особою для цілей реалізації проєкту, що здійснюється на умовах державно-приватного партнерства, яка буде діяти як приватний партнер.

Договір державно-приватного партнерства вважається укладеним з дня досягнення домовленості щодо всіх його умов і підписання сторонами тексту Договору. Договір, укладений в рамках державно-приватного партнерства, може бути змінений або розірваний за згодою сторін або на вимогу однієї із сторін на підставі рішення суду або арбітражу у випадку істотного порушення іншою стороною зобов’язань, визначених таким договором, або у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися у процесі укладення такого договору, та в інших випадках, передбачених таким договором. Правові наслідки зміни або розірвання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, визначаються Законом та умовами договору.

Настання, зміна або припинення прав та обов’язків за Договором державно-приватного партнерства можуть бути обумовлені настанням відкладальної або скасувальної обставини.

1. **Істотні умови Договору**

Істотними умовами Договору державно-приватного партнерства, зокрема, можуть бути: сторони Договору; об’єкт державно-приватного партнерства (склад майна та/або технічні і фінансові умови створення, будівництва об’єкта державно-приватного партнерства та період його експлуатації); порядок та умови набрання чинності Договором чи окремими його положеннями; предмет Договору, включаючи вид, обсяг та опис робіт та/або суспільно значущих послуг, які виконуються/надаються відповідно до такого Договору; права та обов’язки сторін, що визначаються, зокрема, з урахуванням розподілу ризиків між сторонами; перелік земельних ділянок, необхідних для реалізації проекту, що здійснюється на умовах державно-приватного партнерства (із зазначенням площі та кадастрового номера (за наявності), та порядок забезпечення приватного партнера цими земельними ділянками; строк дії Договору, дата, місце підписання та порядок набрання ним чинності; порядок зміни та припинення Договору; порядок повернення об’єкта державно-приватного партнерства та земельних ділянок, що надані для потреб, пов’язаних із здійсненням Договору, після його припинення; умови встановлення і зміни цін (тарифів) на послуги, що створюються (виконуються, надаються) приватним партнером при реалізації проєкту, що здійснюється на умовах державно-приватного партнерства, на ринках, що перебувають у стані природної монополії; умови та розмір надання державної підтримки (у разі її надання); порядок списання майна, що входить до складу об’єкта державно-приватного партнерства; порядок, розмір та умови внесення платежів сторонами Договору; підстави, процедури і наслідки розірвання Договору, зокрема платежі, пов’язані з достроковим розірванням Договору; відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, що випливають із Договору; порядок здійснення державним партнером контролю за виконанням Договору; вимоги щодо відшкодування обґрунтованих, справедливих і належним чином задокументованих витрат, що виникли внаслідок підготовки пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства, але не більш як 2,5 відсотка вартості проекту, що реалізується на умовах державно-приватного партнерства, а також відшкодування витрат на залучення радників для підготовки Конкурсної документації та витрат на розроблення (виготовлення) землевпорядної документації і проведення її експертизи відповідно до підтвердних документів; порядок вирішення спорів між сторонами Договору.

1. **Умови Договору, які можуть бути змінені під час проведення Конкурсу**

Договір державно-приватного партнерства може включати інші умови, погоджені сторонами, зокрема: умови заміни приватного партнера; порядок та умови розподілу між сторонами Договору доходу/прибутку та/або продукції, якщо такий розподіл передбачено умовами Договору; надання пільг для користувачів (споживачів); умови використання вітчизняних сировини, матеріалів, технологій, техніки та обладнання; умови найму та працевлаштування громадян України, зокрема щодо рівня заробітної плати та соціального забезпечення найманих працівників; залучення інновацій та енергозберігаючих технологій під час виконання Договору; умови використання прав інтелектуальної власності; умови здійснення фінансування приватним партнером будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення) об’єктів суміжної інфраструктури (залізничних, автомобільних шляхів, ліній зв’язку, засобів тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерних комунікацій тощо), які не є об’єктами державно-приватного партнерства, але необхідні для реалізації проекту, що здійснюється на умовах державно-приватного партнерства, та повернення інвестицій, внесених в об’єкти суміжної інфраструктури; умови страхування об’єкта державно-приватного партнерства; умови забезпечення здійснення приватним партнером оцінки впливу на довкілля у випадках та порядку, визначених Законом України “Про оцінку впливу на довкілля”.

**VІ. Висновок за результатами проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства**

Висновок за результатами аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства з управління, експлуатації та часткової реконструкції систем централізованого водопостачання та водовідведення (далі –Висновок) підготовлено відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 22.04.2020р. №294 «Про внесення змін до Порядку проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства», на підставі пропозицій та ТЕО ТОВ «КОМСІТІ», враховуючи Висновок щодо результатів проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства для забезпечення водопостачання, водовідведення та очистки стічних вод абонентів у зоні діяльності Комунального підприємства «Новомосковськ водоканал», із забезпеченням вимог щодо якості питної води, нормативного очищення стічних вод і охорони навколишнього середовища підготовлений Національним технічним університетом «Дніпровська політехніка».

1. **Інформація про проєкт:**
   1. *Ініціатором підготовки пропозиції* про здійснення державно-приватного партнерства (далі – ДПП) є Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМСІТІ», код ЄДРПОУ 40131916, адреса: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт. Меліоративне, вул. Молодіжна, 13, приміщення 1.

Основний вид діяльності: 81.10 Комплексне обслуговування об’єктів. З 2015р. здійснює комерційну діяльність пов`язану з електротехнічними та монтажними роботами, монтажем систем водопостачання, опалення та кондиціювання повітря та іншими будівельно-монтажними роботами.

* 1. *Мета проєкту* - підвищення якості послуг КП «Новомосковськ водоканал» з централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів, покращення фінансового та технічного стану підприємства шляхом оновлення основного виробничого обладнання й мереж із використанням сучасних енергоефективних технологічних рішень.
  2. *Обґрунтування необхідності реалізації проєкту -* сучасний стан систем централізованого водопостачання та водовідведення м. Новомосковськ можна охарактеризувати як аварійний. Основна частина виробничого обладнання та мереж є фізично зношеною, морально застарілою, та відповідно, неефективною з точки зору використання енергії та інших ресурсів. Це призводить до низької якості надання послуг споживачам, що призводить до незадоволення споживачів отримуваними послугами та негативно впливає на фінансово-економічний стан підприємства.

Для забезпечення сталого надання якісних послуг з централізованого водопостачання та водовідведення населенню м. Новомосковськ є виконання ряду заходів плану капітальних інвестицій, а саме: реконструкція мереж, переоснащення насосних станцій, оновлення автотранспортного парку та виконання інших заходів.

Виконання комплексу заходів стратегічного плану інвестицій є необхідним та оптимальним для сталого та ефективного функціонування систем водопостачання та водовідведення в місті протягом кількох десятиліть.

* 1. *Проблеми, які передбачається розв’язати в результаті реалізації проєкту* - основними проблемами діяльності систем водовідведення КП «Новомосковськ водоканал» є такі:

– нестача виробничих потужностей для транспортування стічних вод, внаслідок чого підприємство змушене передавати значну частину зібраних стоків на очищення через КНС ПАТ «Інтерпайп», що призводить до значних додаткових експлуатаційних та фінансових витрат;

– недостатня ефективність використання електроенергії на каналізаційних насосних станціях через наявність застарілого обладнання, яке не відповідає сучасним вимогам енергозбереження;

– дуже низькій рівень проведення відновлювальних та реноваційних робіт на каналізаційних мережах, що сприяє підвищенню їх аварійності.

Також визначено проблемні та слабкі місця в експлуатації водопровідно-каналізаційних споруд та об’єктів. До них відносяться:

– значна протяжність ветхих та аварійних водопровідно-каналізаційних мереж та запірної арматури на них, чим викликається збільшення втрат питної води із мережі;

– недостатня потужність власних очисних споруд каналізації та їх застарілість;

– відсутність у деяких районах міста централізованої системи водопостачання та водовідведення;

– зношеність, моральна та фізична застарілість, велика енергозатратність насосного обладнання на водопровідних і каналізаційних насосних станціях.

Ключовими перевагами реалізації Проєкту шляхом залучення приватного інвестора мають стати:

– зменшення витрат на ліквідацію аварій під час перекачки стоків до загальноміської системи каналізації з подальшим очищенням їх на міських КОС;

– відсутність фінансових зобов’язань з АТ «Інтерпайп НМТЗ» пов’язаних з перекачкою транзитних стоків;

– економія на електроенергії за рахунок встановлення нових насосів;

– можливість контролю стоків, які скидаються КНС «Інтерпайп НМТЗ» на очисні споруди в повній мірі, що дасть можливість нараховувати плату за наднормативні забруднення по залізу, азоту амонійному;

– реконструкція частини водогону призведе до зменшення кількості аварійних ситуацій, а це в свою чергу за зменшення втрат питної води та зниження витрат КП «Новомосковськ водоканал» на ліквідацію пошкоджень;

– придбання запропонованої техніки дозволить значно економити паливно-мастильні матеріали, зменшувати витрати на придбання шин, витрати на запасні частини, мінімізація позапланових ремонтів, швидко та оперативно усувати забруднення і засмічення на каналізаційних мережах, працюючи в тому числі і при низьких температурах та оновити морально та фізично застарілий автотранспортний парк.

* 1. *Відповідність мети проєкту пріоритетам державної політики та Цілям сталого розвитку -* запропонований проєкт є безпосередньою реалізацією Загальнодержавної цільової соціальної програми «Питна вода України» на 2022-2026 роки. Залучення інвестицій, а також будівництво, реконструкція, капітальний ремонт водопровідних мереж та мереж водовідведення в рамках проєкту, сприятимуть забезпечення розвитку та реконструкції систем централізованого водопостачання та централізованого водовідведення населених пунктів України.
  2. *Орієнтовний строк, протягом якого здійснюються інвестиції -* 10 років з можливістю пролонгації. Після припинення (внаслідок закінчення строку) договору про ДПП, розірвання договору про ДПП за погодженням сторін або за рішенням суду, реконструйовані мережі централізованого водопостачання та водовідведення передаються державному партнеру.

**2) Інформація щодо державного партнера та інших заінтересованих суб’єктів, які будуть залучатися для реалізації проєкту, опис їх функцій та ролі у реалізації проєкту**:

Учасником ДПП від імені державного партнера є Новомосковська міська рада, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Також підприємство КП «Новомосковськ водоканал» – комунальне підприємство, що монопольно надає послуги з централізованого водопостачання та водовідведення споживачам м. Новомосковськ.

Підприємство є ліценціатом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, саме комісія затверджує тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення. Станом на 31.12.21р. підприємство надає послуги за тарифами розрахованими згідно фактичних витрат 2019 р.

Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення водопостачання, водовідведення та очистка стічних вод абонентів у зоні діяльності Підприємства, із забезпеченням вимог щодо якості питної води, нормативного очищення стічних вод і охорони навколишнього середовища.

Предметом діяльності підприємства є забезпечення водопостачання та водовідведення м. Новомосковськ та здійснення інших видів діяльності, передбачених Статутом Підприємства.

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМСІТІ», ЄДРПОУ 40131916, адреса: Дніпропетровська область, Новомосковський район, селище міського типу Меліоративне, вул. Молодіжна, бул. 13, приміщення 1,

яке зареєстроване 20.11.2015 року та тривалий час здійснює комерційну діяльність пов`язану з електротехнічними та монтажними роботами, монтажем систем водопостачання, опалення та кондиціювання повітря та іншими будівельно-монтажними роботами.

Компанія зазначає, що має необхідні ресурси для ефективного виконання господарської діяльності та активно шукає можливості для розширення своєї діяльності. Як результат, ТОВ «КОМСІТІ» зацікавлене у співпраці з державним партнером в рамках ДПП.

Відповідно до Закону України «Про державно-приватне партнерство» Ініціатор надав належним чином оформлену пропозицію та техніко-економічне обґрунтування.

1. **Інформація про результати вивчення попиту на ринку та наявність заінтересованості представників ринку в реалізації проєкту:**

У процесі аналізу здійснено перевірку повноти та достатності даних ТЕО проєкту ДПП щодо кількісних та якісних характеристик ринкового середовища, про що складено таблицю 1 .

**Таблиця 1**

**Перевірка повноти та достатності даних щодо кількісних та якісних характеристик ринкового середовища**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показник | Повнота та достатність прийнятні | Потребує суттєвих доповнень |
| 1 | Кількісні характеристики попиту | так | ні |
| 2 | Кількісні характеристики пропозиції | так | ні |
| 3 | Рівень забезпечення попиту | так | ні |
| 4 | Тенденції попиту | так | ні |
| 5 | Стратегія ціноутворення | так | ні |
| 6 | Збутова схема | так\* | ні |
| 7 | Ідентифікація цільових груп споживачів (користувачів) | так | ні |
| 8 | Регуляторне, правове середовище | так | ні |
| 9 | Можливі варіанти дизайну, конструкції, функціо-нування та експлуатації об'єкта ДПП; технології, що можуть бути застосовані для досягнення мети ДПП | так | ні |
| 10 | Інші характеристики ринкового середовища, що стосуються специфіки ДПП | так\* | ні |

*Примітка: \* Специфіка ринків певних видів продукції проєкту ДПП полягає у державному регулюванні ціноутворення (тарифів) та збуту.*

**4) Інформація щодо технічних вимог до об’єкта державно-приватного партнерства (зокрема технології, які потрібно використовувати):**

Проєкт передбачає:

1) Передачу майна КП «Новомосковськ водоканал» в користування приватному партнеру, за умови здійснення часткової реконструкції і модернізації існуючих, створення та придбання нових об’єктів.

2) Провадження довгострокових заходів для досягнення очікуваних (покращень) результатів, як засвідчує фінансово-економічний і технічний аналіз. Запропонований строк реалізації проєкту становить 10 років.

3) Передачу приватному партнеру частини ризиків, пов’язаних з його реалізацією.

4) Внесення приватним партнером протягом перших шести років капітальних інвестицій в розмірі 32501,5 тис.грн.

Передача майна КП «Новомосковськ водоканал» на умовах спільного партнерства за проєктом формально не підпадає під визначений ч. 1 ст. 4 Закону України «Про державно-приватне партнерство» перелік сфер здійснення проєктів ДПП. Передбачена сфера застосування ДПП не відноситься до видів господарської діяльності, які можуть здійснюватися виключно державними підприємствами та організаціями.

**5) Інформація щодо фінансових показників проєкту (аналіз припущень фінансової моделі здійснення державно-приватного партнерства та результати її оцінки):**

Фінансові показники базової фінансової моделі оцінені за параметрами їх наявності, правильності формул та арифметичних дій, відповідності інтерпретування, про що складено таблицю 2.

Фінансова модель відповідає таким вимогам:

1) чітка та зрозуміла структура, доцільний формат;

2) відокремлення вхідних даних, розрахунків та результатів;

3) відокремлення таблиць з припущеннями та таблиць з підсумками;

4) використання вбудованих формул при проведенні розрахунків фінансових показників;

5) ретельне документування всіх припущень та вхідних даних.

**Таблиця 2**

**Параметри оцінки ключових фінансових показників базової фінансової моделі**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показник | Показник розраховано, формула правильна, арифметичні дії правильні, інтерпретування коректне (так/ні) | |
| 1 | Індекс прибутковості (співвідношення доходів і витрат на здійснення ДПП), розрахований для проєкту ДПП (PI1) | так |  |
| 2 | Індекс прибутковості (співвідношення доходів і видатків державного та місцевих бюджетів у зв'язку із здійсненням ДПП (бюджетний ефект), розрахований для заінтересованих сторін проєкту (PI2) |  | ні\* |
| 3 | Чиста приведена вартість здійснення ДПП, розрахована для проєкту (NPV1) | так |  |
| 4 | Чиста приведена вартість здійснення ДПП, розрахована для заінтересованих сторін проєкту (NPV2) |  | ні\* |
| 5 | Внутрішня норма рентабельності, розрахована для проєкту (IRR1) | так |  |
| 6 | Внутрішня норма рентабельності, розрахована для заінтересованих сторін проєкту (IRR2) |  | ні\* |
| 7 | Дисконтований період окупності (DPP) | так |  |

*Примітки:*

*\* Проєкт ДПП не передбачає видатки з бюджетів*

*\*\* Проєкт ДПП передбачає одне джерело фінансування, тобто показники проєкту ДПП є показниками для інвестора*

**6) Відомості про фактори, які обумовлюють підвищення ефективності реалізації проєкту у формі державно-приватного партнерства порівняно з іншими механізмами (публічні закупівлі, оренда тощо):**

Процес реалізації проєкту передбачає виконання робіт у межах існуючих міських домовленостей щодо землекористування.

Проведення робіт на землях зі спеціальним статусом землекористування не передбачається.

Проєкт передбачає систему заходів для безпечного виконання будівельних процесів, спрямовану на запобігання аваріям та їх наслідкам шляхом здійснення відповідних технічних та організаційних заходів.

**7) Інформація про соціально-економічні наслідки здійснення державно-приватного партнерства (інформація за результатами проведення аналізу вигід та витрат, зокрема щодо розширення доступності, підвищення якості послуг, рівня забезпечення попиту на товари (роботи, послуги) та перспективи після закінчення дії договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства:**

Впровадження заходів, зазначених у проєкті матиме значний позитивний соціально-економічний ефект через чутливість населення до низької якості комунальних послуг, особливо через відсутність доступу до альтернативних джерел водопостачання. Покращення якості та ефективності роботи сектору водопостачання та водовідведення буде досягнуте за рахунок реконструкції сектору водопостачання та водовідведення м. Новомосковськ.

Окрім того, очікуються й інші позитивні результати, зокрема, покращення здоров’я споживачів та умов життя населення в результаті надання належного рівня якості комунальних послуг.

За результатами аналізу здійснено перевірку соціально-економічних показників ДПП на предмет їх повноти та достатності, про складено таблиці 3,4.

**Таблиця 3**

**Перевірка наявності, повноти та достатності інформації за базовими**

**соціально-економічними показниками ДПП**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показник | Повнота та достатність прийнятні | Потребує суттєвих доповнень |
| 1 | Розміри території, що перебуватиме у сфері впливу ДПП | так | ні |
| 2 | Чисельність населення (загальна, за відповідними прошарками, групами, категоріями в разі потреби) | так | ні |
| 3 | Припущення щодо соціальної прийнятності чи конфліктності ДПП | так | ні |
| 4 | Групи населення, яких стосується здійснення ДПП (з точки зору підтримання та не підтримання) | так | ні |
| 5 | Прийнятність ДПП з погляду культурно-історичної, етнічно-демографічної та соціально-економічної ситуації | так | ні |
| 6 | Можлива соціальна шкода (порушення звичайного способу життя, культурних традицій і системи життєзабезпечення) та цільові етнічні і соціальні групи, на яких це позначиться | так | ні |
| 7 | Аналіз населення регіону стосовно ставлення до проекту і виявлення можливості компенсаційних і превентивних заходів для нейтралізації негативного впливу | так | ні |
| 8 | Якість товарів, робіт, послуг, що виробляються, надаються на дату підготовки пропозиції, та очікуваний рівень впливу здійснення ДПП на їх якість | так | ні |
| 9 | Інформація про ціни, тарифи на товари, роботи, послуги на момент підготовки пропозиції та вплив здійснення ДПП на такі ціни | так | ні |
| 10 | Рівень впливу здійснення ДПП на суміжні галузі | так | ні |
| 11 | Можливі негативні соціальні наслідки або переваги здійснення державно-приватного партнерства | так | ні |

**Таблиця 4**

**Параметри перевірки повноти та достатності економічної оцінки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показник | Повнота та достатність прийнятні | Ні |
| 1 | Чи розраховано економічні вигоди від ДПП? | так |  |
| 2 | Чи розраховано економічні витрати від ДПП? | так |  |
| 3 | Чи розраховано економічну різницю показників, зазначених у пунктах 1 і 2 (ENPV)? | так |  |

**8) Інформація про екологічні наслідки здійснення державно-приватного партнерства та перспективи після закінчення дії договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства:**

В рамках реалізації проєкту передбачені короткострокові негативні впливи на повітряне середовище, ґрунтовий покрив, поверхневі, підземні води та рівень шуму, однак, дані негативні впливи пов'язані з об'єктом будівництва та будуть носити тимчасовий характер. Під час будівництва та монтажу не очікується негативного впливу на поверхневі та підземні води.

Проєктом передбачено комплекс заходів, які мінімізують негативний вплив при функціонуванні проєктованого об’єкту на довкілля. За умов дотримання правил експлуатації ризики здоров`я людей, які працюють на підприємстві, так і споживачів мінімальний.

**9) Інформація про ризики здійснення державно-приватного партнерства та їх розподіл між партнерами, включаючи оцінку фіскальних наслідків, які можуть виникнути під час здійснення державно-приватного партнерства внаслідок прямих та непрямих зобов’язань державного партнера, визначених з урахуванням затверджених Мінекономіки методичних рекомендацій щодо застосування Методики виявлення ризиків здійснення державно-приватного партнерства, їх оцінки та визначення форми управління ними, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 232 :**

В результаті проведення відповідно до Методики аналізу ефективності здійснення ДПП, затвердженої наказом Мінекономрозвитку від 27.02.2012р. №255, виявлено повне викладення інформації, достатньої для того, щоб виконати вимоги положень Методики виявлення ризиків, пов'язаних з державно-приватним партнерством, їх оцінки та визначення форми управління ними, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Методики виявлення ризиків здійснення державно-приватного партнерства, їх оцінки та визначення форми управління ними» від 16.02.2011р. №232.

Відповідний звіт про можливі ризики здійснення державно-приватного партнерства, складений за цією Методикою та відображений у розділі 7 та додатку 1ТЕО.

Суттєві ризики пропонується покласти на приватного партнера. До них належать:

- можливість виникнення додаткових зобов’язань за договором, укладених у рамках ДПП, пов’язаних з необхідністю врегулювання зобов’язань підприємства, об’єкти якого мають бути передані у ДПП;

- ризик перевищення експлуатаційних (операційних) або капітальних витрат порівняно з очікуваними під час підготовки ТЕО;

- не затвердження запланованого рівня тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП);

- заборона НКРЕКП включати у тариф на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення плановий прибуток 2%.

Визначені та проаналізовані ризики є прийнятними, тобто визнані такими, що не є перешкодою для організації запропонованого ДПП.

**10) Інформація про потребу в державній підтримці, форму такої підтримки (якщо передбачена):**

Державна підтримка для реалізації проєкту не передбачається. Інвестиції у проєкт ДПП будуть здійснювати за рахунок приватного партнера.

**11) інформацію про результати юридичного аналізу проєкту з обґрунтуванням юридичних проблем, пов’язаних з реалізацією проєкту, а також рекомендацій щодо можливих заходів, необхідних для подолання таких перешкод для реалізації проєкту :**

Юридичні ризики, пов’язані з договором ДПП та іншими договірними відносинами в межах проєкту ДПП:

- відсутність врегульованого діючого законодавства стосовно обов’язків та вимог до споживачів послуг водопостачання та водовідведення в частині своєчасних розрахунків. Враховуючи те, що на законодавчому рівні заборонено здійснювати припинення надання послуг боржникам, водоканал не має дієвих методів боротьби з злісними неплатниками, окрім ведення претензійно-позовної роботи;

- конфіскація або інше примусове відчуження майна приватної сторони;

- ризик дострокового припинення договору ДПП;

- не виплата від Державного партнера компенсації внесених інвестицій, у разі припинення договору ДПП;

- невиконання зацікавленими сторонами зобов’язань відповідно до Договору.

Детальний Аналіз ризиків за категоріями та підкатегоріями наведено у додатку 1 ТЕО.

**12) Інформація про форму здійснення державно-приватного партнерства та спосіб визначення приватного партнера:**

Договір, укладений у рамках державно-приватного партнерства, може містити елементи різних договорів (змішаний договір), умови яких визначаються відповідно до цивільного законодавства України.

Визначення приватного партнера для укладення договору в рамках державно-приватного партнерства здійснюється на конкурсних засадах.

**13) Узагальнюючий висновок стосовно доцільності або недоцільності прийняття рішення про здійснення державно-приватного партнерства:**

Відповідальність за достовірність інформації, наведеної в пропозиції та ТЕО, несе ініціатор - ТОВ «КОМСІТІ».

На підставі Закону України «Про державно-приватне партнерство» та за результатами аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства з управління, експлуатації та часткової реконструкції систем централізованого водопостачання та водовідведення, можна вважати за доцільне здійснення ДПП відповідно до запропонованого проєкту.

**VІІ. Додатки**

Додаток 1

до Конкурсної документації

**ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ**

**з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства з** **управління, експлуатації та часткової реконструкції систем централізованого водопостачання та водовідведення**

в місті Новомосковськ

|  |  |
| --- | --- |
| Повна назва Претендента: |  |
| Організаційно-правова форма |  |
| Документ про державну реєстрацію юридичної особи (дата, місце та найменування органу реєстрації Претендента): |  |
| Юридична адреса: |  |
| Фактична адреса: |  |
| Поштова адреса: |  |
| Телефон: |  |
| Електронна пошта: |  |
| Загальні відомості про посадових осіб претендента: |  |
| Дані про уповноважену особу Претендента, що підписала заявку: |  |

Ця Заявка виражає намір \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(назва Претендента)

взяти участь у конкурсі з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства з управління, експлуатації та часткової реконструкції систем централізованого водопостачання та водовідведення в місті Новомосковськ, що проводиться згідно порядку та на умовах, зазначених у Оголошенні про проведення конкурсу, що опубліковано в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Заявка складена у двох екземплярах, один екземпляр для Претендента, інший – для Конкурсної комісії.

Претендент/уповноважена

особа Претендента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

М.П.(у разі використання) підпис Ім’я та Прізвище

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 року

До заявки додаються (повний перелік додатків):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (заповнюється Претендентом)

|  |
| --- |
| № заявки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Заявка зареєстрована «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 року о \_\_\_\_\_ год. \_\_\_\_\_ хв.  Заявку зареєстрував:  Секретар Конкурсної комісії\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  підпис Ім’я та Прізвище |

Додаток 2

до Конкурсної документації

***(ФІРМОВИЙ БЛАНК)***

**№ \_\_\_ від \_\_\_.\_\_\_.20\_\_\_м**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***(зазначити, кому надається довідка)*

**ДОВІДКА**

Цією довідкою \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(зазначити назву учасника)* повідомляю *(повідомляємо)* про наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, що будуть використовуватися під час надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення у м. Новомосковськ, зокрема:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва майна | Кількість | Стан | Приналежність (власне, орендується, лізинг, послуги тощо) |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(посада)* *(підпис)* *(ім’я та прізвище)*

Додаток 3

до Конкурсної документації

Критерії та методика оцінки конкурсних пропозицій Конкурсні пропозиції учасників, які не були відхилені за результатами першої стадії їх розгляду (прекваліфікції), оцінюються відповідно до критеріїв оцінки Конкурсних пропозицій, визначених цією Конкурсною документацією.

Для оцінки Конкурсних пропозицій застосовується три групи критеріїв:

1) Критерії інженерно-технічного характеру;

2) Критерії фінансового та комерційного характеру;

3) Критерії екологічного та соціального характеру.

**Критерії інженерно-технічного характеру**

Критерії інженерно технічного характеру передбачають оцінку технічної спроможності Учасника виконати Договір державно-приватного партнерства та реалізувати цілі Проєкту з технічної точки зору. У рамках оцінки цієї групи критеріїв має бути оцінено технічне рішення, що пропонується Учасником, план дій щодо виконання Договору ДПП, часові прогнози етапів виконання Договору, технічні та операційні показники, яких планує досягти Учасник відповідно до Конкурсної пропозиції. Також, вказана група критеріїв покликана оцінити досвід Учасника у реалізації подібних проектів, роботі над реалізацією схожих технічних рішень та управлінні наданням послуг.

**Критерії фінансового та комерційного характеру**

Критерії фінансового та комерційного характеру передбачають оцінку фінансових прогнозів (фінансової моделі) Учасника при виконанні Договору ДПП, а саме доходів та витрат під час виконання договору, ринкових умов, фінансових результатів операційної діяльності.

**Критерії екологічного та соціального характеру**

Критерії екологічного та соціального характеру передбачають оцінку екологічного та соціального впливу партнерства. Ця група критеріїв покликана оцінити, який вплив матиме партнерство на розвиток регіону, а також додаткові переваги реалізації партнерства для мешканців міста Новомосковська та комерційних споживачів.

**Методика оцінки Конкурсної пропозиції Учасника**

Пропозиція кожного учасника оцінюється відповідно до зважених коефіцієнтів за кожним критерієм відповідно до таблиці 1 цього Додатку. Сума зважених коефіцієнтів за критеріями одного виду дорівнює 1.

Під час проведення оцінки Конкурсних пропозицій члени Конкурсної комісії оцінюють кожну Конкурсну пропозицію окремо шляхом присвоєння кожному визначеному критерію балів від 0 до 10 ( 0- мінімально значимий показник,10- максимально значимий показник) та заносять до стовпчика 3 Таблиці 1 цього додатку.

Присвоєння балів за кожним критерієм здійснюється відповідно до методики здійснення оцінки Конкурсних пропозицій вказаної в стовпчику 6 Таблиці 1 цього Додатку.

Присвоєний бал множать на зважений коефіцієнт за кожним критерієм окремо та заносять в стовпчик 4 Таблиці 1 цього Додатку.

Отримані бали за стовпчиком 4 сумують та заносять в рядок «Разом (загальна оцінка Конкурсної пропозиції)» Таблиці 1 цього додатку.

**Таблиця 1**

**КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ КОНКУРСНИХ ПРОПОЗИЦІЙ**

**(оцінюються в розрізі кожної окремої Конкурсної пропозиції Учасника)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика критерію | Зва-жений коефі-цієнт | Оцінка харак-теристики членом Комісії (від 0 до 10) | За-гальна кіль-кість балів за кри-терієм | Документи, на підставі яких проводять оцінку члени Конкурсної комісії | Коментар щодо обчислення (визначення оцінки) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1) Критерії інженерно-технічного характеру | | | | | |
| 1.1. Наявність Інвестиційної програми реалізації Проекту її наповненість (А1) | 0,2 |  |  | Цей критерій оцінюється на основі поданої Учасником Інвестиційної програми та перевірки її повноти | А1 оцінюється від 0 до 10 відповідно до експертного бачення членів Конкурсної комісії. |
| 1.2. Очікуваний термін виконання інвестиційної програми щодо реконструкції систем централізованого водопостачання та водовідведення і поетапний план-графік виконання робіт (А2) | 0,2 |  |  | Цей критерій оцінюється на основі поданого Учасником поетапного плану-графіку виконання робіт із реалізації Проєкту ДПП. За цим критерієм оцінюється очікуваний загальний термін виконання робіт, запропонований Учасником. | Учасник, який запропонував найменший термін отримує 10 балів. Учасник, який запропонував найбільший термін отримує 0 балів. Конкурсні пропозиції з іншими термінами (крім мінімального та максимального) оцінюються за формулою: А2=(Тмах – Ті)\*10 / (Тмах-Тміn) |
| 1.3. Можливість реалізації у визначені строки запропонованої конкурсної пропозиції (плану робіт з реконструкції систем централізованого водопостачання та водовідведення) (А3) | 0,1 |  |  | Цей критерій оцінюється на основні листа чи комерційної пропозиції від будівельної організації з визначенням гарантованих термінів проведення робіт з реконструкції зазначених мереж або на підставі листа Учасника про можливість реалізації проєкту власними силами з обов’язковим наданням підтверджуючих документів щодо наявності відповідних ліцензій, дозволів на виконання відповідних робіт та наявності матеріально-технічної бази та працівників відповідної кваліфікації. | Учасник, що надав вказані підтверджуючі документи отримує 10 балів. Учасник, що не надав підтверджуючі документи отримує 0 балів. Учасник, що надав підтверджуючі документи частково отримує 5 балів. |
| 1.4. Прогнозований обсяг надання послуг (А4) | 0,2 |  |  | Цей критерій оцінюється на основі даних про запланований обсяг надання послуг та їх перелік за весь період реалізації проєкту ДПП, та інформації, що підтверджує можливість їх надання (враховується специфікація обладнання, машин, механізмів, штатний розпис, та інша інформація що підтверджує таку можливість) | Учасник, який запропонував найбільший обсяг надання послуг та їх перелік отримує 10 балів. Учасник, який запропонував найменший обсяг надання послуг та їх перелік отримує 0 балів. Конкурсні пропозиції з іншими обсягами надання послуг та їх переліку (крім мінімального та максимального) оцінюються за формулою:  А4=(Ті-Тміn)\*10 / Тмах-Тміn |
| 1.5. Інноваційність технологій, що плануються застосовуватись Учасником (А5) | 0,1 |  |  | Цей критерій оцінюється на основі інноваційних технологій, які Учасник планує запроваджувати, даних технічних характеристик обладнання, його походження, яке Учасник планує використовувати для надання послуг | А5 оцінюється від 0 до 10 відповідно до експертного бачення членів Конкурсної комісії |
| 1.6. Кількість діючих підприємств з аналогічним профілем під управлінням Учасника (А6). | 0,05 |  |  | Цей критерій оцінюється на основі інформації (виписка, довідка, витяг, тощо) з ЄДРПОУ з зазначенням Учасника кінцевим бенефіціарним власником підприємства, що знаходиться під контролем Учасника. | Конкурсна пропозиція Учасника що містить максимальну кількість діючих підприємств (юридичних осіб) з аналогічним профілем під управлінням Учасника, отримує 10 балів. Конкурсна пропозиція Учасника що містить мінімальну кількість діючих підприємств (юридичних осіб) з аналогічним профілем під управлінням Учасника, отримує 0 балів. Конкурсні пропозиції з іншою кількістю діючих підприємств (юридичних осіб) з аналогічним профілем під управлінням Учасника (крім мінімальної та максимальної) оцінюються за формулою: А6=(Ті-Тміn)\*10 / Тмах-Тміn |
| 1.7. Обсяги надання Учасником аналогічних послуг (А7) | 0,15 |  |  | Цей критерій оцінюється на основі договорів, рішення органу місцевого самоврядування або місцевого органу державної виконавчої влади про визначення Учасника надавачем послуг з водопостачання та водовідведення в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці або про визначення Учасника переможцем конкурсу з відбору приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства у сфері надання послуг з водопостачання та водовідведення протягом попередніх 2 років та відгуків. | Конкурсна пропозиція Учасника що містить максимальну кількість адміністративно-територіальних одиниць, на яких Учасником здійснюється надання послуг з водопостачання та водовідведення та є позитивні відгуки про якість послуг, отримує 10 балів. Конкурсна пропозиція Учасника що містить мінімальну кількість адміністративно-територіальних одиниць, на яких Учасником здійснюється надання послуг з водопостачання та водовідведення та є позитивні відгуки про якість послуг, отримує 0 балів. Конкурсні пропозиції з іншою кількістю адміністративно-територіальних одиниць, на яких Учасником здійснюється надання послуг з водопостачання та водовідведення (крім мінімальної та максимальної) оцінюються за формулою: А7=(Ті-Тміn)\*10 / Тмах-Тміn |
| 2) Критерії фінансового та комерційного характеру | | | | | |
| 2.1. Розмір статутного капіталу (В1) | 0,1 |  |  | Цей критерій оцінюється на основі Статуту Учасника. | Конкурсна пропозиція Учасника з найбільшим розміром статутного капіталу отримує 10 балів. Конкурсна пропозиція Учасника з найменшим розміром статутного капіталу отримує 0 балів. Конкурсні пропозиції з іншим розміром статутного капіталу (крім мінімального та максимального показників) оцінюються за формулою:  В1=(Ті-Тміn)\*10 / Тмах-Тміn |
| 2.2. Обсяг інвестицій у проєкт (у. т.ч. власних та залучених ) (В2) | 0,2 |  |  | Оцінюється на основі фінансової моделі. | Перевага надається Учаснику який надавав максимальний обсяг інвестицій та підтвердження можливості профінансувати виконання Договору ДПП у повному обсязі за рахунок власних коштів. Відтак:  - конкурсна пропозиція Учасника, що містить максимальний показник обсягу інвестицій отримує 10 балів. Конкурсна пропозиція учасника, що містить мінімальний показник обсягу інвестицій отримає 0 балів. Конкурсні пропозиції з іншими показниками (крім мінімального та максимального показників) оцінюються за формулою:  І=(Іі-Іміn)\*10 / Імах-Іміn, де І – обсяг інвестицій;  - конкурсна пропозиція Учасника, що містить максимальний показник обсягу інвестицій за рахунок власних коштів отримує 10 балів. Конкурсна пропозиція учасника, що містить мінімальний показник обсягу інвестицій за рахунок власних коштів отримає 0 балів. Конкурсні пропозиції з іншими показниками (крім мінімального та максимального показників) оцінюються за формулою:  S=(Sі-Sміn)\*10 / Sмах-Sміn, де S – обсяг інвестицій за рахунок власних коштів;  В2=І+S |
| 2.3. Внутрішня норма прибутку проєкту IRR (за розрахунками Учасника) (В3) | 0,2 |  |  | Оцінюється на основі фінансової моделі. | Конкурсна пропозиція Учасника, що містить максимальний показник отримає 10 балів. Конкурсна пропозиція Учасника, що містить мінімальний показник отримає 0 балів. Конкурсні пропозиції з іншими показниками (крім мінімального та максимального показників) оцінюються за формулою:  В3=(Ті-Тміn)\*10 / Тмах-Тміn |
| 2.4. Чиста поточна вартість (NPV) всіх грошових потоків проєкту (розрахований шляхом дисконтування (приведення до поточної вартості на момент інвестування) очікуваних грошових потоків (як доходів, так і витрат)) (за розрахунками Учасника) (В4) | 0,2 |  |  | Оцінюється на основі фінансової моделі. | Конкурсна пропозиція Учасника, що містить максимальний показник отримає 10 балів. Конкурсна пропозиція Учасника, що містить мінімальний показник отримає 0 балів. Конкурсні пропозиції з іншими показниками (крім мінімального та максимального показників) оцінюються за формулою:  В4=(Ті-Тміn)\*10 / Тмах-Тміn |
| 2.5. Прогнозований розмір доходу Державного партнера як частка чистого прибутку від діяльності в рамках проєкту ДПП (В5) | 0,2 |  |  | Оцінюється на основі фінансової моделі | Конкурсна пропозиція що містить максимальний показник отримує 10 балів. Конкурсна пропозиція Учасника, що містить мінімальний показник отримує 0 балів. Конкурсні пропозиції з іншими показниками (крім мінімального та максимального показників) оцінюються за формулою: В5=(Ті-Тміn)\*10 / Тмах-Тмі n |
| 2.6. Запропоновані Учасником податкові та інші види надходжень до місцевого бюджету м. Новомосковська (В6) | 0,1 |  |  | Оцінюється на основі фінансової моделі | Конкурсна пропозиція що містить максимальний показник отримає 10 балів. Конкурсна пропозиція Учасника, що містить мінімальний показник отримує 0 балів. Конкурсні пропозиції з іншими показниками (крім мінімального та максимального показників) оцінюються за формулою:  В6=(Ті-Тміn)\*10 / Тмах-Тміn |
| 3) Критерії екологічного та соціального характеру | | | | | |
| 3.1. Відповідність здійснення державно-приватного партнерства екологічним нормам і стандартам (С1) | 0,1 |  |  | Оцінюється на основі інформації про відповідність запланованої діяльності Учасника екологічним нормам і стандартам та екологічні наслідки реалізації проєкту ДПП. | С1 оцінюється від 0 до 10 відповідно до експертного бачення членів Конкурсної комісії |
| 3.2. Працевлаштування під час здійснення державно-приватного партнерства працівників КП «Новомосковськ водоканал» (С2) | 0,4 |  |  | Оцінюється на основі довідки про структуру персоналу та чисельність діючих працівників КП «Новомосковськ Водоканал», що будуть залучатися Учасником при виконанні договору ДПП. | Конкурсна пропозиція Учасника що передбачає максимальну кількість працівників КП «Новомосковськ Водоканал» яким буде забезпечено працевлаштування отримує 10 балів. Конкурсна пропозиція Учасника, що містить мінімальну кількість працівників КП «Новомосковськ Водоканал» яким буде забезпечено працевлаштування отримує 0 балів. Конкурсні пропозиції з іншими показниками (крім мінімального та максимального показників) оцінюються за формулою:  С2=(Ті-Тміn)\*10 / Тмах-Тміn |
| 3.3. Рівень середньої заробітної плати одного робітника (без врахування керівників, спеціалістів, службовців) (С3) | 0,4 |  |  | Довідка Учасника, що містить інформацію про перелік посад робітників (основних та допоміжних) з їх посадовими окладами та розрахунок середньої заробітної плати одного робітника за місяць. У відповідності з характером виконуваних функцій персонал підприємства поділяється на чотири категорії: керівники, спеціалісти, службовці, робітники. Робітниками вважаються працівники, що безпосередньо зайняті у технологічному процесі надання послуг та допоміжні, що виконують функції обслуговування основного виробництва. | Конкурсна пропозиція що містить максимальний показник отримає 10 балів. Конкурсна пропозиція що містить мінімальний показник отримає 0 балів. Конкурсні пропозиції з іншими показниками (крім мінімального та максимального показників) оцінюються за формулою:  С3=(Ті-Тміn)\*10 / Тмах-Тміn |
| 3.4. Вплив на рівень соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальної одиниці, регіону С4 | 0,1 |  |  | Оцінюється на основі фінансової моделі Учасника | С4 оцінюється від 0 до 10 відповідно до експертного бачення членів Конкурсної комісії |
| Разом (загальна оцінка Конкурсної пропозиції) |  |  |  |  | ∑балів=А1+А2+А3+А4+А5+А6+А7+ В1+В2+В3+В4+В5+В6+С1+С2+С3+С4 |

Додаток 4

до Конкурсної документації

***(ФІРМОВИЙ БЛАНК)***

АНОТАЦІЯ КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

**Щодо:** подання пропозиції на участь у конкурсі з вибору приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства з управління, експлуатації та часткової реконструкції систем централізованого водопостачання та водовідведення в місті Новомосковськ.

**Кому:** Новомосковська міська рада

*[Ім'я (найменування) Учасника конкурсу]* подає Конкурсну пропозицію для участі у конкурсі з вибору приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства з управління, експлуатації та часткової реконструкції систем централізованого водопостачання та водовідведення в місті Новомосковськ відповідно до вимог Конкурсної документації та просить прийняти її до розгляду.

*[Ім'я (найменування) Учасника конкурсу]* підтверджує, що наведені у Конкурсній пропозиції показники і пропозиції відповідають Конкурсній документації, а також приймає на себе усі ризики, які пов'язані з невідповідністю Конкурсної пропозиції умовам Конкурсу та вимогам Конкурсної документації, у тому числі відхилення Пропозиції відповідно до Конкурсної документації.

*[Ім'я (найменування) Учасника конкурсу]* підтверджує, що наведені у Конкурсній пропозиції показники і пропозиції покладають на *[ім'я (найменування) Учасника конкурсу]* зобов'язання, які він повинен буде виконувати згідно з умовами Договору про державно-приватне партнерство, у разі визначення *[ім'я (найменування) Учасника конкурсу]* Переможцем конкурсу.

Запропоновані *[ім'я (найменування) Учасника конкурсу]* показники і пропозиції для виконання критеріїв оцінки Пропозиції *[ім'я (найменування) Учасника конкурсу]* наводяться нижче.

**Інженерно-технічні пропозиції**

*[Ім'я (найменування) Учасника конкурсу]* подає Інвестиційну програму реалізації проекту державно-приватного партнерства з управління, експлуатації та часткової реконструкції систем централізованого водопостачання та водовідведення в місті Новомосковськ відповідно до критерію А1 оцінки Конкурсних пропозицій.

*[Ім'я (найменування) Учасника конкурсу]* відповідно до критерію А2 оцінки Конкурсних пропозицій подає поетапний план-графік виконання робіт за інвестиційною програмою. Очікуваний термін виконання інвестиційної програми щодо реконструкції систем централізованого водопостачання та водовідведення складає *[вказати запропонований термін виконання робіт]*.

*[Ім'я (найменування) Учасника конкурсу]* відповідно до критерію А3 оцінки Конкурсних пропозицій підтверджує можливість реалізації у визначені строки запропонованої конкурсної пропозиції (плану робіт з реконструкції систем централізованого водопостачання та водовідведення), що містяться в Інвестиційній програмі.

*[Ім'я (найменування) Учасника конкурсу]* відповідно до критерію А4 оцінки Конкурсних пропозицій подає прогнозний обсяг надання послуг та їх перелік, що в рамках державно-приватного партнерство становитиме *[вказати запланований обсяг кількості послуг та їх перелік, що планується надаватись за весь період реалізації проєкту ДПП відповідно до проведених розрахунків Учасником в абсолютному та грошовому виразах]*.

*[Ім'я (найменування) Учасника конкурсу]* відповідно до критерію оцінки Конкурсних пропозицій А5 подає інформацію щодо інноваційних технологій, які Учасник планує застосовувати в рамках реалізації проєкту ДПП, а саме: *[вказати загальну кількість обладнання (одиниць), його походження, в тому числі обладнання вітчизняного виробництва за Проєктом у відсотках, його технічні характеристики та переваги над існуючим обладнанням, або відсутність такого обладнання]*.

*[Ім'я (найменування) Учасника конкурсу]* відповідно до критерію А6 оцінки Конкурсних пропозицій подає реєстр/список усіх діючих підприємств з аналогічним профілем, що знаходяться під управлінням/контролем Учасника *(за наявності)* *[вказати абсолютну кількість закладів (юридичних осіб), що знаходяться під контролем Учасника з наданням підтверджуючих документів у вигляді у вигляді виписки, довідки, витягу, тощо з ЄДРПОУ]*.

*[Ім'я (найменування) Учасника конкурсу]* відповідно до критерію А7 оцінки Конкурсних пропозицій, подає інформацію щодо послуг, що були надані Учасником за попередні 2 роки на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць та відгуки *[зазначити перелік адміністративно-територіальних одиниць де Учасником надавались послуги за останні 3 роки в абсолютному та грошовому виразах]*.

**Фінансові та комерційні пропозиції**

[Ім'я (найменування) Учасника конкурсу] відповідно до критерію В1 оцінки Конкурсних пропозицій, подає Статут *[або інший документ, який підтверджує розмір статутного капіталу Учасника]* з метою підтвердження розміру статутного капіталу *[вказати розмір статутного капіталу у тис.грн та/або еквівалент в іноземній валюті із зазначенням курсу на дату подання документів]*.

*[Ім'я (найменування) Учасника конкурсу]* відповідно до критерію В2 оцінки Конкурсних пропозицій, подає інформацію щодо загального обсягу та структури інвестицій. Ми підтверджуємо свою спроможність профінансувати всю запропоновану нами суму інвестицій за Проектом, а саме *[вказати всю запропоновану суму інвестицій]* у такий спосіб: *[вказати гарантований обсяг]* за рахунок власного капіталу та *[вказати залишковий обсяг коштів]* за рахунок залучення кредитних коштів. Для підтвердження нашої спроможності профінансувати всю запропоновану нами суму інвестицій за Проєктом, ми надаємо у складі своєї пропозиції *[вказати далі підтвердні документи залежно від випадку; підтвердні документи надаються окремо]*.

*[Ім'я (найменування) Учасника конкурсу]* відповідно до критерію В3 оцінки Конкурсних пропозицій подає розрахунок внутрішньої норми прибутку проєкту IRR яка складає *[вказати* *внутрішню норму прибутку проєкту IRR згідно розрахунку]*.

*[Ім'я (найменування) Учасника конкурсу]* відповідно до критерію В4 оцінки Конкурсних пропозицій подає розрахунок чистої поточної вартості (NPV) всіх грошових потоків проєкту яка складає *[вказати* *чисту поточну вартість (NPV) згідно розрахунку]*.

*[Ім'я (найменування) Учасника конкурсу]* відповідно до критерію В5 оцінки Конкурсних пропозицій, подає інформацію щодо прогнозованого розміру доходу Державного партнера як частки чистого прибутку від діяльності в рамках проєкту ДПП, який на основі проведених розрахунків у фінансовій моделі складає *[вказати загальний прогнозований розмір доходу Державного партнера від діяльності за весь реалізації проекту ДПП у тис. грн. та/або еквівалент в іноземній валюті із зазначенням курсу на дату подання документів. Прогнозовані доходи із розбивкою по роках відображені у Фінансовій моделі, що є складовою Інвестиційної програми реалізації Проекту]*

[Ім'я (найменування) Учасника конкурсу] відповідно до критерію В6 оцінки Конкурсних пропозицій подає інформацію щодо запропонованих видів та розмірів податкових та інших видів надходжень до місцевого бюджету м. Новомосковська у сумі *[вказати сумарну кількість надходжень за період реалізації проекту відповідно до фінансової моделі у тис. грн., та у розрізі видів податків, надходжень та зборів]*.

**Екологічні та соціальні пропозиції**

*[Ім'я (найменування) Учасника конкурсу]* відповідно до критерію С1 оцінки Конкурсних пропозицій, подає інформацію щодо відповідності здійснення запланованої діяльності екологічним нормам і стандартам та підтверджує, що запропонована ним діяльність відповідно до вимог Договору про державно-приватне партнерство при його виконанні, відповідатиме екологічним нормам і стандартам України. *[Вказати винятки або ризики якщо такі передбачаються, вказати "має ризики" чи "не має ризиків"]* та не матиме негативних наслідків для екології. *[Вказати додаткову інформацію щодо ризиків у разі наявності]*.

*[Ім'я (найменування) Учасника конкурсу]* відповідно до критерію С2 оцінки Конкурсних пропозицій, подає інформацію щодо працевлаштування під час виконання Договору про державно-приватне партнерство працівників КП «Новомосковськ водоканал» та повідомляє, що гарантовано працевлаштує *[вказати кількість діючих працівників КП «Новомосковськ водоканал», що будуть працевлаштовані при виконанні Договору про державно-приватне партнерство, чоловік.]*.

*[Ім'я (найменування) Учасника конкурсу]* відповідно до критерію С3 оцінки Конкурсних пропозицій, подає інформацію щодо запропонованого рівня заробітної плати та соціального забезпечення працівників. Запропонована нами середня заробітна плата одного робітника за місяць становить *[вказати середню заробітну плату (з урахуванням індексації) за весь період реалізації Проєкту]*.

*[Ім'я (найменування) Учасника конкурсу]* відповідно до критерію С4 оцінки Конкурсних пропозицій, подає інформацію щодо впливу на соціально-економічний розвиток територіальної громади міста Новомосковська протягом виконання Договору про державно-приватне партнерство. *[вказати який вплив матиме діяльність Учасника та реалізація Проєкту на соціально-економічний розвиток регіону]*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(посада)* *(підпис)* *(ім’я та прізвище)*

Додаток 5

до Конкурсної документації

Проект договору,

що укладатиметься в рамках державно-приватного партнерства

**Договір спільної діяльності (змішана форма) №\_\_\_\_\_**

**м. Новомосковськ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ року**

Територіальна громада м. Новомосковська, в особі Новомосковської міської ради (далі - державний партнер,) від імені якої цей Договір підписує міський голова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони, та

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далі - приватний партнер), в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, які в подальшому при спільному згадуванні іменуються як «сторони», враховуючи зацікавленість обох сторін в управлінні, експлуатації та частковій реконструкції систем централізованого водопостачання та водовідведення в м. Новомосковську, керуючись Законом України «Про державно-приватне партнерство», статтями 2, 6, 511, 528, 1130, 1131 Цивільного кодексу України, на основі істотних умов Договору, визначених рішенням Новомосковської міської ради від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ року № \_\_\_\_, з врахуванням пропозицій до Договору, наданих приватним партнером як учасником та переможцем конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства з управління, експлуатації та часткової реконструкції систем централізованого водопостачання та водовідведення в м. Новомосковськ, згідно до рішення \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сесії \_\_\_\_\_\_\_\_\_ скликання \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ міської ради від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ року, в рамках здійснення державно-приватного партнерства (далі - ДПП) уклали цей договір про спільну діяльність про наступне :

**1. Визначення термінів**

У цьому Договорі нижченаведені терміни вживаються у наступному значенні:

**- державно-приватне партнерство (далі - ДПП)** державно-приватне партнерство з управління, експлуатації та часткової реконструкції систем централізованого водопостачання та водовідведення у м. Новомосковськ, згідно до рішення \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сесії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ скликання \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ міської ради від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ року;

**- договір спільної діяльності (далі по тексту «Договір»)** - цей договір спільної діяльності без об’єднання вкладів, укладений між Державним партнером і Приватним партнером, у тому числі всі додатки до нього, а також будь-які зміни, внесені до нього;

**- інвестиції Приватного партнера (інвестиції)** - майнові цінності (грошові кошти), які на виконання умов цього договору, у відповідності до інвестиційної програми, вносяться приватним партнером в:

а) поліпшення (реконструкцію, технічне переоснащення), ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення;

б) обладнання, що придбавається приватним партнером для часткової реконструкції системи водопостачання та водовідведення м. Новомосковську та безкоштовно передається у комунальну власність;

в) інше обладнання, що придбаваються приватним партнером, використовується для здійснення ДПП та залишається у його власності;

г) інвестиційна програма - це узгоджений між сторонами договору план здійснення приватним партнером інвестицій (додаток №1 до договору);

**- послуги (далі Послуги)** - послуги з централізованого постачання питної води та централізованого відведення стоків від використання питної води для населення, юридичних осіб, державних установ та комунальних закладів м. Новомосковська;

**- об'єкт ДПП** - є майно комунальної власності, яке перебуває на балансі Новомосковської міської ради, згідно додатку , що забезпечує питною водою об'єкти та відведення від об’єктів стоків використаної води, далі по тексту «Система водопостачання та водовідведення», та інше майно, що буде придбане приватним партнером та передане безкоштовно до комунальної власності за умовами договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства (перелік майна наведено у додатку № 2 до цього договору);

**- поліпшення об'єкту ДПП** - придбані (створені та/або) виконані приватним партнером з метою реконструкції, заміни, розширення, поточного ремонту об'єктів, що входять до складу об'єкта ДПП, товари (роботи, послуги), якщо зобов'язання з придбання таких товарів (робіт, послуг) визначені інвестиційною програмою та/або витікають з умов цього договору.

2. Предмет договору. Загальні положення

2.1. Сторони в порядку та на умовах, визначених цим договором, зобов'язуються діяти спільно з метою управління, експлуатації та часткової реконструкції системи централізованого водопостачання та водовідведення в м. Новомосковськ та надання якісних послуг населенню та юридичним особам м. Новомосковська з централізованого водопостачання та водовідведення (далі по тексту - «Послуги»).

2.2. Договором встановлюються спільні дії сторін для досягнення мети договору, договором не передбачається об'єднання вкладів сторін. Договір встановлює загальні умови та обов'язки сторін щодо здійснення спільної діяльності. Все комунальне майно, що буде використовуватись в рамках здійснення ДПП, в тому числі майно, що буде поліпшено за рахунок інвестицій Приватного партнера, залишається у комунальній власності.

2.3. Державний партнер не несе відповідальності перед споживачами Послуг за якість Послуг, наданих приватним партнером.

**3.** Права і **обов**'язки Державного партнера

**3.1.Державний партнер має право:**

1) вимагати від Приватного партнера надання Послуг належної якості;

2) одержувати від Приватного партнера інформацію, необхідну для виконання своїх прав і обов'язків за цим договором.

3) контролювати виконання приватним партнером умов цього договору шляхом проведення перевірок та отримання звітності від приватного партнера про виконання договору.

4) в порядку та на умовах, визначених цим договором вправі звернутися до суду з позовом про розірвання договору.

5) вимагати від приватного партнера відшкодування збитків у paзі погіршення стану нежитлових будівель, що відносяться до об’єкту ДПП, перелік яких зазначено у додатку \_\_\_\_\_ до Договору.

6) Надавати Приватному партнеру бюджетні кошти на поліпшення об’єкту ДПП.

**3.2. Державний партнер зобов'язаний:**

1) передати у строк передбачений п. 5.2. даного Договору на період дії цього Договору Приватному партнеру майнове право користування Об'єктом ДПП для здійснення спільної діяльності, згідно з рішенням Новомосковської міської ради про визначення переможця конкурсу, при цьому майно та устаткування, право на користування якими передаються до спільної діяльності, повинно бути у стані, який дозволяє нормальну експлуатацію за призначенням.

Склад та перелік майна, права на користування яким передаються Приватному партнеру, визначається у додатку до Договору;

2) забезпечити погодження проектів будівництва, модернізації уповноваженими органами інвестиційних програм;

3) забезпечити затвердження економічно обґрунтованих тарифів на Послуги централізованого водопостачання та водовідведення відповідно до умов Розділу 8 цього Договору;

4) сприяти Приватному партнеру у здійсненні ним діяльності, надавати йому прав замовника будівництва/реконструкції/модернізації щодо Об'єкту ДПП, в отриманні ліцензій та дозволів, не втручатися у господарську діяльність Приватного партнера;

5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Приватного партнера;

6) при розгляді питань, що стосуються діяльності Приватного партнера, та/або можуть вплинути на його діяльність запрошувати представників приватного партнера та забезпечувати отримання ними інформації про майбутній розгляд таких питань органами місцевого самоврядування за п'ять календарних днів до їх безпосереднього розгляду, за винятком ситуацій, що потребують термінового вирішення;

7) надавати Приватному партнеру дозволи і погодження, які є необхідними для виконання Приватним партнером умов цього договору;

8) відшкодувати Приватному партнеру інвестиції в поліпшення Об’єкту ДПП, іншого майна, які здійснені відповідно до Договору, у разі розірвання цього Договору через істотне порушення договору Державним партнером.

3.3. Державний партнер має також інші права і обов'язки, передбачені цим договором та законодавством України.

**4. Права і обов'язки приватного партнера**

**4.1. Приватний партнер має право:**

1) здійснювати господарську діяльність з надання Послуг з централізованого водопостачання та водовідведення на базі Об'єкту ДПП;

2) здійснювати щодо Об’єкту ДПП будь-які юридичні та фактичні дії по управлінню та експлуатації у способи, що визначені спеціальними нормативно-правовими актами, якими регулюється порядок експлуатації та утримання систем питного водопостачання та водовідведення;

3) на затвердження уповноваженим органом у встановленому законодавством порядку економічно обґрунтованих тарифів на Послуги централізованого водопостачання та водовідведення, що надаються Приватним партнером відповідно до Розділу 8 цього Договору;

4) одержувати від Державного партнера інформацію, необхідну для виконання своїх прав і обов'язків за цим Договором;

5) отримати від Державного партнера компенсацію внесених інвестицій, у разі розірвання договору через істотне порушення договору державним партнером;

6) бути запрошеним та направляти представника на засідання державного партнера чи інших органів місцевого самоврядування м. Новомосковська, що стосуються діяльності приватного партнера, та/або можуть вплинути на його діяльність;

7) залучати для виконання своїх зобов'язань за Договором третіх осіб, беручи на себе відповідальність перед Державним партнером за їхні дії;

8) укладати з операторами системи розподілу електричної енергії договорів про надання послуг з розподілу електричної енергії;

9) укладати з постачальниками електричної енергії договорів постачання електричної енергії.

**4.2. Основні обов'язки приватного партнера:**

1) вносити інвестиції згідно Інвестиційної програми (додаток №\_\_\_ до Договору);

2) використовувати майно, споруди, приміщення, комунікації та обладнання, що є Об'єктом ДПП, виключно для надання Послуг з централізованого водопостачання та водовідведення;

3) надавати Послуги з централізованого водопостачання та водовідведення належної якості;

4) привести у відповідність до діючих правил та норм фактичне підключення до системи централізованого водопостачання та водовідведення всіх абонентів;

5) виявляти всі несанкціоновані підключення та врізки до системи централізованого водопостачання та водовідведення; накладати стягнення на відповідних порушників у відповідності до вимог чинного законодавства;

6) видавати технічні умови на підключення нових абонентів до системи з централізованого водопостачання та водовідведення;

7) забезпечити права працівників відповідно до положень законодавства про працю;

8) забезпечувати збереження майна Державного партнера, на використання якого має право Приватний партнер за умовами цього договору;

9) звільнити Об'єкт ДПП після припинення договору;

10) отримати ліцензію (ліцензії) та документи дозвільного характеру, необхідні для виконання цього Договору, своєчасно продовжувати дію таких ліцензій та дозвільних документів;

11) нести витрати з утримання об'єкту ДПП;

12) повернути Державному партнеру (або визначеному ним суб'єкту), зайняту ним систему водопостачання та водовідведення у разі припинення договору;

13) при здійсненні діяльності в рамках ДПП дотримуватись ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання Послуг та інших вимог чинного законодавства.

4.3. Приватний партнер має також інші права та обов'язки, передбачені цим договором та законодавством України.

5. **Майнові відносини в** рамках ДПП

5.1. В рамках ДПП використовується дві групи активів:

1) перша група активів - майно державного партнера. До цієї групи активів належить майно, право власності на яке належить територіальній громаді м. Новомосковська, та яке поліпшується або ремонтується за рахунок інвестицій приватного партнера, це майно залишається у комунальній власності. До цієї групи належить також майно, що придбавається приватним партнером для виконання Інвестиційної програми щодо Об'єкту ДПП та передається безкоштовно у комунальну власність відповідно до умов цього Договору;

2) друга група активів (власне майно приватного партнера). До цієї групи активів належить майно (обладнання, техніка, меблі, транспорт тощо), яке придбавається приватним партнером за рахунок власних інвестицій, та використовується виключно приватним партнером в рамках здійснення ДПП. Право власності на таке майно належить приватному партнеру.

5.2. Передання Приватному партнеру майнових прав користування виробничими об'єктами, що входять до складу Об'єкту ДПП здійснюється протягом 10 календарних днів з дня укладання цього Договору та оформлюється актом (Додаток №\_\_\_).

5.3. Об'єкт ДПП використовуються Приватним партнером виключно для досягнення спільної мети, в т.ч. надання Послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, визначених цим договором. Приватний партнер вправі приступити до використання та здійснення інвестицій в це майно з дня передання йому такого майна.

5.4. Після припинення цього договору Приватний партнер повинен припинити надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, повернути/звільнити майно (приміщення, тощо), яке належить до комунальної власності та визначено у додатку №\_\_ до цього Договору, та повернути їх державному партнеру (або особі, визначеній державним партнером) протягом 30 календарних днів з дня припинення Договору. Оформлення повернення приміщень та іншого майна здійснюється актом, що складається та підписується представниками сторін.

5.5. Приватному партнеру та Державному партнеру належить право власності на результати спільної діяльності (прибуток) отриманий від надання Послуг в рамках цього договору у наступних частках:

* до завершення терміну окупності, але не більш 5 років:

Приватний партнер - \_\_\_%

Державний партнер -\_\_\_\_%

* після завершення терміну окупності :

Приватний партнер -\_\_\_\_%

Державний партнер - \_\_\_\_\_%

**6. Інвестиційні зобов'язання приватного партнера**

6.1. Приватний партнер вносить інвестиції за рахунок будь-яких джерел, не заборонених законодавством України, в тому числі за рахунок власних фінансових ресурсів, позичкових та залучених фінансових коштів (облігації, позики, банківські кошти, бюджетні кошти, кредити, тощо). Приватний партнер самостійно визначає спосіб фінансування інвестицій.

6.2. Інвестиції вносяться Приватним партнером згідно Інвестиційної програми, що є додатком до цього Договору. Уточнення інвестиційної програми та внесення до неї змін допускається лише за згодою сторін. Уточнення інвестиційної програми здійснюється щорічно.

6.3. Відшкодування витрат на інвестиції, здійснені приватним партнером, провадиться протягом дії договору за рахунок прибутку, отриманого приватним партнером від здійснення всіх видів діяльності в рамках ДПП (надання Послуг).

6.4. Державний партнер зобов'язується відшкодувати приватному партнеру інвестиції у першу групу активів, у разі розірвання договору у зв'язку з істотним порушенням договору державним партнером.

7. Надання Послуг приватним партнером

7.1. Приватним партнером надаються платні послуги населенню, юридичним особам, державним установам та комунальним закладам м. Новомосковська з централізованого водопостачання та водовідведення.

7.2. Приватний партнер зобов'язаний приступити до надання, визначених у п.7.1. цього Договору Послуг протягом 10 днів з дня укладання цього договору.

7.3. Приватний партнер вправі надавати послуги з централізованого водопостачання та водовідведення також інших об'єктів.

7.4. Надання Послуг здійснюється приватним партнером за умови наявності ліцензії (ліцензій) на провадження господарської діяльності.

7.5. Відмова Приватному партнеру у видачі або продовженні дії ліцензії, анулювання ліцензії з неправомірних причин та/або незалежних від Приватного партнера причин, є підставою для звільнення приватного партнера від відповідальності за порушення цього договору, якщо таке порушення матиме місце.

7.6. При здійснення діяльності з надання Послуг Приватний партнер повинен дотримуватись вимог нормативно правових актів, що регулюють здійснення такої діяльності.

7.7. Вразі відмови приватному партнеру у видачі або продовженні дії ліцензії, анулювання ліцензії Державний партнер в праві звернутися до суду с позовом про розірвання договору.

**8. Умови встановлення цін та тарифів**

8.1. Тарифи на Послуги з централізованого водопостачання та водовідведення повинні розраховуватись відповідно до вимог чинного законодавства.

8.2. Зміна тарифів здійснюється у порядку, передбаченому законодавством України.

**9. Гарантії сторін**

9.1. Державний партнер надає Приватному партнеру такі гарантії, що випливають із чинного законодавства України:

- гарантія додержання державою встановлених законодавством України умов для провадження діяльності приватних партнерів, пов'язаних з виконанням договорів партнерства, додержання їх прав і законних інтересів;

- гарантія невтручання державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у діяльність приватних партнерів, пов'язану із здійсненням партнерства, крім випадків, встановлених законом;

- гарантії стабільності умов укладених в межах партнерства;

- гарантії повного відшкодування збитків, завданих внаслідок:

а) прийняття органами державної влади або органами місцевого самоврядування рішень, що порушують права приватних партнерів;

б) дій, бездіяльності або неналежного виконання органами державної влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами своїх обов'язків, передбачених законодавством України;

* гарантія заборони приватизації об'єкта партнерства протягом усього строку дії договору партнерства;
* гарантія забезпечення державним партнером вирішення питань по передачі у користування приватному партнеру земельних ділянок, а також сервітутів, в разі виникнення такої потреби;
* у разі, якщо ціни (тарифи) на Послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що надаються у процесі здійснення державно-приватного партнерства, встановлені в розмірі, нижчому від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання), приватний партнер має право на відшкодування своїх втрат у порядку, встановленому законодавством.

9.2. Приватний партнер надає Державному партнеру такі гарантії:

- В результаті здійснюваного приватним партнером управління Об’єктом ДПП будуть дотримані встановлені нормативними актами показники якості Послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.

10. **Відповідальність сторін за порушення зобов'язань за договором**

10.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та цим Договором.

10.2. Збитки однієї сторони, що виникли внаслідок порушення іншою стороною своїх зобов'язань та наданих гарантій за цим договором, відшкодовуються винною стороною у повному обсязі.

10.3. Сторона не вважається такою, що порушує зобов'язання за цим Договором, та не повинна нести відповідальність, визначену цим договором та законодавством (в тому числі відповідальність у вигляді розірвання договору за позовом іншої сторони), якщо:

1) в діях (бездіяльності) сторони відсутня вина;

2) порушення зобов'язання викликано дією форс-мажорних обставин;

3) порушення іншою стороною зобов'язань за цим договором, якщо таке порушення унеможливлює виконання іншою стороною своїх зустрічних зобов'язань;

4) порушення зобов'язання зумовлене виконанням стороною вимог чинного законодавства.

5) відсутності прибутку, передбаченого п.п.5.5 даного Договору, у результаті діяльності приватного партнера по управлінню та експлуатації об’єкту ДПП.

11. Форс-мажорні обставини

11.1. Будь-яка обставина з перелічених нижче, що є поза контролем сторони, яка зазначає, що піддається дії такої обставини («сторона, піддана дії форс-мажору»), і яку сторона, піддана дії форс-мажору, не може подолати або запобігти її настанню попри вживання всіх можливих заходів, є форс-мажорною обставиною:

1. землетрус, повінь, затоплення місцевості, зсув ґрунту;
2. буря, ураган, циклон, блискавка, грім або інші екстремальні атмосферні явища;

3) пожежа, що сталася не з провини приватного партнера або його працівників, державного партнера або представників державного партнера;

4) терористичні акти;

5) страйки, перешкоди в роботі або інші безлади, збройний конфлікт або військові дії, громадянська війна, іонізуюче радіоактивне випромінювання, зараження радіоактивним випромінюванням від ядерного палива, будь-які ядерні відходи.

11.2. Як тільки це стане можливо і, в будь-якому випадку, протягом 15 днів від дня настання форс-мажорних обставин або дня, коли про них стало відомо, сторона, піддана дії форс-мажору, повинна докладно поінформувати іншу сторону щодо характеру та обсягу форс-мажорних обставин, приблизного часу тривалості форс-мажорних обставин, ступеню впливу форс-мажору на виконання зобов'язань за цим договором, заходів, яких вжила сторона, піддана дії форс-мажору, для пом'якшення впливу форс-мажорних обставин та відновлення виконання зобов'язань, що зазнали впливу форс-мажору.

11.3. Якщо сторона, піддана дії форс-мажору, не може повністю або частково виконати будь-які зобов'язання за цим договором через дію форс-мажорних обставин, така сторона має звільнятися від виконання цих зобов'язань у тому обсязі, в якому їх неможливо виконати через дію форс-мажорних обставин за умови, що:

1. іншу сторону було проінформовано належним чином про форс-мажорні обставини, згідно з цим договором;
2. звільнення від виконання зобов'язання не перевищуватиме обсяг та тривалість, зумовлені форс-мажорними обставинами;
3. сторона, піддана дії форс-мажору, вжила всіх можливих заходів для уникнення, запобігання, пом'якшення та обмеження збитків у результаті дії форс-мажорних обставин та для відновлення об'єкту ДПП;
4. сторона, піддана дії форс-мажору, повинна продовжувати виконання своїх зобов'язань, які не були піддані дії форс-мажорних обставин, і які можуть виконуватися згідно з цим договором;
5. наявність форс-мажорних обставин підтверджується довідкою Торгово-промислової палати чи іншого уповноваженого на засвідчення таких обставин органу.

Якщо форс-мажорні обставини тривають більше 90 днів, сторони можуть здійснити перегляд умов договору, зокрема продовжити строк його дії на строк, що відповідає строку дії форс-мажорних обставин або узгодити припинення договору на взаємно погоджених умовах.

12. Набрання договором чинності. Строк договору.

* 1. Договір набирає чинності з моменту підписання.
  2. Строк дії договору становить 10 років.

13. Внесення змін до договору

13.1. Внесення змін до договору допускається лише за згодою сторін.

13.2. Сторона має право вимагати зміни умов договору у випадку істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору.

13.3. У випадку настання обставин, що спричиняють необхідність зміни умов цього договору, одна із сторін попереджає у письмовій формі іншу сторону за 20 (двадцять) календарних днів про необхідність перегляду умов договору. Внесення змін до Договору оформлюється відповідною додатковою угодою до цього Договору.

13.4. Якщо сторони не дійшли згоди щодо зміни умов Договору відповідний спір про внесення змін до Договору передається на розгляд суду.

14. Порядок вирішення спорів

14.1. Спори між сторонами вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості вирішити спір шляхом переговорів, спір вирішується в судовому порядку відповідно до встановленої законодавством підсудності такого спору.

14.2. У випадку вчинення стороною істотного (грубого) порушення умов Договору інша сторона перед зверненням до суду з позовом про розірвання Договору повинна надіслати першій стороні відповідну претензію.

14.3. Протягом 20 (двадцяти) днів з моменту отримання претензії сторона, що вчинила істотне порушення умов Договору, повинна надати іншій стороні відповідь на претензію, у якій зазначити, яким чином пропонується виправити ситуацію з істотного порушення умов Договору. У випадку ненадання відповіді на претензію з пропозиціями з виправлення ситуації протягом зазначених 20 днів, інша сторона вправі звернутися до суду з позовом про розірвання договору.

14.4. Якщо сторона, що вчинила істотне порушення умов договору, подає пропозиції з виправлення ситуації у зазначений термін, то їй надається подальший 45-денний термін для виправлення ситуації істотного порушення зобов'язань. У разі якщо така сторона не виправить ситуацію істотного порушення зобов'язання у наданий термін, інша сторона вправі звернутися до суду з позовом про розірвання договору.

15. Припинення договору

15.1. Дія цього Договору припиняється у разі:

а) закінчення строку, на який його було укладено. Вразі якщо жодна із Сторін не попередить іншу сторону про намір припинити дію цього договору за 6 місяців до закінчення строку договору, дія договору продовжиться на строк, зазначений у п. 12.2. даного Договору.

б) ліквідації приватного партнера, в тому числі за рішенням суду;

в) розірвання договору у судовому порядку у разі істотного порушення зобов’язань за договором однієї із сторін договору;

г) взаємної згоди сторін - з моменту, визначеного сторонами;

д) в інших випадках, передбачених законом.

е) припинення водопостачання та водовідведення з вини Приватного партнера більш ніж на 10 календарних днів, при цьому Державний партнер не відшкодовує Приватному партнеру інвестиції поліпшення об’єкту ДПП, іншого майна, які здійсненні відповідно до Договору.

15.2. Цей договір може бути розірвано за письмовим погодженням сторін з визначенням порядку компенсації витрат та інших умов.

15.3. Істотним порушенням приватним партнером умов договору, яке дає право державному партнеру вимагати розірвання договору за рішенням суду є:

1. істотне погіршення якості Послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, які надаються приватним партнером, якщо таке погіршення може бути об'єктивно оцінене;

2) будь-яка заява та/або гарантія, надані приватним партнером за цим договором, виявилися неправдивими або недійсними;

3) ненадання приватним партнером Послуг з централізованого водопостачання та водовідведення протягом шести місяців підряд в тому числі через відсутність ліцензії на здійснення господарської діяльності з надання Послуг.

15.4. Істотним порушенням державним партнером умов договору, яке дає право приватному партнеру вимагати розірвання договору за рішенням суду є:

1. державний партнер не передає приватному партнеру протягом одного місяця з дня укладення цього договору Об’єкт ДПП:
2. державний партнер не забезпечує можливість приватному партнеру здійснювати використання визначеного об'єкту ДПП протягом одного місяця підряд;
3. будь-яка заява та/або гарантія, надані державним партнером за цим договором, виявилися неправдивими або недійсними.

16. **Заяви сторін**

16.1. Державний партнер заявляє та гарантує приватному партнеру, що:

1) комунальне майно, на базі якого буде здійснено ДПП, не знаходиться під арештом, в заставі та/чи в користуванні третіх осіб або іншим чином не обтяжене правами на нього таких осіб, не є предметом судових спорів, та державний партнер має всю повноту повноважень на укладення цього договору щодо такого майна;

2) приватний партнер не несе жодних зобов'язань щодо:

а) сплати на адресу державного партнера будь-яких платежів у зв'язку з укладенням цього Договору, крім тих, що визначені умовами цього Договору;

б) погашення будь-яких грошових зобов’язань пов’язаних з Об’єктом ДПП, які виникли у міськради та будь-якої іншої третьої особи до укладення цього Договору.

3) Державний партнер вжив усіх необхідних заходів для укладання та виконання цього Договору.

16.2. Приватний партнер заявляє та гарантує державному партнеру, що на дату підписання цього Договору:

1. він організований як юридична особа належним чином, на законних підставах;
2. він має всі повноваження та права на те, щоб здійснювати та виконувати свої зобов'язання за цим Договором;

3) він вжив всіх необхідних корпоративних та інших заходів згідно з чинним законодавством і статутними документами, щоб бути правомочним на укладення та виконання цього Договору.

16.3. У випадку, якщо будь-яка заява або гарантія, надана однією із сторін, не відповідає дійсності та/або припиняє відповідати дійсності чи піддається змінам:

1. сторона, що надала таку заяву або гарантію негайно, але не пізніше ніж протягом 3 (трьох) днів з дати, коли їй стало відомо чи за всіх обставин повинно було стати відомим про настання такого факту, інформує про це іншу сторону;
2. настають наслідки, визначені цим договором та законодавством, в тому числі щодо зміни умов цього договору або його дострокового розірвання.

17. **Прикінцеві положення**

17.1. Заміна приватного партнера в зобов'язаннях можлива лише за згоди державного партнера.

17.2. Відступлення права вимоги та/або переведення боргу за даним Договором однією зі Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього з іншою Стороною.

17.3. Умови договору є чинними на весь строк дії договору, в тому числі у випадках, коли після його укладення законодавчими актами встановлено правила, які погіршують становище приватного партнера.

17.4. Цей Договір оформлено у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі сторін.

* 1. Усі додатки до Договору є невід'ємною його частиною.

17.6. Усі повідомлення, що надсилаються за цим договором, та будь-яке листування, документація, що будь-яким чином стосуються цього договору, повинні бути викладені письмово.

17.7. Якщо з будь-якої причини будь-яке положення цього договору втрачає чинність, законність або юридичні підстави для виконання, або ж визнається таким, що втратило чинність, законність або юридичні підстави для виконання відповідно до рішення суду, законність та юридична сила інших положень залишається незмінною, і сторони повинні якомога швидше провести переговори з метою дійти згоди щодо заміни положень, що втратили чинність, законність та юридичні підстави для виконання.

17.8. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування та будь-які інші усні або письмові домовленості сторін з питань, що так чи інакше стосується цього Договору, втрачають юридичну силу.

**18. Реквізити та підписи сторін**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПРИВАТНИЙ ПАРТНЕР**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  місцезнаходження: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Код ЄДРПОУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    Керівник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **ДЕРЖАВНИЙ ПАРТНЕР**  НОВОМОСКОВСЬКА МІСЬКА РАДА  місцезнаходження: 51200, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Гетьманська, 14  код ЄДРПОУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    Міський голова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сергій РЕЗНІК |

Секретар міської ради Володимир АРУТЮНОВ